邵水委字〔2018〕19号

关于灵官殿镇耳石岭水库清淤采砂问题

整治的工作方案

耳石岭水库属小一型水库，现属灵官殿镇管辖。2013年6月、2014年6月，原石株桥乡研究决定对水库清淤，提高灌溉用水需求。并先后同清淤方签订二份合同。库区存在以清淤为名的采砂行为，影响人民群众生产生活，破坏水环境，影响水库安全运行，存在水库库边山体滑坡的隐患。为制止清淤采砂，认真抓好水库水环境和水库安全整治，经局班子扩大会研究决定，特制定如下工作方案。

一、现场执法，打击破坏水库安全的清淤采砂行为

4月14日，根据县委常委、县委办主任刘长峰、县政府副调研员、县长助理、县河长办主任胡国彬的指示精神，局党委召开相关人员紧急会议，研究分析耳石岭水库清淤采砂带来的严重后果，决定迅速现场执法，制止清淤采砂。4月15日，由原党委委员金海平、正科级干部尹文珍、执法大队长张洪涛、执法副大队长赵鑫、经信局、电力局同志组成联合现场执法组赶到现场执法，实行断电措施，下达行政处罚告知书，贴上禁止采砂封条。

二、落实责任，加强安全、环境整治

按照局班子扩大会研究意见，成立五个工作组，加强水库采砂执法、水环境修复和水库安全整治。

（一）现场执法组

带队人员：金海平  尹文珍

组长：张洪涛

副组长：赵  鑫

组员：周雄飞  符日明

工作职责：

1、4月15日前现场执法，制止清淤采砂行为。

2、下达水行政处罚告知书和水行政处罚决定书等法律文书给当事人。

3、责令当事人立即停止清淤采砂，排除安全隐患，恢复原状。

4、如不履行水行政处罚决定，县水务局将依法申请人民法院，强制执行。

5、立即找相关当事人做谈话记录，协助执法大队调查。

（二）水库环境修复组

带队人员：尹文珍

组长：申  敏

组员：赵念军、陈雄梅

工作职责：

1、协助灵官殿镇制定水库水环境修复方案和水库恢复原状检查验收。

2、加强水环境监测。

（三）水库安全防护组

带队人员：邓献忠  佘洪勇  赵立阳

组长：杨  锋

组员：周新平  刘伟俊

工作职责：

1、协助镇制订水库周边山体滑坡防治应急预案和清淤采砂安全评估。

2、协助镇加强水库大坝安全运行状况分析，协助镇制订应急预案，做好今年防汛抗旱应急调度方案，控制蓄水量，按病险水库处理办法对待，年底腾出库容，对水库清淤采砂区域和大坝进行监测。

3、协助镇政府在该水库库边设立清淤采砂区危险警示标牌，严禁村民下库游泳，防止塌方、溺水等事件发生。

（四）水库工程质量监管组

带队人员：邓献忠

组长：罗成

组员：莫兰花

工作职责：

1、协助镇政府水库修复相关工程设计、审核。

2、加强水库修复相关工程质量监督。

（五）督查督办组

带队人员：刘寿平  叶雄飞

组长：刘真理

组员：罗嫚婷

工作职责：

1、加强督查各组工作职责落实。

2、发现问题，及时督办。

3、发现问题，及时上报。

附：1、2013年6月25日原石株桥乡人民政府向县水务局申请清淤报告

2、2013年6月10日、6月27日原石株桥乡党政会议纪录

3、2013年7月7日清淤协议

4、2014年6月20日清淤协议书

邵东县水务局

2018年4月19日

报送：县委常委、县委办主任刘长峰、县政府副调研员、县长助理、县河长办主任胡国彬

抄送：灵官殿镇党委书记王卫兵、镇长曾战扬