部门整体支出绩效自评基础数据表

| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 单位名称（盖章） | 隆回县重点建设项目事务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编制人数 | 25 |  | 实有人数 |  | 21 |  |  |  |  |
|  | 部门职能概述 | 收集整理相关重点建设项目相关政策及信息，指导和协调全县重点建设项目前期准备工作，负责重点项目的整理，包装、工程管理及资金管理，参与县域范围内各项规划的编制、土地储备、土地出让转让及其他经营收入使用计划的编制、上报；负责重点项目的本级和上级配套资金筹集和拨付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 53621.06 |  | 非税收入 |  |  | 合计 | 53621.0653482.9 |  |
|  |  | 中央省市安排资金 |  |  | 其他收入 |  |  |  |  |  |
|  | 年度支出 （万元） | 基本支出 | 138.16万元 |  | 项目支出 |  | 53482.9 | 合计 |  |  |
|  |  | 其中三公经费支出 | 1万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施情况 | 财政供养人员控制情况 | 是否存在超编超配人员： 是□ 否☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三公经费管理情况 | 是否制定“三公”经费管理办法：是☑ 否□ 招待费用是否明确招待标准和招待人数：是☑ 否□ 公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是☑ 否□ 三公经费是否比年度下降：是☑ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非税收入完成情况 | 年度非税收入是否完成: 是☑ 否□ 是否实行收支两条线管理：是☑ 否□ 有无截留、坐支、转移等现象:有□ 无☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 政府采购及金额 | 年度是否制定了政府采购计划：是 ☑ □否 应采购金额3万元，实际采购金额3万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算执行 | 本年度是否追加了预算:是□ 否☑, 追加金额 万元 本年度是否有结余: 是□ 否☑,结余金额 万元 预决算信息是否公开: 是☑ 否□ 公开时间: 2020年04 月 30 日 公开方式:门户网站☑ 单位内部□ 其它□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财务管理 | 是否制定财务管理、会计核算等制度: 是☑ 否□ 会计机构是否按规定设置: 是☑否□ 会计人员是否持证上岗: 是☑ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金管理 | 是否制定资金管理办法: 是☑ 否□ 资金拨付有完整的审批程序: 有☑ 无□ 资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象：是□ 否☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资产管理 | 是否制定资产管理制度: 是☑ 否□ 资产管理、保存、处置是否合理规范: 是☑ 否□ 资产是否产权清晰、两证齐全：是☑ 否□ 账、表、实、卡是否相符: 是☑否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 职责履行 | 重点工作是否全部完成且质量达标: 是☑ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门 主要绩效 | 隆回县重点建设项目事务中心严格按照县委、县政府下达的工作任务，抓好融资申贷，做好全年隐性债务化解任务。推进八路四桥一网项目建设工作，加大资产整合力度盘活存量土地资源，做好县城行政事业单位办公楼、门面国有资产摸底工作。强化工程监督和财务资金管理，积极多渠道筹措城建资金并拨付到位。同时进一步加强了预算管理，完善财务管理制度，严格审批各项目支付，规范费用支出，较好的完成全年目标任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评结论 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 问题与建议 | - 1、强化预算决算管理，严格各项城建资金的支付与拨付。 - 2、进一步完善财务管理制度，严格控制好三公经费支出。 3、加强国有资产管理，完善台账管理，有效利用国有资产。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见 | 主管部门（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：自评结论填“优、良、中、差”

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

隆回县重点建设项目事务中心为隆回县发展和改革局管理的正科级公益事业单位，下设办公室、财务股、投融资管理股、工程建设管理股、工程监督股、开发经营股。

本单位编制人数25人，实际人数21人（其中在职 21人，离退休2人），固定资产53万元。部门主要职能：负责项目资料的整理、包装；负责项目的融资、申贷工作；负责项目的工程管理和资金管理；负责项目的本级财政配套资金的安排和上级配套资金的筹集。

（二）2020年的重点工作

- （1)融资申贷

- 2020年，我们一手抓疫情防控，一手抓融资申贷。以城乡用地增减挂钩项目向长沙银行贷款，以交通枢纽项目向农发行申报项目贷款，以土地综合整治及乡村振兴建设项目向国开行申请贷款。企业债券发行工作取得明显成效。现已完成财务报表审计、项目包装工作，主体评级双A,企业债券发行的基础材料已经基本完备。通过采用风险代理模式选择专业的中介机构，公开招投标遴选证券公司。

- （2）项目建设工作

- 按照县委政府的统一规划和部署，今年已投入大量资金建设完善八路四桥一网。建设隆回大道、九龙路、桃洪路、环城北路、环城南路等，连接老城区、城北新区和城东工业园区；建设南北向的魏源大道、龙门路，连接城北新城区和建成区城区。新建火车站公交枢纽场、站前广场。建设白沙湾大桥、紫霞园大桥。解决供水排水问题，新建木瓜山水库至县城引水工程。完成城西片区、城东片区、城北新区和城南片区污水管网建设，建设县城污水处理系统，污水处理能力日达6万吨。

- （3）资产经营工作

加大资产整合力度，盘活存量土地资源，做好资产经营文章。现已公开处置存量国有土地9宗。完成县城所有行政事业单位办公楼、门面资产摸底调查，全面评估，96个单位100余处房产，做为优质资产划转注入魏源投。规范城区广告位规划经营工作，归集县城范围内全部广告位资产归口魏源投进行高标准设计，科学经营，收益用于基础设施建设补充。积极与中石化合作，成立隆回魏源石油有限公司，共同建设G320隆回雨山服务区，并为今后全县范围内加油站建设规划布点。

(三）部门整体支出情况

- 2020年支出53621.06万元，其中：城乡社区及公共基础设施建设支出和化债资金支出53482.90万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2020年基本支出： 138.16万元，其中：工资福利支出119.52万元；商品和服务支出18.65万元，对个人和家庭补助支出3.2万元。

- 项目支出情况

项目支出 53621.06万元，主要用于县城公共基础设施建设资金和债务化解资金支出。

（三）“三公”经费情况

1．因公出国（境）费用；因公出国（境）费用；因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次

2．公务接待费；公务接待费为0.57万元，公务接待20批150人次。

3．公务用车购置及运行费公务用车购置费为0，公务用车运行费为0.4万元，2020年公务车辆保有0辆，用车支出为转公车平台前的车辆费用。

三、部门整体支出绩效情况

隆回县重点建设项目事务中心按照年初县委、县政府下达的工作任务和“十三五”目标，真抓实干，攻坚克难，在搞好疫情防控的同时，努力创新工作方式，积极推进项目建设、融资申贷，履行好部门职责，强化内部管理，同时加强了预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格支付流程，部门整体支出管理得到了提升，全年目标任务基本完成。各项工作取得明显成绩。

2020年整体支出绩效情况如下：

- （1）加强与财政的联系沟通，多渠道筹措城建资金，确保项目资金到位。

- 强化资金监管，加强财务核算精细化管理，严格遵守财务制度。从严控制支出，对不合理开支提出意见，纠正错误，厉行节约。

- 配合上级部门做好专项债管理和迎检工作，多次迎接国家财政部、省财政厅的相关检查；配合做好政府债务的清理、平台转型及化债审计等工作；配合税务部门搞好协税工作，按时足额缴纳税款。

- 存在的问题

- 预算收支管理工作需进一步加强，城市建设项目建设资金的拨付和使用需进一步严格控制，从源头把好关，部门的内部绩效管理应该更加精细化。

- 改进措施和有关建议

加强与财政部门沟通，做好城建项目资金和化债资金的拨付和使用，有效提高资金利用，强化重点建设项目的预算收支管理，严格财务支出的审批流程及制度，开源节流，严格控制“三公经费”等公务费用支出，加强国有资产的管理，避免国有资产的闲置。