附件4

绩 效 目 标 表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | | 隆回县2024年度森林植被恢复费安排项目 | |
| **实施单位** | | | 县林业局、相关乡镇（街道） | |
| **下达资金计划（万元）** | | | 496.6 | |
| **总**  **体**  **目**  **标** | 1、完成2025年义务植树基地建设（魏源公园）1处；2、完成2025年春季造林（生态小苗、油茶苗和经济林苗木）苗木采购3次；3、完成2023-2024年林火阻隔系统及消防蓄水池建设“两年行动”（2024年建设任务）；4、完成2024年度森林防火应急道路建设20千米；5、完成2024年花门—虎形山公路绿化提质；6、完成2025年花门—金石桥美丽乡村院落绿化；7、完成望云山村林区道路维修1段；8、完成“十五五”规划林业规划；9、完成2024年度森林草原湿地荒漠化普查、湿地公园生态监测与评价和2025年度森林督查暨图斑监测等3次。 | | | |
| **绩**  **效**  **指**  **标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| **产出指标** | **数量指标** | 2025年义务植树基地建设（魏源公园）（处） | ≥1 |
| 2024年春季造林（生态小苗、油茶苗和望云山村经济林苗木）苗木采购（次） | ≥3 |
| 2023-2024年林火阻隔系统及消防蓄水池建设“两年行动”（2024年建设任务） | ≥1 |
| 2024年度森林防火应急道路建设（千米） | ≥20 |
| 2024年花门—虎形山公路绿化提质（次） ≥1 | ≥1 |
| 2025年花门—金石桥美丽乡村院落绿化（次） | ≥1 |
| 森林草原湿地荒漠化普查、2024年湿地公园生态监测与评价和2025年度森林督查暨图斑监测（次） | ≥3 |
| “十五五”规划林业规划编制（次） | ≥1 |
| 林区道路维修（段） | ≥1 |
| **质量指标** | 项目质量验收合格率（≥\*\*%） | ≥95% |
| **时效指标** | 项目开工、竣工及时性（≥\*\*%） | ≥90% |
| 项目资金预算执行率（≥\*\*%） | ≥90% |
| **成本指标** | 严格按预算、合同约定执行（是否） | 是 |
| **效益指标** | **经济效益指标** | 林火阻隔系统、林区道路建设有效挽回林农经济损失（是否有效） | 有效 |
| 油茶林盛果期年产值（万元/年） | 30 |
| 发展庭院经济（经济林盛果期）年产值（万元/年） | 5 |
| **社会效益指标** | 项目建设带动周边群众劳务增收（万元） | ≥50 |
| 义务植树、院落绿化、道路绿化有效提升群众生活幸福指数（是否有效） | 有效 |
| **生态效益指标** | 项目建设推动森林植被恢复、国土绿化等生态文明建设效果（是否明显） | 明显 |
| **可持续影响指标** | 林业规划、资源调查、生态监测有效指导林草事业持续发展（是否有效） | 有效 |
| 林火阻隔系统建设有效维护林区经济社会稳定发展（是否有效） | 有效 |
| 防火应急道路建设有效提升森林防灭火应急能力可持续影响（是否提升） | 提升 |
| **满意度指标** | **受益对象满意度（%）** | 林区群众满意度（≥\*\*%） | ≥90% |