附件2

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表

项目名称：隆回聚恒置业有限公司阅江府建设

项目1、2、5、6栋楼及主楼地下室

工程编号：430524202008070191

| 项目基本信息 | 建设单位 | 隆回聚恒置业有限公司 |  |  |  | 企业信用代码 | 91430524MA4R3B1K59 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 隆回县桃花坪街道江湾村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资类型 | 社会投资 |  |  |  | 项目类别 | 建筑工程 |  |  |  |
|  | 建设工程规划许可证编号 | 建字第202006037号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项文号 | 隆发改备案[2020]44号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批准机关 | 隆回县发展和改革局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2020.3.30 |  |  |  | 立项机关级别 | 区县级 |  |  |  |
|  | 总面积 （平方米） | 26610.93 |  |  |  | 总投资 （万元） | 30000 |  |  |  |
|  | 建设性质 | 新建 |  |  |  | 工程用途 | 居住建筑 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 项目总占地面积为 26610.93 平方米,出让土地建设规模72378.7平方米,划拨土地建设规模1625平方米，按资质分期建设。新建商住楼6栋(建筑限高80米)地上26层(一层层高3.5米、二至二十六层层高均为3.05米)，地下一层(层高4米，局部5.2米)，教育幼儿园1栋(三层，层高均为3.6米)，包括建设住宅、幼儿园、物业管理用房、停车场、道路、绿化、水电、通讯、消防、卫生等市政配套设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划开工 | 2020.7.9 |  |  |  | 计划竣工 | 2022.7.8 |  |  |  |
| 施工图审查信息 | 施工图审查合格书编号 | 2020FW03418(430500)-S180030219-SB |  |  |  | 审查完成日期 | 2020.7.21 |  |  |  |
|  | 勘察单位名称 | 湖南省工程勘察院有限公司（原名：湖南省工程勘察院） |  |  |  | 勘察单位企业信用代码 | 914313001874455435 |  |  |  |
|  | 施工图审查机构名称 | 湖南长冶建设工程施工图审查有限公司 |  |  |  | 施工图审查机构企业信用代码 | 9143000077009260XQ |  |  |  |
|  | 建设规模 | 主要建设内容：地上 6 栋均为 26 层的高层住宅和一栋 3 层幼儿园。地下一层车库。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工合同信息 施工合同信息 | 合同名称 | 阅江府建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同类别 | 施工总包 |  |  |  | 承包单位 | 湖南省泽天建设有限公司 |  |  |  |
|  | 合同编号 | 202007-12 |  |  |  | 合同金额 （万元） | 10849.0315 |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 许建华 |  |  |  | 身份证号码 | 430502197804202030 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 总建筑面积 91519.18㎡，其中住宅建筑面积89574.8㎡(含地下室人防建筑面积 2914.7㎡)。幼儿园建筑面积1528.82㎡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | 新建商住楼6栋(建筑高度限高80米)，地上26层，地下一层，教育幼儿园1栋，包括建设住宅、幼儿园、地下室。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同签订日期 | 2020.7.9 |  |  |  | 记录登记时间 | 2020.8.7 |  |  |  |
|  | 计划开工日期 | 2020.7.9 |  |  |  | 计划竣工日期 | 2022.7.8 |  |  |  |
|  | 合同工期 | 730天 |  |  |  | 质量目标 | 合格 |  |  |  |
| 监理合同信息 | 合同编号 | 2020-011 |  |  |  | 合同名称 | 隆回县“阅江府”项目监理 |  |  |  |
|  | 承包单位 | 湖南省硅谷项目管理有限公司 |  |  |  | 签订日期 | 2020.3.10 |  |  |  |
|  | 合同金额 | 72.4万元 |  |  |  | 合同记录登记时间 | 2020.8.7 |  |  |  |
|  | 计划开工日期 | 2020.3.15 |  |  |  | 计划竣工日期 | 2023.6.30 |  |  |  |
|  | 合同工期 | 1203天 |  |  |  | 质量目标 | 合格 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 隆回县“阅江府”项目，建筑面积约90500平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | 1-6#栋、幼儿园与物业用房、地下室的所有土建与装饰、水电、暖通、消防及园林等工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工许可信息 施工许可信息 | 工程名称 | 隆回聚恒置业有限公司阅江府建设项目1、2、5、6栋楼及主楼地下室 |  |  |  | 施工许可证编号 | 430524202008100101 |  |  |  |
|  | 施工企业 | 湖南省泽天建设有限公司 |  |  |  | 监理企业 | 湖南省硅谷项目管理有限公司 |  |  |  |
|  | 设计企业 | 广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司 |  |  |  | 设计项目负责人 | 丁荣有 |  |  |  |
|  | 勘察企业 | 湖南省工程勘察院有限公司（原名：湖南省工程勘察院） |  |  |  | 勘察项目负责人 | 龚良成 |  |  |  |
|  | 合同金额（万元） | 5424万元 |  |  |  | 面积（平方米） | 48779.26 |  |  |  |
|  | 发证日期 | 2020.8.10 |  |  |  | 合同工期 | 730天 |  |  |  |
|  | 合同开工日期 | 2020.7.9 |  |  |  | 合同竣工日期 | 2022.7.8 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 48779.26平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 刘超 |  |  |  | 项目负责人身份证号码 | 430503198206222016 |  |  |  |
|  | 项目负责人证书编号 | 湘243141538953 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 | 张立明 |  |  |  | 技术负责人身份证号码 | 430522197309204878 |  |  |  |
|  | 技术负责人证书编号 | B08193010100004895 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师 | 付湘中 |  |  |  | 总监理工程师身份证号码 | 430524197505150072 |  |  |  |
|  | 总监理工程师证书编码 | 43007778 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单项工程1 | 1#楼 |  | 建筑面积（平方米） | 14005.75 | 地上/下层数 | 26/0 | 高度（米） |  | 79.9 |
|  | 单项工程2 | 2#楼 |  | 建筑面积（平方米） | 14159.96 | 地上/下层数 | 26/0 | 高度（米） |  | 79.9 |
|  | 单项工程3 | 5#楼 |  | 建筑面积（平方米） | 9418.73 | 地上/下层数 | 26/0 | 高度（米） |  | 79.9 |
|  | 单项工程4 | 6#楼 |  | 建筑面积（平方米） | 8998.04 | 地上/下层数 | 26/0 | 高度（米） |  | 79.9 |
|  | 单项工程5 | 主楼地下室 |  | 建筑面积（平方米） | 2196.78 | 地上/下层数 | 0/1 | 高度（米） |  | 5.2 |
| 竣工验收备案信息 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 2023006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | 5424 |  |  |  | 实际面积 （平方米） | 48731.62 |  |  |  |
|  | 实际建设规模 | 48731.62平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2020.7.9 |  |  |  | 竣工验收 备案日期 | 2023.1.11 |  |  |  |
|  | 实际竣工 日期 | 2022.11.24 |  |  |  | 结构体系 | 剪力墙 |  |  |  |
|  | 单项工程1 | 1#楼 | 建筑面积（平方米） |  | 13987.71 | 地上/下层数 | 26/0 | 高度（米） | 79.9 |  |
|  | 单项工程2 | 2#楼 | 建筑面积（平方米） |  | 14111.65 | 地上/下层数 | 26/0 | 高度（米） | 79.9 |  |
|  | 单项工程3 | 5#楼 | 建筑面积（平方米） |  | 9437.40 | 地上/下层数 | 26/0 | 高度（米） | 79.9 |  |
|  | 单项工程4 | 6#楼 | 建筑面积（平方米） |  | 9019.41 | 地上/下层数 | 26/0 | 高度（米） | 79.9 |  |
|  | 单项工程5 | 主楼地下室 | 建筑面积（平方米） |  | 2175.45 | 地上/下层数 | 0/1 | 高度（米） | 5.2 |  |

| 施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| 湖南省泽天建设有限公司 | 变更前 项目经理 | 许建华 | 430502197804202030 | 湘243111319975 |
| 湖南省泽天建设有限公司 | 变更后 项目经理 | 刘超 | 430503198206222016 | 湘243141538953 |
| 湖南省泽天建设有限公司 | 技术负责人 | 张立明 | 430522197309204878 | B08193010100004895 |
| 湖南省泽天建设有限公司 | 变更前 施工员 | 郭虎 | 430321197912071515 | 43181010001167 |
| 湖南省泽天建设有限公司 | 第一次变更后 施工员 | 刘毅 | 430525198706182338 | 43161010010396 |
| 湖南省泽天建设有限公司 | 第二次变更后 施工员 | 罗显哲 | 430524199610070030 | 0432010100005000031 |
| 湖南省泽天建设有限公司 | 第三次变更后 施工员 | 罗群 | 430524197707150038 | 0432010100005000029 |
| 湖南省泽天建设有限公司 | 施工员 | 杨碧慧 | 430528198710242814 | 43181010002354 |
| 湖南省泽天建设有限公司 | 变更前 安全员 | 唐昆 | 430502198112061518 | 43182020003255 |
| 湖南省泽天建设有限公司 | 变更后 安全员 | 廖代文 | 430527196910110036 | 43172020042707 |
| 湖南省泽天建设有限公司 | 安全员 | 王正兰 | 430524198702028679 | 43182020016540 |
| 湖南省泽天建设有限公司 | 质量员 | 曾广富 | 430511198106288018 | 43181060001387 |
| 湖南省硅谷项目管理有限公司 | 变更前 总监理工程师 | 谭承健 | 43052419770414007X | 43006463 |
| 湖南省硅谷项目管理有限公司 | 变更后 总监理工程师 | 付湘中 | 430524197505150072 | 43007778 |
| 湖南省硅谷项目管理有限公司 | 专业监理 | 肖大同 | 430524196611300033 | XS19-A0859 |
| 湖南省硅谷项目管理有限公司 | 监理员 | 马浩铭 | 430524199705140011 | XY20-A1731 |

| 设计人员信息表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
| 广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司 | 设计项目负责人 | 丁荣有 | 610104196308282318 | 204402726 | 不分专业 |
| 湖南省工程勘察院有限公司（原名：湖南省工程勘察院） | 勘查项目负责人 | 龚良成 | 420111197208265695 | 4301268-AY005 | 注册土木工程师（岩土） |