## 邵东市交通建设质量安全监督站

## 2022年部门整体支出绩效自评报告

- 部门概况：

（一）部门职能职责概述：

一是负责全市省道干线及市乡公路工程质量安全监督管理工作。二是调查工程质量事故，仲裁工程质量争议。三是监督管理全市交通建设工程造价及材料价格信息，审查全市交通建设工程估算、概算、预算文件及工程变更，材料调差，调解工程造价争议。

（二）部门组织机构及人员情况：

本部门内设机构5个，分别为办公室、人教股、质量安全监督股、　监理检测股、政策法规股 。单位编制人员20人，实有人数18人。

（三）部门2022年度重点工作计划：

2022年，我单位在市委市政府、交通运输局党委的正确领导下，扎实推进交通基础设施建设质量安全监督，不断加大监管力度，进一步规范行业管理，加强队伍建设，讲担当、重担当、改革创新、干事创业，切实提升了交通在建工程质量监督工作的质量和水平，2022年具体监管项目为：一是自然村通公路建设项目，二是危桥改造项目，三是生命防护工程，四是农村公路建设项目，五是提质改造项目。

（四）部门整体收入支出规模、使用方向：

1、年初预算收支情况

2022年收入预算266.58万元，其中，一般公共预算拨款266.58万元，占100%。支出预算266.58万元，其中基本支出186.1万元，项目支出80.48万元。

2、预算执行情况

2022年支出预算270.96万元，其中基本支出185.57万元，项目支出85.39万元。

3、“三公经费”情况

2022年三公经费年初预算8万元，其中公务用车购置及运行维护费6万元，公务招待费2万元。实际支出3.37万元，其中公务用车购置及运行维护费3.37万元。

（五）财务管理状况：

我站财务管理严格依法依规，做到公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。

1、加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核、列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

2、持续抓好“三公经费”，控制管理。把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。

二、部门项目资金组织实施情况：

（一）项目资金支出情况：

1、业务工作完成情况。2022年全市交通建设项目59个动工，其中农村公路29个，里程共233.173公里（2022年新建项目23个，其中资源产业路10个、三级公路7个、乡村振兴路3个、提质改造项目3个，里程共139.274公里；2022年续建项目6个，其中提质改造项目5个、资源产业路1个，里程共93.899公里）。安全防护项目26个，里程共544.164公里（2022年新建项目25个，里程共475.226公里；2022年续建项目1个，里程共68.938公里）。危（渡）桥改造工程4个，里程共0.2267公里。2022年，纠正轻违规行为100余起，下发整改通知20份，通报3份，对辖区内交通建设项目实现了监督全覆盖，对农村公路根据实际工作开展情况定期进行质量安全综合检查。全年共下发通报5份，整改通知书49份，停工通知书1份。

2、安全生产监管情况。为了保证交通工程建设的总体质量，保障群众出行安全，提高群众幸福指数，我站坚持对每个项目至少组织一次集中巡查并不定期抽查，查安全、查现场管理、查内业资料，并组织各项目负责人现场交流，评定名次，对存在的问题进行集中督办整改，有效促进了建设项目的质量不断提高，进度不断加快，安全生产管理更加到位，全年无安全生产责任事故发生。

3、各项中心工作完成情况。疫情防控期间，我站全体工作人员参与高铁站及九龙岭黄草坪卡点等疫情防控执勤点的疫情防控工作。执勤点实行24小时工作制，对所有进入人员实行体温检测、活动轨迹等信息进行研判登记，有效阻截疫情的输入和扩散；2022年，我站联点三云村，为了将乡村振兴工作落到实处，我站组织村两委将村内各组适合流转的土地进行流转，统一由村集体经济合作社管理，打造种植黄金贡柚，目前已种植黄金贡柚80亩，增加集体收入；积极组织职工参与平安建设工作，在机关院内设置平安建设宣传专栏，认真落实市委、市政府的敲门行动，加强对毒品预防的宣传教育。

三、总体评价情况：

2022年度本单位对部门整体支出开展了绩效评价。全年工作坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，强化企业主体责任和行业监管责任，深入开展安全生产大宣传、大培训、大检查、大整治工作，不断夯实安全生产基层基础工作，努力提升安全监管能力，进行专项突击检查。保证每月下乡检查，确保工程安全质量，取得了良好的安全效果，交通工程建设事故为零，全面实现了市下达的安全生产目标管理任务。今年的工作在全体干部职工的共同努力下，达到了年初预算绩效目标，完成全年各项工作任务，较好地履行单位职责。经我单位认真自评，2022年度评价得分93分，绩效评价等级为优秀。

邵东市交通建设质量安全监督站

2023年8月25日