项目绩效目标表

项目填报单位：邵东新区开发建设投资有限责任公司

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 邵东市东部交通枢纽基础设施建设项目 | | | | |
| 主管部门 | 湖南邵东经济开区管理委员会 | | | | |
| 项目实施单位 | 邵东新区开发建设投资有限责任公司 | 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 项目资金  （万元） | 资金总额：20500.00万元 | | | | |
| 一、政府专项债券资金：11000.00万元 | | | | |
| 二、其他资金：9500.00万元 | | | | |
| 项目实施进度计划 | 开始时间 | | | 完成时间 | |
| 2022年1月 | | | 2023年12月 | |
| 项目绩效目标 | 邵东市新建东部交通枢纽规划占地60亩，规划总建筑面积50000㎡，其中：地下建筑面积12000㎡，地上建筑面积38000㎡。地下建筑规划为地下停车场、设备用房、人防设施等；地上建筑主要包括站房以及配套辅助用房等7208㎡，配建司乘公寓4000平方米，办公及商业建筑26792㎡。项目主要建设内容包括：征地拆迁、场地整理、建安工程、室外公用工程、亮化工程、绿化景观工程等 | | | | |
|
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及  单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 站房以及配套辅助用房 | ㎡ | 7208 |
| 配建司乘公寓 | ㎡ | 4000 |
| 办公及商业建筑 | ㎡ | 26792 |
| 质量指标 | 合格率 | ≥95% | ≥95% |
| 时效指标 | 完工时间 | 年 | 2 |
| 成本指标 | 万元 | 20500.00 | 成本超支不超过5% |
| 经济效益指标 | 推动当地经济发展 | 带动区域建筑、房地产、旅游、商贸服务业等产业的发展 | 推动产业发展 |
| 社会效益指标 | 交通压力 | 与建设前比较 | 减轻汽车西站旅客流量压力，对改善邵东城市的交通秩序、减少城市交通事故、加快城区交通流速 |
| 城市形象 | 与建设前比较 | 提高 |
| 生态效益指标 | 改善生活环境 | 改善邵东城市的交通秩序、减少城市交通事故、加快城区交通流速，公共出行减少空气污染。 | |
| 可持续影响指标 | 可持续年限 | 项目使用年限15年以上 | |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 公众社会满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 主管部门审核意见 | 审核人：  年月日 | | | | |