附件

2019年县重点建设项目目标任务表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 起止 年限 | 投资 来源 | 投资 总额 | 至2018年底 完成 投资 | 2019年目标任务 |  | 主要责任单位 | 责任联系 领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 | 主要建设内容 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 8742040 | 2268000 | 1664050 |  |  |  |
| 一、基础设施建设项目11个 |  |  |  |  |  | 525800 | 195700 | 121000 |  |  |  |
| 1 | 两廉线工程 | 续建 | 全长7.9公里，建成1级标准公路，路基宽度21.5米。 | 2016 - 2019 | 上级拨款 自筹 | 45300 | 29000 | 10000 | 全线建成通车。 | 建设指挥部 | 刘文龙 张志红（常务） |
| 2 | 县乡公路大修工程 | 续建 | 大修150公里公路，安装安防工程300公里。 | 2017 - 2020 | 上级拨款 县财政 | 18300 | 9500 | 4500 | 完成30公里公路大修，安防工程133公里。 | 交通运输局 公路局 | 尹安中 肖洋扬（常务） |
| 3 | 农村公路提质改造工程 | 续建 | 农村公路窄改宽，脱贫攻坚自然村通水泥（沥青）公路。 | 2016 - 2020 | 上级拨款 自筹 | 52000 | 20000 | 25000 | 完成133公里农村公路窄改宽，自然村通水泥公路355公里。 | 交通运输局 | 尹安中（常务） 肖洋扬 |
| 4 | 杨桥高铁站进站道路建设 | 新建 | 全长2.2公里。 | 2019 | 自筹 | 5000 |  | 5000 | 建成通车。 | 交通运输局 水东江镇 | 杨振明 |
| 5 | 开发区路网 建设 | 续建 | 乾元路（长岭路—站前路）、长岭路（广场西路—乾元路）、人民路、站前路（广场东路-礼经）、两塘路改造（昭阳大道-建设西路）、金龙路（人民路-公园路）等道路。 | 2017 - 2020 | 自筹 | 138400 | 56000 | 15000 | 公园路桥梁完成桩基工程，北岭路对接建设路段全面完成。公园路南延、金泉学校周边路网等道路完成部分路段建设。 | 经济开发区管委会 两市塘街道 宋家塘街道 | 刘 向（常务） 梅世江 |
| 6 | 生态产业园产业项目配套道路建设 | 续建 | 利隆路、桐江南路、创业大道、国平路、金声南路、虹桥路、昭阳大道、景秀路、桐江北路、百富路、连云路、侯城路、光大路、兴盛南路、双兴路、联晨路、观龙路等道路。 | 2017 - 2020 | 自筹 | 151000 | 45000 | 25000 | 创业大道、国平路、连云路、桐江南路、茂盛大道、兴盛路等路段完成部分路段通车，景秀路、联晨路、晨光路等路段完成部分主体工程。 | 生态产业园管委会 两市塘街道 大禾塘街道 | 黄振国 刘 文（常务） |
| 7 | 宋家塘管理区管委会路网建设 | 续建 | 新建明珠大道东段、曙光路、华农路、华迎路、惠民路、吉庆路东段、吉祥路等道路，改造梨园路。 | 2017 - 2020 | 自筹 | 46000 | 15000 | 16000 | 明珠大道东段通车，曙光路、华农路西段、吉庆路东段完成路基。 | 宋家塘管理区管委会 宋家塘街道 | 黄德源 |
| 8 | 潭邵高速邵东服务区建设 | 新建 | 占地面积60亩，建设加油站、餐厅、商店、厕所等服务设施。 | 2019 - 2020 | 省级 投资 | 15000 |  | 8500 | 主体完工。 | 交通运输局 界岭镇 廉桥镇 | 尹安中（常务） 肖洋扬 |
| 9 | 乡镇管道燃气工程 | 续建 | 全县22个乡镇燃气管道的铺设安装。 | 2015 - 2020 | 自筹 | 9800 | 6200 | 3000 | 完成主管铺设15公里，10家以上企业煤改气，6个乡镇3000户居民通气。 | 建设指挥部 沿线各乡镇 鑫昆天燃气公司 | 周军亮（常务）杨振明 |
| 10 | 公汽停车场充电桩建设项目 | 续建 | 开发区、宋家塘管理区、产业园、杨桥镇各新建一个公汽停车场，安装电动汽车充电桩150根，变压器8座。 | 2017 - 2020 | 自筹 | 15000 | 6000 | 3000 | 完成金龙大桥、国际商贸城、杨桥镇、汽车西站等地电动汽车充电桩34根。 | 公汽公司 住建局 交通局 经济开发区管委会 生态产业园管委会 宋家塘管理区管委会 杨桥镇 | 肖洋扬 |
| 11 | 农村电网改造工程 | 续建 | 113个新农村试点村的农网全部改造到位。 | 2017 - 2020 | 上级 拨款 | 30000 | 9000 | 6000 | 完成30个村的农村电网改造。 | 邵东供电公司 | 肖洋扬 张旭辉（常务） |
| 二、现代工业及高新技术项目36个 |  |  |  |  |  | 1663700 | 522100 | 466600 |  |  |  |
| 12 | 生态产业园标准化厂房建设项目 | 续建 | 总建筑面积约150万平方米。 | 2014 - 2020 | 自筹 | 263000 | 200000 | 30000 | 新增10万平方米标准化厂房建设。 | 生态产业园管委会 标准化厂房建设领导小组 发改局 | 刘文龙（常务） 尹安中 |
| 13 | 黑田铺包装印刷工业园二、三期项目 | 续建 | 占地面积930亩，新建三条主干道路及其支线，新建厂房面积50万平方米。 | 2014 - 2020 | 自筹 | 150000 | 80000 | 30000 | 新增10万平方米标准化厂房建设。 | 宋家塘管理区管委会 黑田铺镇 邵东县金华湘包装印刷产业园 | 刘文龙（常务） 黄德源 |
| 14 | 食品工业园建设 | 新建 | 占地面积468亩，建设路网、供水、供电、排水等基础设施，新建标准化厂房建筑面积20万平方米。 | 2019 - 2021 | 自筹 | 100000 |  | 20000 | 完成部分厂房及园区内道路和供水、排水设施建设，引进两家以上企业入园开工建设。 | 宋家塘管理区管委会 黑田铺镇 邵东汇联地产开发有限公司 | 刘文龙 黄德源（常务） |
| 15 | 廉桥医药工业科技园项目 | 续建 | 征地1500亩，建设中药饮片加工厂。包括药王大道、夏莲路、廉桥大道、民强路、民富路、百合路、廉桥箱涵、廉桥污水处理厂、牌楼、中医药博览馆、交易平台和医药科技园安置区建设。 | 2016 - 2020 | 自筹 | 350000 | 110000 | 60000 | 完成园区道路等基础设施建设，引进10家企业入园开工建设，污水处理厂完成主体建设。 | 经济开发区管委会 廉桥镇 | 沈志定 周玉凡 刘 向 梅世江（常务） |
| 16 | 仙槎桥五金科技创新产业园项目 | 续建 | 总规划面积1500亩，分三期建设，一期用地面积500亩，二期用地面积500亩，建设标准化厂房50万平方米。 | 2017 - 2020 | 自筹 | 200000 | 35000 | 60000 | 完成园区道路等基础设施建设，20家以上企业竣工投产。 | 建设指挥部 仙槎桥镇 邵东县五金科技创新产业园有限公司 | 周玉凡 刘有元（常务） |
| 17 | 团山打火机工业园项目 | 续建 | 占地面积300亩。 | 2018 - 2020 | 自筹 | 40000 | 10000 | 20000 | 完成园区道路等基础设施建设，引进5家以上企业开工建设。 | 建设指挥部 团山镇 | 尹安中（常务） 肖洋扬 |
| 18 | 霞客乐跨界房车项目 | 新建 | 一期租赁厂房7300平方米，建设ORM（越野房车）、拖挂房车及一体化房车生产线。二期占地面积300亩。 | 2019 - 2021 | 自筹 | 20000 |  | 5000 | 一期建成投产。 | 生态产业园管委会 | 周玉凡 刘 文（常务） |
| 19 | 衡科装配式建筑项目 | 续建 | 占地面积300亩，一期用地面积170亩，建设年产100万平方米装配式建筑预制构件及综合管廊生产线。 | 2018 - 2019 | 自筹 | 25000 | 9000 | 14000 | 完成主体建设，设备入场调试，争取年底投产。 | 生态产业园管委会 两市塘街道 湖南衡科实业集团 | 刘文龙 肖洋扬 刘 文（常务） |
| 20 | 康视达隐形眼镜项目 | 续建 | 占地面积115亩，建设隐形眼镜生产项目，主要从事隐形眼镜、护理液、滴眼液及相关周边产品的研发、生产、销售。 | 2018 - 2019 | 自筹 | 20000 | 3000 | 12000 | 完成两栋厂房建设，设备入场调试，争取年底投产。 | 生态产业园管委会 大禾塘街道 湖南亮国科技股份有限公司 | 周玉凡 杨振明（常务） 刘 文 |
| 21 | 创亿达（显创光电）生产线 | 续建 | 占地面积110亩，建设显示屏生产线。 | 2018 - 2020 | 自筹 | 20000 | 6000 | 12000 | 主体开工建设。 | 生态产业园管委会 大禾塘街道 湖南创亿达科技有限公司 | 周玉凡 杨振明（常务） 刘 文 |
| 22 | 永吉红包烫金材料生产线 | 续建 | 占地面积150亩，年产200万卷烫金材料生产线。 | 2017 - 2020 | 自筹 | 30000 | 8000 | 15000 | 厂房建设基本完成，二条以上生产线投产。 | 生态产业园管委会 两市塘街道 湖南省永吉纸品有限公司 | 周玉凡 肖洋扬（常务） |
| 23 | 邵东智谷建设 | 新建 | 占地面积140亩，建设综合大楼、生产区、员工公寓及配套设施等。 | 2019 - 2020 | 自筹 | 50000 |  | 20000 | 完成前期工作，开工建设。 | 生态产业园管委会 两市塘街道 智能制造研究院 | 刘文龙 肖洋扬（常务） 刘 文 |
| 24 | 保税仓建设 | 新建 | 占地面积40亩，建设综合大楼、展示厅、多功能智慧型保税仓库。 | 2019 - 2020 | 上级拨款 自筹 | 10000 |  | 8000 | 完成主体建设。 | 生态产业园管委会 商务局 发改局 两市塘街道 | 闵国伟（常务） 刘 文 |
| 25 | 湖南晶博光电小镇建设 | 续建 | 在标准化厂房内购买或租赁厂房，建设电子信息科技园。一期接纳电子信息企业5个，为华为、OPPO、TCL等知名品牌提供配套产品，二期建筑面积10万平方米。 | 2017 - 2020 | 自筹 | 40000 | 20000 | 16000 | 完成4万平方米厂房建设，并投入使用。 | 生态产业园管委会 两市塘街道 | 周玉凡 曾剑萍（常务） 刘 文 |
| 26 | 大通电力新建项目 | 续建 | 占地面积41亩，新建电力设备制造工厂。 | 2018 - 2020 | 自筹 | 9500 | 1500 | 4000 | 开工建设。 | 生态产业园管委会 大禾塘街道 邵阳市大通电力设备制造有限公司 | 刘 文 |
| 27 | 宁庆航空航天智能装备建设 | 续建 | 占地面积100亩，一期占地面积50亩，研发生产航空航天零部件、数控机床、智能设备、智能机器人等产品。 | 2018 - 2020 | 自筹 | 25000 | 2000 | 20000 | 完成主体建设，争取竣工投产。 | 建设指挥部 仙槎桥镇 湖南宁庆航空航天智能装备有限公司 | 周玉凡 曾剑萍 刘有元（常务） |
| 28 | 五金 锻造中心生产线 | 续建 | 占地面积50亩，建设五金集中锻造中心生产线10条。 | 2018 - 2019 | 自筹 | 12000 | 5000 | 7000 | 竣工投产。 | 建设指挥部 仙槎桥镇 邵东县五金锻造中心有限公司 | 周玉凡 曾剑萍 刘有元（常务） |
| 29 | 润天集团制药项目 | 新建 | 占地面积130亩，建设现代化制药企业。 | 2019 - 2020 | 自筹 | 30000 |  | 20000 | 完成主体建设，争取竣工投产。 | 经济开发区管委会 廉桥镇 润天集团有限公司 | 沈志定 刘 向 梅世江（常务） |
| 30 | 华腾制药项目 | 新建 | 占地面积100亩，建设现代化制药企业。 | 2018 - 2020 | 自筹 | 28000 |  | 10000 | 开工建设，争取主体竣工。 | 经济开发区管委会 市监局 廉桥镇 | 刘 向（常务）王智刚 |
| 31 | 自然堂中药饮片生产线 | 新建 | 占地面积30亩，新建办公楼、厂房、仓库等，新建四条中药饮片生产线，扩建种植基地。 | 2019 | 自筹 | 8000 |  | 5000 | 完成主体建设。 | 经济开发区管委会 廉桥镇 湖南省自然堂中药饮片有限公司 | 刘 向 梅世江（常务） |
| 32 | 智康医疗器械生产线建设 | 新建 | 占地面积35亩，从事医疗器械研发生产。 | 2019 - 2020 | 自筹 | 7000 |  | 5000 | 完成主体建设。 | 经济开发区管委会 廉桥镇 邵阳智康医疗器械有限公司 | 刘 向 梅世江（常务） |
| 33 | 廉桥特色中药小镇建设 | 续建 | 镇区上海路、长沙大道、廉群路、廉禾路、320国道、药材市场等道路白改黑15公里，镇区主要街道房屋立面中药仿古特色改造和廉桥自来水厂升级改造。 | 2017 - 2020 | 银行贷款 自筹 | 29000 | 10000 | 5000 | 道路改造完成，自来水厂完成主体工程。 | 经济开发区管委会 住建局 发改局 廉桥镇 | 周玉凡 刘 向（常务） |
| 34 | 屠宰场搬迁工程 | 续建 | 占地面积80亩，新建机械化屠宰场、屠宰车间、待宰车间、无害化处理车间，日宰能力500头以上。 | 2018 - 2019 | 县财政 自筹 | 8000 | 3000 | 5000 | 全面建成并投入使用。 | 农业农村局 两市塘街道 | 刘永格 胡国彬（常务） |
| 35 | 天彩纸品包装项目 | 新建 | 占地面积89亩，建筑面积10万平方米，新建8条纸品包装印刷生产线。 | 2019 - 2020 | 自筹 | 20000 |  | 5000 | 完成前期工作，开工建设。 | 生态产业园管委会 两市塘街道 | 肖洋扬 |
| 36 | 阳光8点箱包建设 | 新建 | 占地面积38亩，建设办公大楼、年产500万只背包（书包）生产线，新建员工宿舍。 | 2019 - 2020 | 自筹 | 10000 |  | 5000 | 完成前期工作，开工建设。 | 生态产业园管委会 两市塘街道 湖南省阳光箱包有限公司 | 曾剑萍 刘 文（常务） |
| 37 | 中工硅谷项目建设 | 新建 | 占地面积30亩，总建筑面积1.2万平方米。 | 2019 - 2020 | 自筹 | 30000 |  | 7000 | 完成中工硅谷基地运营中心大楼主体，招商企业50家。 | 宋家塘管理区管委会 | 曾剑萍 黄德源（常务） |
| 38 | 腾辉运升不锈钢 | 续建 | 占地面积50亩，建筑面积3万平方米。 | 2017 - 2019 | 自筹 | 20000 | 12000 | 6000 | 新建1.2万平方米厂房。 | 生态产业园管委会 大禾塘街道 | 申桂荣（常务） 刘 文 |
| 39 | 湘俏米业新厂建设 | 续建 | 占地面积30亩，建设年产20万吨大米生产线。 | 2018 - 2019 | 自筹 | 10000 | 2000 | 8000 | 建成投产。 | 农业农村局 大禾塘街道 湖南省湘俏米业有限公司 | 申桂荣 胡国彬（常务） |
| 40 | 国旺拉链新厂建设 | 续建 | 占地面积23亩，主要生产拉链、仿制品等产品。 | 2018 - 2019 | 自筹 | 5000 | 3000 | 2000 | 全面完成并投入使用。 | 生态产业园管委会 大禾塘街道 邵东国旺拉链有限公司 | 刘 文 |
| 41 | 益豪手袋二期建设 | 新建 | 占地面积30亩，建筑面积3万平方米。 | 2019 - 2020 | 自筹 | 8000 |  | 3000 | 开工建设。 | 生态产业园管委会 两市塘街道 湖南益豪手袋有限公司 | 刘文龙 刘 文（常务） |
| 42 | 福全堂中药饮片二期建设 | 新建 | 占地面积20亩，建筑面积3万平方米，建设中药饮片生产线。 | 2019 - 2020 | 自筹 | 5000 |  | 2000 | 开工建设。 | 生态产业园管委会 两市塘街道 湖南福全堂中药饮片公司 | 刘 文 |
| 43 | 锐科机器人产学研科技园 | 新建 | 总规划面积500亩，一期占地面积50亩，新建研发中心大楼、教学楼、工程实训中心等。 | 2019 - 2022 | 自筹 | 50000 |  | 6000 | 开工建设。 | 仙槎桥镇 湖南锐科机器人技术有限公司 | 刘文龙 |
| 44 | 卓华高分子材料生产线建设 | 新建 | 占地面积45亩，建筑面积2.2万平方米，主要生产手机电脑膜等产品。 | 2019 - 2020 | 自筹 | 10000 |  | 7000 | 主体竣工。 | 建设指挥部 团山镇 东莞市卓华高分子材料有限公司 | 尹安中 |
| 45 | 沃斯电子科技项目建设 | 新建 | 占地面积35亩，建筑面积1.2万平方米，主要生产打火机、高端车载手机支架等产品。 | 2019 - 2020 | 自筹 | 8000 |  | 5000 | 主体竣工。 | 建设指挥部 团山镇 湖南沃斯电子科技有限公司 | 尹安中 |
| 46 | 华驰高分子材料生产线建设 | 新建 | 占地面积40亩，建筑面积2万平方米，主要生产手机电脑膜等产品。 | 2019 - 2020 | 自筹 | 8000 |  | 5000 | 主体竣工。 | 建设指挥部 团山镇 东莞市华驰高分子材料有限公司 | 尹安中 |
| 47 | 廉桥镇国家示范农业产业强镇建设项目 | 续建 | 药材基地3个，面积1165亩，新10建吨/年口服液生产线1条，包装线1条，仓储中心、服务平台各2个，改造1000吨/年饮片加工线1条。 | 2018 - 2019 | 上级拨款 自筹 | 5200 | 2600 | 2600 | 完成廉桥镇3个药材基地建设，天宏药业、松龄堂、弘华药业升级改造中药材加工生产线各一条。 | 农业农村局 廉桥镇 | 胡国彬 |
| 三、现代农业及新农村建设项目13个 |  |  |  |  |  | 328975 | 133500 | 79150 |  |  |  |
| 48 | 新屋农庄及花卉市场建设 | 续建 | 占地500亩，修建精品园林，新建花卉展示中心，集休闲、观光、娱乐、餐饮、住宿于一体。新建花卉苗木交易市场。 | 2017 - 2019 | 自筹 | 31000 | 20000 | 11000 | 全面建成。 | 生态产业园管委会 两市塘街道 邵东县新屋农庄有限责任公司 | 刘长峰 |
| 49 | 怡卉园二期工程 | 新建 | 占地面积1000亩，栽种樱花、玫瑰、海棠等观赏花30万株，新修动物园、玻璃桥、玻璃滑道、冰雪天地、游乐园、游泳池、古亭阁楼及附属配套设施。 | 2019 - 2022 | 自筹 | 20000 |  | 8000 | 完成动物园、玻璃桥、冰雪天地项目建设。 | 周官桥乡 邵东怡卉现代农业开发公司 | 刘长峰 |
| 50 | 高标准基本农田建设及土地整治项目 | 续建 | 2015年至2020年完成33万亩标准基本农田项目建设。 | 2016 - 2020 | 上级拨款 自筹 | 99950 | 43000 | 20000 | 完成7万亩高标准基本农田建设。 | 农业农村局 发改局 自然资源局 水利局 项目所在地乡镇 | 胡国彬 |
| 51 | 隆平高科新增耕地开发项目 | 续建 | 新增耕地并落实种植面积1万亩。 | 2018 - 2020 | 自筹 | 12600 | 1000 | 4000 | 新增牛马司、魏家桥、黑田铺、灵官殿、大禾塘街道等乡镇耕地面积5000亩，并落实产业化种植。 | 自然资源局 发改局 水利局 林业局 农业农村局 财政局 项目所在地乡镇 | 杨振明 |
| 52 | 社会投资耕地开发项目 | 续建 | 新增耕地面积5000亩。 | 2018 - 2019 | 自筹 | 5000 | 2000 | 3000 | 新增火厂坪、仙槎桥、黑田铺等乡镇耕地面积3000亩。 | 自然资源局 发改局 水利局 林业局 农业农村局 财政局 项目所在地乡镇 | 杨振明 |
| 53 | 石漠化综合治理项目 | 续建 | 治理岩溶面积41平方公里，治理石漠化面积2614.2公顷。 | 2016 - 2020 | 自筹 | 49975 | 29500 | 1300 | 治理石漠化面积526公顷。 | 发改局 林业局 农业农村局 水利局 财政局 团山镇 水东江镇 | 胡国彬 |
| 54 | 华乔生态休闲农业观光园建设 | 续建 | 种植花卉苗木、四季果园、油茶等2500亩；建设现代化养殖中心；建设休闲娱乐设施及各种配套设施。 | 2016 - 2020 | 自筹 | 6800 | 3000 | 1200 | 修建园内道路，新建餐饮设施与办公楼。 | 魏家桥镇 湖南省华丰泽乔农林开发有限公司 | 胡国彬 |
| 55 | 创建省级森林城市建设 | 续建 | 城市绿化覆盖率达到40%，河道、公路绿化率达到80%，新造林45000亩，全县森林覆盖达45%。 | 2018 - 2020 | 县财政 | 18000 | 6000 | 6000 | 新造林1.5万亩，城市绿化覆盖率达到36%，河道、公路绿化率达到70%，全县森林覆盖达40%。 | 林业局 住建局 公路局 水利局 | 周玉凡 杨振明 胡国彬（常务） |
| 56 | 黑田铺太阳现代农业生态特色产业园项目 | 续建 | 占地面积2000亩，新建生猪栏舍7.2万平方米，年出栏商品猪7万头，种植蔬菜、水果、园林1500亩，开发观光休闲农业300亩。 | 2018 - 2020 | 自筹 | 34000 | 2000 | 2000 | 完成部分道路建设，种植蔬菜、水果、园林500亩。 | 黑田铺镇 农业农村局 邵阳市太阳农业发展有限公司 | 黄振国 胡国彬（常务） |
| 57 | 宏泰农牧生态养殖场项目 | 续建 | 占地面积250亩，新建生猪栏舍1万平方米，年出栏商品猪2万元，配套环保工程1500平方米，种植蔬菜、药材200亩。 | 2018 - 2019 | 自筹 | 5200 | 3000 | 2200 | 建成投入使用。 | 牛马司镇 农业农村局 邵东县宏泰农牧发展有限公司 | 胡国彬 |
| 58 | 邵东县大宗油料基地建设 | 新建 | 魏家桥、团山、九龙岭等9个乡镇创建和完善2.3万亩油料基地的土地平整、土壤改良、灌溉排水、田间道路、农田防护与生态环境保持、监测工程等建设。 | 2019 | 上级拨款 自筹 | 3450 |  | 3450 | 全面完成。 | 农业农村局 林业局 | 陈博文 胡国彬（常务） |
| 59 | 农村人居环境综合整治项目 | 续建 | 整治580个行政村的农村生活垃圾处理、污水处理等。 | 2016 - 2020 | 上级拨款 县财政 自筹 | 35000 | 20000 | 15000 | 完成241个行政村的农村人居环境综合治理。 | 农业农村局 生态环境局邵东分局 自然资源局 住建局 卫健局 | 陈博文 胡国彬（常务） |
| 60 | 魏家桥樱花观光园 | 续建 | 占地面积1000亩。栽种各类名贵樱花10万株，药材1000亩，修建园内道路15公里，兴建游乐设施等。 | 2017 - 2020 | 自筹 | 8000 | 4000 | 2000 | 种植药材500亩，水果200亩。 | 魏家桥镇 湖南樱皇农业开发有限公司 | 刘长峰 |
| 四、民生及社会事业类项目39个 |  |  |  |  |  | 1097287 | 210700 | 323800 |  |  |  |
| 61 | 宋家塘管理区拆迁安置区建设 | 续建 | 安置一区占地面积110亩，安置二区占地面积88亩，金泉安置区占地面积60亩，共安置700户。 | 2016 - 2020 | 自筹 | 20000 | 10000 | 6000 | 完成一区、二区安置区建设，金泉安置区完成批地及三通一平。 | 宋家塘管理区管委会 | 黄德源 |
| 62 | 宋家塘麦子口铁路拆迁安置工程 | 续建 | 占地面积271亩，安置360户。 | 2016 - 2020 | 自筹 | 20000 | 3000 | 8000 | 完成三通一平，安置房动工建设。 | 经济开发区管委会 宋家塘街道 牛马司镇 | 杨振明（常务） 李三大 |
| 63 | 丘田采空区搬迁安置工程 | 续建 | 占地面积80亩，安置136户。 | 2017 - 2020 | 县财政 | 7000 | 1000 | 2000 | 完成三通一平。安置房开工建设。 | 宋家塘街道 | 杨振明 |
| 64 | 开发区拆迁安置区建设 | 续建 | 占地面积1100亩，大田七组、焦化厂北岭路等22个安置区。 | 2017 - 2020 | 自筹 | 136100 | 30000 | 14400 | 宋家塘1.5.9组、宋家塘10组、教育新村旁、礼经梅塘、宣荫塘、宋家塘铁路安置区完成三通一平，其余安置区完成征地拆迁等前期工作。 | 经济开发区管委会 | 刘 向 李三大 |
| 65 | 产业园拆迁安置区建设 | 续建 | 里安、太和、应山等17个拆迁安置区，修建道路30条，总长11公里。 | 2017 - 2020 | 自筹 | 160000 | 32000 | 65000 | 完成抽签到户，自建房启动建设。 | 生态产业园管委会 大禾塘街道 两市塘街道 | 刘 文 申忠良 |
| 66 | 乡镇污水处理厂建设 | 新建 | 廉桥、仙槎桥、团山、牛马司、魏家桥、佘田桥各新建一个污水处理厂。 | 2019 - 2021 | 自筹 | 30000 | 2000 | 15000 | 廉桥、仙槎桥污水处理厂建成投产，其他开工建设。 | 住建局 项目所在地各乡镇 | 周玉凡 尹安中 刘 向 杨振明（常务） 胡国彬 刘有元 |
| 67 | 县城垃圾焚烧发电项目 | 新建 | 日焚烧600吨垃圾发电。 | 2018 - 2020 | PPP模式 | 52000 |  | 5000 | 完成前期工作，开工建设。 | 住建局 环卫局 生态环境局邵东分局 发改局 | 沈志定 周玉凡 黄振国 杨振明（常务） |
| 68 | 粮食局棚户区改造及配套项目 | 续建 | 占地面积54亩，建筑面积20万平方米。 | 2017 - 2020 | 自筹 上级拨款 | 42188 | 6000 | 25000 | 主体竣工。 | 建设指挥部 发改局 两市塘街道 | 肖洋扬（常务） 闵国伟 |
| 69 | 人民医院棚户区改造及配套项目 | 续建 | 拆除院内旧平房四栋，新建住房306套。 | 2018 - 2020 | 自筹 上级拨款 | 15000 | 3000 | 10000 | 主体竣工。 | 卫健局 人民医院 两市塘街道 | 陈博文 |
| 70 | 邵阳监狱棚户区改造及配套项目 | 续建 | 占地面积96亩，新建住房1400套。 | 2018 - 2020 | 自筹 上级拨款 | 18000 | 3000 | 6000 | 主体竣工。 | 应急管理局 | 杨振明 吴云辉（常务） |
| 71 | 邵东铅锌矿棚户区改造及配套项目 | 续建 | 总占地面积50亩，总建筑面积14.7万平方米。 | 2015 - 2019 | 自筹 上级拨款 | 33000 | 22000 | 11000 | 交付使用。 | 科工局 发改局 建房委员会 大禾塘街道 | 肖洋扬 |
| 72 | 邵东石膏矿棚户区改造及配套项目 | 续建 | 总占地面积65亩，总建筑面积10万平方米，分三期建设，楼梯房12栋，电梯房4栋，总安置850户。 | 2015 - 2021 | 自筹 上级拨款 | 25000 | 6000 | 3000 | 一期交付使用，二期开工建设。 | 科工局 大禾塘街道 两市塘街道 建房委员会 | 杨振明 |
| 73 | 软塘公租房建设 | 续建 | 总占地面积30亩，建成3.9万平方米的公租房，共864套。 | 2016 - 2020 | 上级拨款 县财政 | 9427 | 1000 | 4500 | 主体竣工。 | 住建局 经济开发区管委会 宋家塘街道 | 杨振明 吴云辉（常务） |
| 74 | 两市塘煤矿棚户区改造及配套项目 | 新建 | 总占地面积，新建住房425套。 | 2019 - 2020 | 自筹 上级拨款 | 13000 |  | 6000 | 开工建设。 | 两市塘街道 应急管理局 发改局 建房委员会 | 刘文龙 周军亮（常务） |
| 75 | 宋家塘煤矿棚户区改造及配套项目 | 新建 | 占地面积75亩，建筑面积17万平方米，楼梯房21栋，电梯房3栋。 | 2019 - 2020 | 自筹 上级拨款 | 30672 |  | 6000 | 开工建设。 | 应急管理局 大禾塘街道 建房委员会 | 杨振明 |
| 76 | 人民医院东扩及医技大楼建设 | 新建 | 新增用地面积35亩，建设急诊大楼、肿瘤介入中心、外科住院楼、门诊医技楼、地下停车场及辅助用房，建筑面积2.1万平方米。 | 2019 - 2021 | 上级拨款 自筹 | 30000 | 3500 | 18000 | 医技楼投入使用，急诊大楼开工建设。 | 卫健局 人民医院 发改局 两市塘街道 | 黄振国（常务） 陈博文 |
| 77 | 邵东县中医院搬迁工程 | 新建 | 占地面积63亩，建筑面积8.7万平方米，建设病床900张。 | 2019 - 2020 | 上级拨款 自筹 | 27000 |  | 5000 | 内科住院综合楼开工建设。 | 中医院 卫健局 生态产业园管委会 发改局 | 刘文龙 陈博文（常务） |
| 78 | 怡康医院建设 | 新建 | 占地面积180亩，一期占地30亩，总建筑面积26200平方米，床位800张，建设老年精神卫生防治和医养结合二级康复医院。 | 2019 - 2020 | 自筹 | 5300 |  | 5000 | 完成两栋精神病房、三栋老年公寓、一栋门诊办公楼建设。 | 周官桥乡 邵东怡康医院有限责任公司 | 陈博文 |
| 79 | 新城医院建设 | 新建 | 占地面积46.2亩，新建综合楼、门诊楼、住院楼及配套附属设施。 | 2019 - 2020 | 自筹 | 30000 |  | 15000 | 主体竣工。 | 经济开发区管委会 大禾塘街道 邵东鸿雅健康管理有限公司 | 陈博文 |
| 80 | 新华医院建设 | 新建 | 占地面积60亩。 | 2019 - 2021 | 自筹 | 50000 |  | 10000 | 完成前期工作，开工建设。 | 宋家塘管理区管委会 宋家塘街道 | 黄德源 |
| 81 | 大明二级医院建设 | 新建 | 占地面积15亩，新建综合楼、住院楼及配套附属设施。 | 2019 - 2020 | 自筹 | 5000 |  | 2000 | 完成前期工作，开工建设。 | 生态产业园管委会 公安局 两市塘街道 | 陈博文 |
| 82 | 金泉学校建设 | 新建 | 占地面积60亩，建成教学生活用房2.6万平方米。 | 2019— 2020 | 自筹 | 8000 |  | 3000 | 完成前期工作，开工建设。 | 经济开发区管委会 教育局 | 周玉凡 刘 向 贺铁民 谢伟宏（常务） |
| 83 | 云山学校建设 | 新建 | 占地面积66亩，新建教学生活用房2.8万平方米。 | 2019 - 2020 | 自筹 | 8000 |  | 3000 | 完成前期工作，开工建设。 | 生态产业园管委会 教育局 | 黄振国 贺铁民（常务） 刘 文 |
| 84 | 竹鸡岭公园建设 | 续建 | 占地面积100亩，公园广场、体育设施、绿化及配套设施建设。 | 2018 - 2019 | 自筹 | 2975 | 1000 | 1500 | 年底建成，争取投入使用。 | 生态产业园管委会 | 刘 文 |
| 85 | 昭阳中学建设 | 新建 | 占地面积60亩，新建教学生活用房2.5万平方米。 | 2019 - 2020 | 自筹 | 10000 |  | 4000 | 完成前期工作，开工建设。 | 生态产业园管委会 教育局 | 沈志定 贺铁民（常务） 申忠良 |
| 86 | 火厂坪镇第二完全小学 | 新建 | 新建教学生活用房8980平方米，分两期建设。 | 2019 - 2020 | 上级拨款 县财政 | 2790 |  | 1200 | 修建挡土墙教学楼一栋，科教楼一栋，主体竣工 | 教育局 火厂坪镇 | 贺铁民 |
| 87 | 易地扶贫搬迁及后续产业建设 | 续建 | 完成1671人423户，建档立卡贫困户的易地搬迁任务及县城集中安置区建设。搞好后续产业帮扶。 | 2017 - 2019 | 上级拨款 银行贷款 | 9000 | 7200 | 1800 | 完成422户易地扶贫搬迁户后续产业发展。 | 发改局 生态产业园管委会 | 刘文龙（常务） 王智刚 朱石乔 |
| 88 | 农商银行总部大楼建设 | 新建 | 占地面积30亩，建筑面积15万平方米。 | 2019 - 2020 | 自筹 | 30000 |  | 10000 | 完成前期工作，主体建至5层。 | 生态产业园管委会 农商银行 | 贺铁民（常务） 申忠良 |
| 89 | 流泽镇采煤避险集中安置区建设 | 新建 | 占地面积150亩，安置总户数291户，安置总人口1127人。 | 2019 - 2020 | 上级拨款 县财政 自筹 | 40000 |  | 10000 | 完成三通一平，安置房动工建设。 | 建设指挥部 发改局 经济开发区管委会 流泽镇 | 刘文龙 王智刚（常务） 梅世江 |
| 90 | 邵东银霞老年公寓建设 | 续建 | 占地面积350亩，其中一期占地120亩，总建筑面积8万平方米，二期建筑面积10万平方米，设置床位1500张，配套医疗康复设施建设。 | 2016 - 2020 | 自筹 | 39600 | 2000 | 2000 | 完成前期工作，开工建设。 | 周官桥乡 民政局 湖南厚源养老产业有限公司 | 刘长峰（常务） 王智刚 |
| 91 | 农村危房改造 | 续建 | 完成5651户四类重点对象危房改造。 | 2011 - 2020 | 上级拨款 县财政 自筹 | 65000 | 53000 | 4200 | 完成600户农村危房改造。 | 住建局 | 杨振明 |
| 92 | 兴隆水厂取水点上移工程 | 新建 | 在桐江富阳坝新建一个取水点。 | 2019 - 2020 | 县财政 | 5000 |  | 3000 | 开工建设。 | 住建局 水利局 自来水公司 | 杨振明 |
| 93 | 邵东县创新创业和政务服务中心 | 新建 | 占地35亩，建筑面积9万平方米。 | 2019 - 2021 | 自筹 | 45000 |  | 20000 | 开工建设。 | 经济开发区管委会 行政审批服务局 宋家塘街道 | 周玉凡 刘文龙（常务） 刘 向 |
| 94 | 邵东县驾考中心 | 新建 | 占地面积300亩，建筑面积2.5万平方米，主要建设考场道路、场内考场、综合楼（办公楼、学员接待中心、学员考试中心），购置相应的汽车驾考设备设施。 | 2019 - 2020 | 自筹 | 20000 |  | 2000 | 完成前期工作，开工建设。 | 建设指挥部 生态产业园管委会 周官桥乡 | 谢伟宏（常务） 刘 文 |
| 95 | 农村安全饮水工程 | 续建 | 解决70万农村人口饮水问题。 | 2017 - 2020 | 上级拨款 县财政 自筹 | 39000 | 24000 | 8000 | 解决8万农村人口饮水问题。 | 水利局 发改局 项目所在地乡镇 | 刘长峰 胡国彬（常务） |
| 96 | 气象站搬迁工程 | 新建 | 占地面积35亩，建设技术用房、观测场及配套设施。 | 2019 - 2020 | 自筹 | 3000 |  | 2000 | 完成前期工作，开工建设。 | 气象局 经济开发区管委会 生态产业园管委会 两市塘街道 | 胡国彬（常务） 梅世江 |
| 97 | 雷达站搬迁工程 | 新建 | 新建站房、营房3000平方米，新建进站道路2公里及其他配套设施。 | 2019 - 2020 | 自筹 | 3000 |  | 2000 | 完成前期工作，开工建设。 | 人武部 生态产业园管委会 火厂坪镇 | 刘志伟 杨振明 刘 文（常务） |
| 98 | 金铭综合农贸市场建设 | 续建 | 占地面积10亩，新建一个高6层的综合农贸市场。 | 2018 - 2019 | 自筹 | 3900 | 1000 | 2900 | 全面完成。 | 大禾塘街道 金铭农业开发有限公司 | 闵国伟 |
| 99 | 717铅锌矿退役治理工程 | 新建 | 封堵无水坑口13个，治理井口4个，治理塌陷坑1个，治理废石堆3个，治理尾渣堆1个，治理工业场地12处，治理污染道路11条等。 | 2019 - 2020 | 上级 拨款 | 4335 |  | 1300 | 完成井口治理2个、工业场地治理5处等。 | 科工局 邵东县717矿退役治理项目部 灵官殿镇 | 肖洋扬 |
| 五、商贸旅游物流类12个 |  |  |  |  |  | 2362000 | 1012000 | 347000 |  |  |  |
| 100 | 国际商贸城 建设 | 续建 | 占地面积400亩，建设大型商贸交易中心。 | 2015 - 2019 | 自筹 | 390000 | 320000 | 10000 | 完成门店装修，5月5日开业。 | 生态产业园管委会 大禾塘街道 湖南中意泓远有限公司 | 周玉凡 申桂荣（常务） 刘 文 申忠良 |
| 101 | 国际商贸城仓储项目建设 | 续建 | 占地面积400亩，建设邵东国际商贸城配套仓储。 | 2018 - 2019 | 自筹 | 40000 | 15000 | 25000 | 全面完成并投入使用。 | 生态产业园管委会 大禾塘街道 邵东国锦实业有限公司 | 周玉凡 申桂荣（常务） 刘 文 申忠良 |
| 102 | 国际商贸城 二期建设 | 新建 | 占地面积208亩，商业占地面积105亩，住宅103亩，总建筑面积48万平方米。 | 2019 - 2021 | 自筹 | 150000 |  | 60000 | 开工建设。 | 生态产业园管委会 大禾塘街道 湖南广宝房地产有限公司 邵东晟景房地产有限公司 | 周玉凡 申桂荣（常务） 刘 文 申忠良 |
| 103 | 邦盛凤凰城城市综合体建设 | 续建 | 总建筑面积规划600万平方米，规划建设80亩城市广场、大型综合性商业中心、商业步行街、五星级酒店、高端写字楼、精品生活小区、高档别墅区等城市设施。 | 2012 - 2023 | 自筹 | 1200000 | 550000 | 60000 | 完成建筑面积27万平方米的主体工程。 | 生态产业园管委会 大禾塘街道 邵东邦盛置业有限公司 | 沈志定 刘 文（常务） |
| 104 | 邵东星沙物流园建设 | 续建 | 建设仓储20万平方米，信息平台中心6万平方米。 | 2016 - 2019 | 自筹 | 60000 | 40000 | 20000 | 完成装修，开业运营。 | 生态产业园管委会 大禾塘街道 邵东星沙物流股份有限公司 | 尹安中（常务） 刘 文 |
| 105 | 仁为峰城市综合体建设 | 续建 | 占地面积325亩。建筑面积77万平方米，规划建设城市广场、大型综合性商业中心、商业步行街、精品生活小区等城市设施。 | 2016 - 2019 | 自筹 | 300000 | 60000 | 60000 | 完成建筑面积20万平方米的主体工程。 | 经济开发区管委会 宋家塘街道 湖南仁为峰兴工房地产有限公司 | 周玉凡 刘 向 谢伟宏（常务） 李三大 |
| 106 | 缤纷环球城市综合体建设 | 新建 | 占地面积54亩，建筑面积15万平方米，对邵东县工业品市场进行改造，建设一个集品牌购物、娱乐、文化、餐饮、运动、休闲等多功能为一体的大型城市综合体。 | 2019 - 2020 | 自筹 | 66000 |  | 30000 | 完成征地拆迁，启动项目建设。 | 工业品市场升级改造指挥部 经济开发区管委会 市场服务中心 市监局 两市塘街道 大禾塘街道 | 周玉凡 尹安中（常务） 刘 向 |
| 107 | 廉桥镇农贸市场建设 | 新建 | 占地面积25亩，建筑面积35000平方米，新建地下停车场12000平方米，停车位300个，配套公厕、垃圾中转站各一个。 | 2019 - 2020 | 自筹 | 10000 |  | 6000 | 主体竣工。 | 廉桥镇 商务局 | 闵国伟 |
| 108 | 福星御景城 铂涛丽枫酒店 | 新建 | 建筑面积4万平方米。 | 2019 - 2020 | 自筹 | 30000 |  | 15000 | 主体竣工。 | 宋家塘管理区管委会 宋家塘街道 福星御景置业有限公司 | 黄德源 |
| 109 | 中驰国际广场项目 | 续建 | 占地面积48亩，建筑面积16.2万平方米，修建酒店一座，高层住宅五栋，商业街一条。 | 2018 - 2019 | 自筹 | 50000 | 20000 | 20000 | 主体竣工。 | 经济开发区管委会 宋家塘街道 邵东中驰房地产开发有限公司 | 刘永格（常务） 刘 向 |
| 110 | 水果及农产品集散中心 | 续建 | 在产业园新建一个占地100亩的水果及农产品批发市场。 | 2018 - 2019 | 自筹 | 18000 | 2000 | 16000 | 全面完成。 | 生态产业园管委会 两市塘街道 | 刘永格（常务） 闵国伟 刘 文 |
| 111 | 邵东县农产品配送及深加工中心 | 续建 | 占地面积133亩，总建筑面积20万平方米。 | 2018 - 2020 | 自筹 | 48000 | 5000 | 25000 | 完成主体建设。 | 宋家塘管理区管委会 宋家塘街道 | 黄德源 |
| 六、房地产类项目14个 |  |  |  |  |  | 901900 | 194000 | 326500 |  |  |  |
| 112 | 碧桂园.福星御景城 | 续建 | 占地面积600亩，建设高档住宅小区。 | 2016 - 2020 | 自筹 | 200000 | 120000 | 55000 | 完成建筑面积10万平方米。 | 宋家塘管理区管委会 宋家塘街道 福星御景置业有限公司 | 刘文龙（常务） 黄德源 |
| 113 | 邵东中翔龙玺 | 续建 | 占地面积135亩，建筑面积41.9万平方米，共24栋，地下室7万平方米，配套商业3.7万平方米。 | 2018 - 2021 | 自筹 | 70000 | 12000 | 20000 | 完成建筑面积5万平方米。 | 生态产业园管委会 大禾塘街道 邵东中翔房地产开发有限公司 | 尹安中 刘 文 刘移云（常务） |
| 114 | 天水国际 大都汇 住宅小区 | 续建 | 占地面积95亩，建筑面积23.4万平方米，建设商品住宅房1262套。 | 2018 - 2019 | 自筹 | 62500 | 38000 | 24500 | 全面完成。 | 经济开发区管委会 湖南省天水房地产开发有限公司 | 贺铁民（常务） 李三大 |
| 115 | 富康鑫城 | 续建 | 占地面积41亩，建筑面积15.2万平方米，建设商品住宅房880套。 | 2018 - 2020 | 自筹 | 51200 | 20000 | 15000 | 主体竣工。 | 经济开发区管委会 富康置业有限公司 | 李三大 |
| 116 | 碧桂园 东城首府 | 新建 | 占地面积79.5亩，建设高品质精装住宅小区。 | 2019 - 2021 | 自筹 | 119500 |  | 35000 | 完成建筑面积8万平方米。 | 生态产业园管委会 大禾塘街道 | 刘文龙 申忠良（常务） |
| 117 | 邵东印象 | 新建 | 占地面积89亩，建筑面积25万平方米，建设商品住宅房1300套。 | 2019 - 2021 | 自筹 | 80000 |  | 30000 | 完成前期工作，开工建设。 | 生态产业园管委会 大禾塘街道 | 黄振国 申忠良（常务） |
| 118 | 创新·江山赋 | 新建 | 占地面积100亩，建筑面积30万平方米，建设商品住宅房1450套。 | 2019 - 2021 | 自筹 | 62000 |  | 35000 | 完成建筑面积8万平方米。 | 生态产业园管委会 大禾塘街道 | 黄振国 刘 文（常务） |
| 119 | 中驰·晨曦悦府 | 新建 | 占地面积42.8亩，建筑面积15万平方米。 | 2019 - 2021 | 自筹 | 38000 |  | 25000 | 主体竣工。 | 生态产业园管委会 大禾塘街道 | 谢伟宏 |
| 120 | 东方新城 | 新建 | 占地面积25亩，建筑面积8.5万平方米，建设高档住宅460套。 | 2019 - 2021 | 自筹 | 30500 |  | 15000 | 完成前期工作，主体建至10层。 | 生态产业园管委会 大禾塘街道 邵东县泰鑫置业有限公司 | 刘志伟 |
| 121 | 富泉花园 | 新建 | 占地面积28亩，建筑面积8.2万平方米，共四栋，27层住宅建筑。 | 2019 - 2020 | 自筹 | 30200 |  | 12000 | 主体竣工。 | 经济开发区管委会 宋家塘街道 邵东县九久置业有限公司 | 刘 向 |
| 122 | 北城华庭 | 新建 | 占地面积33亩，建筑面积8.5万平方米，建设高档住宅590套。 | 2019 - 2021 | 自筹 | 30000 |  | 12000 | 完成前期工作，开工建设。 | 宋家塘管理区管委会 宋家塘街道 | 黄德源 |
| 123 | 高铁馨园 | 新建 | 占地面积56亩，建筑面积18万平方米，建设商品住宅房1043套。 | 2019 - 2021 | 自筹 | 42000 |  | 20000 | 完成前期工作，主体建至10层。 | 经济开发区管委会 宋家塘街道 邵东县润鑫置业有限公司 | 谢伟宏 梅世江 |
| 124 | 魏源紫云府 | 新建 | 占地面积87亩，建筑面积28万平方米，建设商品住宅房1450套。 | 2019 - 2021 | 自筹 | 70000 |  | 25000 | 完成前期工作，开工建设。 | 生态产业园管委会 大禾塘街道 邵东县魏源房地产开发有限公司 | 刘 文 |
| 125 | 悦富时代广场 | 续建 | 占地面积10.9亩，建筑面积8.5万平方米。 | 2013 - 2020 | 自筹 | 16000 | 4000 | 3000 | 完成矛盾处理，重启项目建设。 | 政府办 大禾塘街道 自然资源局 鑫鑫置业有限公司 | 刘文龙 胡国彬（常务） 李三大 |
| 七、前期项目26个 |  |  |  |  |  | 1862378 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | 县经济开发区申报国家级开发区项目 | 新建 | 对照国家级经济开发区设立的基本条件，完善相关基础设施建设和前期工作。 | 2017 - 2020 | 自筹 | 20000 |  |  | 完成调区扩区工作。 | 经济开发区管委会 发改局 | 黄振国 刘文龙 肖洋扬（常务） |
| 2 | 呼南高铁过境并在县城设站项目 | 新建 | 邵东境内铁路总长约25公里。 | 2018 - 2020 | 国家投资 | 500000 |  |  | 推进铁路建设的前期工作。 | 发改局 | 刘文龙 |
| 3 | 污水处理厂污泥处置建设 | 新建 | 日处理污泥60吨。 | 2018-2020 | 自筹 | 8000 |  |  | 项目可研、环评、立项、等各项报批。 | 住建局 | 杨振明 |
| 4 | 邵东县城北污水处理厂 | 新建 | 一期日处理污水20000吨 | 2018 - 2020 | 自筹 | 17000 |  |  | 做好前期工作。 | 宋家塘管理区管委会 | 黄德源 |
| 5 | 猪婆山风电场建设 | 新建 | 安装2兆瓦/台风机25台，修建进场道路。 | 2017 - 2020 | 银行贷款 自筹 | 40000 |  |  | 做好前期工作。 | 斫曹乡 发改局 湘潭机电公司 | 刘文龙 |
| 6 | 县城地质灾害治理工程 | 新建 | 在县城石膏矿采空区部分区域实施充填治理，地面沉陷区道路修缮、水利设施修复、生态环境治理恢复。 | 2017 - 2022 | 争取上级资金 | 300000 |  |  | 做好前期工作。 | 自然资源局 发改局 经济开发区管委会 | 刘 向 杨振明（常务） |
| 7 | 精品旅游线路建设 | 新建 | 昭阳候古城址、桐江风光带、洪桥、佘湖山、大云山、九龙岭、荫家堂、流光湖、黄家坝水库、烟竹岩溶洞、贺绿汀故居、翰林农庄、野鸡坪精神陈列馆、怡卉园、廉桥中药特色小镇、仙槎桥五金特色小镇等景区建设。修建景区道路120公里，公厕28个，停车场16个，标识牌1500块，道路护栏90公里，游步道230公里，旅游接待中心18个。 | 2017 - 2020 | 自筹 | 130000 |  |  | 做好前期工作。 | 文旅广电体局 发改局 | 曾剑萍（常务） 贺铁民 |
| 8 | 向群煤矿棚户区改造项目 | 新建 | 新建住房385套。 | 2018 - 2020 | 自筹 | 14240 |  |  | 做好前期工作。 | 应急管理局 向群煤矿建房委员会 | 杨振明 |
| 9 | 邵东钢厂棚户区改造项目 | 新建 | 新建住房1900套。 | 2018 - 2020 | 自筹 上级拨款 | 35000 |  |  | 做好前期工作。 | 佘田桥镇 发改局 应急管理局 邵东钢厂建房委员会 | 王智刚 |
| 10 | 中水回用工程 | 新建 | 对美桥污水处理厂达标排放水再次处理利用，日处理2万吨/天。 | 2018 - 2020 | 上级拨款 县财政 | 6000 |  |  | 做好前期工作。 | 住建局 | 杨振明 |
| 11 | 兴隆公园建设 | 新建 | 占地面积210亩，主要建设公园服务设施和公园功能设施两大块。 | 2018 - 2021 | 自筹 | 6038 |  |  | 完成前期工作。 | 生态产业园管委会 | 刘 文 |
| 12 | 邓家岭 生态公园建设 | 新建 | 占地面积150亩，建设生态公园一座。 | 2019 - 2022 | 自筹 | 1700 |  |  | 完成前期工作。 | 生态产业园管委会 | 刘 文 |
| 13 | 城市棚户区改造项目 | 新建 | 建筑面积10万平方米。 | 2019 - 2022 | 自筹 上级拨款 | 30000 |  |  | 做好前期工作。 | 住建局 两市塘街道 | 杨振明 |
| 14 | 320城区段改造及城市棚户区改造 | 新建 | 320城区段219户，城市棚户区改造及沿线道路扩宽提质 | 2018 - 2020 | 自筹 | 37000 |  |  | 做好前期工作。 | 宋家塘管理区管委会 | 黄德源 |
| 15 | S223工程建设 | 新建 | 邵阳县杉木桥至仙槎桥全长14.32公里。 | 2018 - 2020 | 上级拨款 | 15600 |  |  | 做好融资工作。 | 交通运输局 | 尹安中（常务） 杨振明 |
| 16 | 二完小 地下社会 停车场 | 新建 | 建筑面积1.2万平方米，停车位500个。 | 2018 - 2020 | 自筹 | 3800 |  |  | 完成前期工作。 | 经济开发区管委会 | 刘 向（常务） 梅世江 |
| 17 | 开发区南部新区建设 | 新建 | 向县城东南方向新扩5平方公里。 | 2018 - 2022 | 自筹 | 300000 |  |  | 做好前期工作。 | 经济开发区管委会 | 周玉凡 刘文龙 刘 向（常务） |
| 18 | 东城快线工程 | 新建 | 邵阳东高速出口至绿汀大道段，全长19.5公里，邵东境内15公里，路基宽度32米。 | 2017 - 2020 | 上级拨款 自筹 | 75000 |  |  | 做好融资工作。 | 东城快线指挥部 | 周玉凡 杨振明（常务） |
| 19 | 猪婆山湿地 公园建设 | 新建 | 湿地保护1200亩，湿地恢复50亩，湿地开发250亩。 | 2018 - 2025 | 上级拨款 | 50000 |  |  | 做好前期工作。 | 林业局 | 胡国彬 |
| 20 | 邵东三中新校区建设工程 | 新建 | 占地面积225亩，新建一所高中学校，其中教学楼建筑面积2.4万平方米，科技馆、图书馆及办公楼建筑面积3.3万平方米，艺体馆建筑面积2万平方米，学生宿舍建筑面积2.7万平方米，教师周转房建筑面积1.6万平方米，生活服务大楼建筑面积1万平方米。 | 2017 - 2020 | 自筹 | 50000 |  |  | 做好融资工作。 | 生态产业园管委会 教育局 邵东三中 | 黄振国 贺铁民（常务） 申忠良 |
| 21 | 邵九线工程 | 新建 | 邵阳市建设南路至九龙，邵东境内全长8.8公里，路基宽12米。 | 2018 - 2020 | 自筹 | 15000 |  |  | 做好融资工作。 | 邵九线建设指挥部 | 肖洋扬 |
| 22 | 邵东汽车配件智能制造及维修基地 | 新建 | 占地面积150亩，建筑面积10万平方米，主要生产轻型汽车的新型制动总泵、制动鼓、汽车塑料配套件、汽车折车件翻新及旧车件再利用等。 | 2018 - 2020 | 自筹 | 60000 |  |  | 完成前期工作。 | 宋家塘管理区管委会 邵东华瑞汽车服务有限公司 | 周玉凡 黄德源（常务） |
| 23 | 潭邵高速邵东北互通及连接线建设 | 新建 | 在潭邵高速公路黑田铺地段新增一个出口。 | 2019 - 2020 | 自筹 | 20000 |  |  | 完成前期工作。 | 交通运输局 | 肖洋扬 |
| 24 | 县城变电站 建设 | 新建 | 城北新建一座110千伏变电站，城东新建一座220千伏变电站。 | 2019 - 2020 | 自筹 | 18000 |  |  | 完成征地拆迁和规划设计等前期工作。 | 邵东供电公司 | 肖洋扬 张旭辉（常务） |
| 25 | 邵东高铁站 北广场 | 新建 | 占地面积60亩，新建1万平方米的站房及站前广场，以及周边配套基础设施建设。 | 2019 - 2021 | 自筹 | 30000 |  |  | 完成征地拆迁等前期工作。 | 宋家塘管理区管委会 | 黄德源 |
| 26 | 第三水源工程 | 新建 | 新建水厂一座，日供水15万吨，新建三级提水大坝及输水管网。 | 2019 - 2023 | 自筹 | 80000 |  |  | 做好前期工作。 | 水利局 自来水公司 | 杨振明 |