人和人审字（2021）第C1006号

新邵县水利局2020年农村安全饮水维修基金   绩效评价报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理的要求，进一步规范和加强农村安全饮水维修基金的管理，切实提高财政资金的使用效益，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）和《新邵县财政局关于编制2020年财政专项（项目）资金预算绩效目标的通知》（新财预〔2020〕54号）等文件精神，受新邵县财政局委托，对2020年度新邵县水利局农村安全饮水维修基金的使用管理和效益情况进行绩效评价。在评价过程中，我们实施了资料审阅、账务核实、现场查勘、抽查支付记录、询问实施人员、分析计算等必要的评价程序，评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、组织管理、绩效完成等方面对项目进行综合评价，现将绩效评价有关情况报告如下：

- 一、预算支出基本情况

- 项目实施单位基本情况

新邵县水利局是县人民政府工作部门，主要负责保障全县水资源的合理开发和利用，拟定全县水利战略规划和政策，组织编制区域内主要江河湖泊流域综合规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理；负责水源保护工作。指导饮水水源保护、水生态系统修复与保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；负责组织农村饮水安全服务中心实施全县农村供水工作等。

（二）项目支出决策背景

新邵县自2005年启动农村饮水安全工程设施以来，通过千吨万人集中供水，城乡一体化，管网延伸改造，联村工程，单村工程及分散工程等多种方式，建成农村安全饮水工程512处，覆盖全县15个乡镇所有行政村及农业人口66.1594万人。2017年为实现精准脱贫，该县实施了新邵县农村饮水安全全覆盖暨巩固提升工程，根据邵市办字[2017]37号《邵阳市农村安全饮水安全全覆盖暨巩固提升工程实施管理办法》和新政办发[2017]47号《新邵县农村安全饮水安全全覆盖暨巩固提升工程实施管理办法》，明确要求建立养护维修基金。农村供水工程养护维修基金实现县级统筹，统一使用。资金来源包括财政注入和水费提留，县级财政每年按供水人口10元/人注入资金。新邵县水利局于2020年5月8日向县财政局申请农村供水设施维修养护专项资金661.594万元，财政局于2020年5月21日下达年初预算资金130万元和预算调整资金531万元，农村安全饮水维修基金合计661万元。

（三）项目绩效目标

完成15个乡镇160个水池安全防护工程，66处维修工程，解决48540人自来水饮水问题。

二、预算资金使用管理情况

（一）预算资金到位情况

新邵县水利局2020年农村安全饮水维修基金实际到位661万元，明细情况如下表：（单位：万元）

| 年份 | 文件号 | 资金用途 | 到位资金 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | 年初预算 | 水库大坝至出水口管网维修专项基金 | 30 |
| 2020年 | 年初预算 | 安全饮水维修基金 | 100 |
| 2020年 | 预算调整 | 农村供水设施维修养护专项基金（水利局） | 531 |
| 合计 |  |  | 661 |

（二）预算资金使用情况

新邵县水利局2020年农村安全饮水维修基金支出345万元，资金使用明细情况如下表：（单位：元）

| 支付日期 | 资金用途 | 收款人 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020-12-31第37号凭证 | 付酿溪镇蕭黄塘村安全饮水维修基金 | 酿溪镇蕭黄塘村 | 20,000 |
| 2021-1-31第12号凭证 | 付寸石黄江村安全饮水维修款 | 寸石黄江村 | 30,000 |
| 2021-2-28第8号凭证 | 付颜岭水库大坝出水口维修 | 颜岭水库 | 200,000 |
| 2021-2-28第14号凭证 | 付严塘镇高桥、阳水邓村供水工程维修款 | 严塘镇 | 760,000 |
| 2021-2-28第15号凭证 | 付雀塘镇柳塘村安全饮水工程 | 雀塘镇 | 100,000 |
| 2021-6-29 | 水利局付酿溪镇土桥社区饮水维修资金 | 新邵县酿溪镇土桥社区居民委员会 | 70,000 |
| 2021-6-29 | 新邵县水利局付护拦材料款 | 娄底市旺家门窗有限公司 | 1,260,000 |
| 2021-8-4 | 水利局付尧虞塘水库饮水工程款 | 新邵县财政国库管理局财政专户 | 300,000 |
| 2021-6-29 | 水利局付新邵县大新镇双溪村村民委员会饮水工程 | 新邵县大新镇双溪村村民委员会 | 70,000 |
| 2021-8-4 | 水利局付枫树坊水库饮水工程改造 | 新邵县财政国库管理局财政专户 | 230,000 |
| 2021-8-4 | 水利局付太芝庙镇人民政府饮水工程 | 新邵县财政国库管理局财政专户 | 100,000 |
| 2021-8-4 | 水利局付颜岭水库管理所水厂管道维修款 | 新邵县财政国库管理局财政专户 | 120,000 |
| 2021-8-4 | 水利局付新邵县小塘镇姚口渡村村民委员会饮水工程 | 新邵县小塘镇姚口渡村村民委员会 | 10,000 |
| 2021-8-4 | 水利局付尧虞塘水库饮水管道维修 | 新邵县财政国库管理局财政专户 | 140,000 |
| 2021-8-4 | 水利局付新邵县严塘镇白水洞村村民委员会饮水工程 | 新邵县严塘镇白水洞村村民委员会 | 20,000 |
| 2021-8-4 | 水利局付新邵县新田铺镇栗山完全小学饮水工程 | 新邵县新田铺镇栗山完全小学 | 20,000 |
| 合 计 |  |  | 3,450,000 |

（三）预算资金管理情况

为加强农村饮水安全工程建设管理，使农村安全饮水工作进一步规范化和制度化，确保工程质量、建设工期和工程效益，根据《湖南省人民政府办公厅关于进一步做好农村饮水安全工作的意见》（湘政办发[2013]64号）、《湖南省“十三五”农村饮水安全巩固提升工程项目实施指导意见》（湘发改农[2016]918号）、《邵阳市人民政府办公室进一步明确全市农村供水工程安全管理有关事项的通知》（邵市政办字[2020]9号）等文件，新邵县出台了《新邵县农村供水工程安全运行管理办法》（新政办发[2020]18号)，水利局制定了《新邵县农村供水工程维修养护基金管理办法》，严格按照办法对维修养护基金资金进行管理。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

开展新邵县水利局2020年度农村安全饮水维修基金绩效评价，是为了在技术层面保证政府投资项目的社会效益、经济效益，有效提高政府决策的科学性与准确性，提升财政资金使用效率；也有助于增加财政管理的透明度和责任意识，加快政府职能转变，提升政府治理能力和执政能力，保证农村安全饮水维修基金的社会效益和经济效益。对项目所产生的各种效益进行衡量比较和综合评价。肯定成绩提出存在的问题，并给出建设性的意见，为以后强化项目管理，完善财政专项资金绩效评价工作实施提供合理的依据。

- 绩效评价实施情况

为完成此次评价工作，我们制定了相应的工作方案，整个过程分为前期准备、具体实施和工作总结三个阶段：

前期准备阶段：主要是方案设计、指标体系制定、组织等工作。2020年7月28日《新邵县财政局关于开展水利局农村安全饮水维修基金绩效评价工作的通知》中，明确了评价范围、评价依据、评价内容、评价工作程序、职责分工和有关要求，成立了包括财政局和湖南人和人会计师事务所有关绩效评价人员组成的绩效评价工作组，确定了绩效评价指标体系。

具体实施阶段：（1）项目单位自评，收集整理资料，调查核实基础数据，根据评价指标自评打分，提交自评报告；（2）审核有关农村安全饮水维修基金的方案、计划、监督检查、考核、资金安排与使用等情况；（3）评价工作组赴严塘等镇，对农村安全饮水维修基金的使用、项目开展等情况，进行实地查看、调查走访、发放问卷调查；(4)根据资料审核和调查走访情况对评价指标进行打分；(5)对照打分情况对项目的决策、管理和绩效情况进行分析，对项目实施存在的问题及改进建议形成共识。

工作总结阶段：对评价工作组织实施的过程进行总结，与委托方、评价单位就绩效评价报告进行充分沟通，按照绩效评价通知的时间要求按时报送绩效评价报告。

- 四、预算支出主要绩效及评价结论

（一）预算支出主要绩效情况

通过建立维修养护基金，确保农村供水工程长期发挥效益，解决农村供水工程养护的问题，提高村民生活质量及生产水平，实现经济效益；通过解决农村自来水饮水问题、提高农民生活水平、让政府放心、农民满意。对提升农民综合素质、创建社会主义新农村、构建和谐社会起到积极的推动作用，能有效提高社会效益。

（二）综合评价结论

评价小组通过案卷研究、实地调研、座谈会及问卷调查等方法，对支撑项目绩效评价结论的数据进行全面采集，经过对采集到的资料进行分析整理，对照项目绩效评价指标体系及评分标准逐条进行评价打分，对2020年新邵县水利局农村安全饮水维修基金的支出绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为81.1分，评价等级为“良”。各部分权重和得分情况见下表：

| 一级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 决策 | 15 | 13 |
| 过程 | 25 | 21.5 |
| 产出 | 32 | 23.5 |
| 效益 | 28 | 23.1 |
| 合计 | 100 | 81.1 |

- 五、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

支出决策指标包括决策过程（5分）、绩效目标（5分）、资金投入（5分）三方面的内容。

根据邵市办字[2017]37号《邵阳市农村安全饮水安全全覆盖暨巩固提升工程实施管理办法》和新政办发[2017]47号《新邵县农村安全饮水安全全覆盖暨巩固提升工程实施管理办法》，明确要求建立养护维修基金。农村供水工程养护维修基金实现县级统筹，统一使用。资金来源包括财政注入和水费提留，县级财政每年按供水人口10元/人注入资金。新邵县水利局于2020年5月8日向县财政局申请农村供水设施维修养护专项资金661.594万元，财政局于2020年5月21日下达年初预算资金130万元和预算调整资金531万元，农村安全饮水维修基金合计661万元。水利局分别于2020年11月12日和2021年1月25日对安全饮水维修资金召开了党组会议，研究资金使用计划。

新邵县水利局于2021年2月制定了《新邵县农村安全饮水维修养护工程绩效目标表》，但部分指标不够明确与细化。

本项指标总分15分，评价得分13分。

- （二）预算执行过程情况

- 过程指标包括资金管理（16分）、组织实施（9分）二方面的内容。

项目资金计划投入资金661万元，于2020年5月31日实际到位661万元，资金到位率100%。截止2021年8月9日，实际支出345万元，已提交付款申请国库待支付161万元，因此预算执行率为76.55%。8月9日以后，又申请支付7万元，余148万元未支付（已全部完工未验收），其中安全饮水防护栏工程未验收部分54万元（需整改验收后再申请支付）；另外还有27个村的单村饮水维修资料未上报，现安全饮水服务中心已通知各村限期在2021年10月30日前将工程资料报水利局。

新邵县水利局根据《邵阳市人民政府办公室关于印发<邵阳市农村饮水安全覆盖暨巩固提升工程实施方案>的通知》(邵市办字【2017】37号)和《新邵县人民政府办公室关于印发<邵阳市农村饮水安全覆盖暨巩固提升工程实施方案>的通知》(新政办发【2020】18号)制定了《新邵县农村供水工程维修养护基金管理办法》。

预算支出基本遵守了相关法律法规和相关管理规定，但部分项目支出的验收资料不够齐全；原计划修建“乡村930处水池安全防护工程”，后调整为160处，无相关调整资料。

本项指标总分25分，评价得分21.5分。

（三）预算支出产出情况

预算支出产出指标包括产出数量（14分）、产出质量（6分）、产出时效（6分）、产出成本（6分）四个方面的内容。

管网改造和维修工程计划数为58.17公里，实际完成39.44公里，完成率为67.80%。防护工程计划数为160处，实际完成数为112处，完成率为70%。水厂改造计划数为2个，已完成2个，完成率100%。水井维修计划数1口，已完成1口，完成率100%。水池建设计划数3座，实际完成数1座，完成率 33.33%。部分项目已完工未进行验收，部分项目还未完工。

本项指标总分32分，评价得分23.5分。

- （四）预算支出效益情况

预算支出效益指标包括预算支出效益（28分）一个方面的内容。

通过项目的建设，对饮用水源进行了保护，改善了生态环境，社会效益和生态效益较明显，根据问卷统计结果，普通群众对该经费的政策知晓率为72%，本项目满意度为82%。

本项指标总分28分，评价得分23.1分。

六、存在的问题

（一)绩效目标不够合理

项目实施单位设置了《绩效目标申报表》，但部分指标设置不够合理。一是产出数量指标与项目内容对应性不强，不能全面反映项目内容，如160个水池安全防护工程等未体现；二是质量指标不够明确、不完整，如未涵盖设备、设施的相关质量标准；三是效益指标缺少细化量化指标，可衡量性不强，不利于后期考核评价。

（二)项目资金使用率偏低，资金执行有待加强

部分建设内容由于前期准备不足，招投标较晚，项目建设方案修改等原因耗费大量时间，造成从资金下达到支付用时过长，项目进展缓慢。截止2021年8月9日，实际支出合计345万元，已提交付款申请国库待支付161万元，预算执行率为76.55%。资金执行率偏低，编制需求资金的准确性、合理性有待提高。

（三)项目过程管理不够严谨

新邵县水利局2020年11月12日召开党组会议研究安全饮水资金使用计划，并于当天下发了《关于下达2020年农村供水设施维修养护基金计划的通知》，其中一项建设内容为“乡村930处水池安全防护工程”建设，党组研究的资金计划额为190万元，实际下达资金计划为180万元。该工程于2020年12月7日提交了《新邵县2020年政府采购计划备案表》，但表中未明确采购数量。该项目在实施过程中存在调整，实际建设160处，但没有相应的调整程序和资料体现。

（四）调查走访中发现的问题

1、防护工程有警示牌，但无警示内容；

2、“肖家村整合提升工程”还未进行报账与验收；

3、“高桥、湾里、阳水、泉塘、湖城供水工程维修项目”5个村预算资金20万元，严塘镇实际拨给了12个村。

4、水利局拨付给严塘镇大源村邮亭村安全饮水抢修工程资金56万元，镇里仅提供了拨付给邮亭村30万元的付款资料，其余26万元未提供使用依据。

七、建议和改进举措

（一)结合项目内容，合理设置绩效目标与指标

提高预算绩效管理意识，加强对绩效指标体系理解。注意绩效目标与项目目标、项目内容的对应关系，合理设置项目绩效目标和各项产出指标，以定量和定性相结合的方式设置绩效指标，做到绩效目标明确，绩效指标细化、量化、可衡量。

（二）合理编制计划，提高资金使用效益

合理编制年初预算，提高预算编制的准确性；合理编制项目实施计划，提高财政资金使用效率。在项目实施过程中，加强预算执行过程的监管，落实对项目进度的监督管理责任，提高资金执行进度。积极按照《新邵县农村供水工程安全运行管理办法》、《新邵县农村供水工程维修养护基金管理办法》等文件开展工作，使政策落地，提高管理办法的可行性，突出财政资金的导向作用，为新邵县农村饮水安全巩固提升保驾护航。

（三）加强项目规范化管理

健全和完善项目管理制度和项目实施方案，树立精细化管理意识，根据项目实施内容和绩效目标，明确项目组织机构、人员分工、时间进度、项目验收、项目质量把控等内容；加强项目过程管理，实时把握项目实施进展，项目内容发生调整或因客观原因无法按计划完成项目的，需及时执行项目调整程序。

（四）对调查走访发现问题的建议

1、项目实施单位应尽快落实警示内容，设置安全警示牌。

2、项目实施单位应督促“肖家村整合提升工程”尽快验收与报账。

3、严塘镇政府应提供将5个村“高桥、湾里、阳水、泉塘、湖城供水工程维修项目”资金20万元拨付给12个村的调整依据。

4、严塘镇政府应提供“大源村邮亭村安全饮水抢修工程”另外26万元的使用依据。

- 八、附件

1、新邵县水利局2020年农村安全饮水维修基金绩效评价表

2、新邵县水利局2020年农村安全饮水维修基金绩效评价指标评分表

3、自评报告和评分表

4、现场评价回执

5、问卷调查

6、绩效评价报告相关附件

湖南人和人会计师事务所（普通合伙）  中国注册会计师：

湖南·邵阳               中国注册会计师：

二0二一年九月二十八日

附件1

新邵县水利局2020年农村安全饮水维修基金

绩效评价表

填报日期：2020年8月20日

| 项目基本情况 | 项目名称 |  | 新邵县水利局2020年农村安全饮水维修基金 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目内容 |  | 新邵县水利局2020年农村安全饮水维修基金绩效评价 |  |
|  | 项目单位 |  | 新邵县水利局 |  |
|  | 项目属性 |  | □经常性 □一次性 □新增 √延续 |  |
|  | 本次评价 工作的目的 |  | 为了了解新邵县水利局2020年农村安全饮水维修基金使用情况及取得的效果，进一步规范和加强财政资金管理，切实提高财政资金使用效益。 |  |
|  | 资金情况 |  | 共收到财政拨款合计661万元。 农村安全饮水维修基金资金支出合计345万元。 |  |
|  | 项目概况 |  | 新邵县自2005年启动农村饮水安全工程设施以来，通过千吨万人集中供水，城乡一体化，管网延伸改造，联村工程，单村工程及分散工程等多种方式，建成农村安全饮水工程512处，覆盖全县15个乡镇所有行政村及农业人口66.1594万人。2017年为实现精准脱贫，该县实施了新邵县农村饮水安全全覆盖暨巩固提升工程，根据邵市办字[2017]37号《邵阳市农村安全饮水安全全覆盖暨巩固提升工程实施管理办法》和新政办发[2017]47号《新邵县农村安全饮水安全全覆盖暨巩固提升工程实施管理办法》，该办法明确要求建立养护维修基金。农村供水工程养护维修基金实现县级统筹，统一使用。资金来源包括财政注入和水费提留，县级财政每年按供水人口10元/人注入资金。新邵县水利局于2020年5月8日向县财政局申请农村供水设施维修养护专项资金661.594万元，财政局于2020年5月21日下达年初预算资金130万元和预算调整资金531万元，农村安全饮水维修基金合计661万元。 |  |
| 评价指标 |  |  | 评价情况 | 评价 计分 |
| 一级 |  | 二级 |  |  |
| 项目决策 |  | 决策过程 （5分） | 项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和县委政府决策，与项目实施单位职责密切相关，计2分； 项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应的手续，计3分。 | 5 |
|  |  | 绩效目标 （5分） | 电子商务进农村综合示范建设项目资金制定了工作任务目标，但未设置明确、细化的绩效目标，计3分。 | 3 |
|  |  | 预算编制 （3分） | 经过科学论证、预算内容与支出内容匹配，计1分； 预算额度测算依据充分，按照标准编制，计1分； 预算支出投资额或资金量与工作任务相匹配，计1分。 | 3 |
|  |  | 资金分配 （2分） | 预算资金分配依据充分，计1分； 资金分配额度合理，与预算支出实施单位相适应，计1分。 | 2 |
| 项目管理 |  | 资金管理 （16分） | 项目实际到位资金661万元，计划投入资金661.1594万元，到位率99.97%，计2分； 项目实际支出资金345万元，已提交付款申请国库待支付161万元，预算执行率为76.55%，计1.5分； 专项经费符合相关财务管理制度以及专项资金管理办法，计3分； 部分资金实际支出与计划使用不相符，计2分； 符合专项资金规定用途，计3分； 现场检查未发现截留、挤占、挪用、虚列专项资金的情况，计3分； | 14.5 |
|  |  | 组织实施 （9分） | 已按相关要求制定了财务和业务管理制度，且制度较完善，计4分； 预算支出遵守相关法律法规和相关管理规定，预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，但相关调整手续不够完备，部分资料不够齐全，计3分。 | 7 |
| 项目绩效 |  | 项目产出 （32分） | 管网改造和维修工程计划数为58.17公里，实际完成39.44公里，完成率为67.80%，计2.7分； 防护工程计划数为160处，实际完成数为112处，完成率为70%，计2.8分； 水厂改造计划数为2个，已完成2个，完成率100%，计2分； 水井维修计划数1口，已完成1口，完成率100%，计1分； 水池建设计划数3座，实际完成数1座，完成率 33.33%，计1分； 部分工程质量未达标，计5分； 部分项目完成不及时，计3分； 项目资金未超预算，计6分。 | 23.5 |
|  |  | 项目效益 （28分） | 通过对饮用水源进行保护，改善了生态环境，计6分； 项目实施能促进新邵县和谐发展，计4分； 普通群众对该经费的政策知晓率为72%，计2.9分； 通过农村安全饮水维修实施带来可持续影响一般；计4.2分； 根据问卷统计结果，本项目满意度为81.5%，计6分。 | 23.1 |
| 总分 |  |  |  | 81.1 |
| 评价等次 |  | □优（90分以上） ■良（80分-90分） □中（70分-80分） □低（60分-70分） □差（60分以下） |  |  |

附件2

新邵县水利局2020年农村安全饮水维修基金绩效评价指标评分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 分值 | 评价内容与计分 | 评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 (15分) | 决策 过程 (5分) | 决策 依据 | 农村安全饮水维修基金是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；是否与预算支出实施单位职责密切相关。 | 1 | 符合国家法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策的计1分，否则计0分。 | 1 |  |
|  |  |  |  | 1 | 与预算支出实施单位或委托单位职责密切相关的计1分，否则计0分。 | 1 |  |
|  |  | 决策 程序 | 农村安全饮水维修基金是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关要求；预算支出调整是否履行相应手续。 | 1 | 预算支出符合申报条件的计1分，否则计0分。 | 1 |  |
|  |  |  |  | 1 | 申报、批复程序符合相关管要求的计1分，否则计0分。 | 1 |  |
|  |  |  |  | 1 | 预算支出实施调整履行相应手续的计1分，否则计0分。 | 1 |  |
|  | 绩效目标(5分) | 绩效目标合理性 | 农村安全饮水维修基金所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。 | 2 | 是否有绩效目标或工作任务目标(有计1分，否则计0分); 目标设置客观、合理计1分，否则计0分。 | 2 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。 | 3 | 目标明确、清晰(1分)，目标细化(1分)，目标可衡量(1分)。 | 1 |  |
|  | 资金投入(5分) | 预算 编制 科学性 | 预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。 | 3 | 是否经过科学论证、预算内容与支出内容是否匹配(1分)； 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制(1分)； 预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配(1分)。 | 3 |  |
|  |  | 资金 分配 合理性 | 预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应。 | 2 | 预算资金分配依据是否充分(1分)； 资金分配额度是否合理，与预算支出实施单位或地方实际是否相适应(1分) | 2 |  |
| 过程 (25分) | 资金 管理 (16分) | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。 | 2 | 资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%； 到位资金率得分=资金到位率*2分 | 2 |  |
|  |  | 预算 执行率 | 预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。 | 2 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%； 预算执行率得分=预算执行率*2分 | 1.5 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。 | 3 | 符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的计3分，否则计0分。 | 3 |  |
|  |  |  |  | 3 | 资金实际支出与计划、合同规定或决算结果是否相符。相符计3分，否则计0分。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 3 | 符合专项资金规定用途的计3分，否则计0分。 | 3 |  |
|  |  |  |  | 3 | 出现任何一例截留、挤占、挪用、虚列专项资金的，计0分；没有以上情况的，计3分。 | 3 |  |
|  | 组织 实施 (9分) | 管理制度健全性 | 预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管评制度对预算支出顺利实施的保障情况。 | 4 | 已按相关要求制定或具有业务管理制度，(2分)； 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(2分) | 4 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 5 | 是否遵守相关法律法规和相关管理规定(1分)； 预算支出调整及支出调整手续是否完备(1分)； 预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(2分)； 预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1分)。 | 3 |  |
| 产出 (32分) | 产出 数量 (14分) | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 14 | 管网改造和维修≥58.17公里，计4分，否则相应扣分。 | 2.7 |  |
|  |  |  |  |  | 防护工程≥160处，计4分，否则相应扣分。 | 2.8 |  |
|  |  |  |  |  | 水厂改造≥2个，计2分，否则相应扣分。 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 水井维修≥1口，计1分，否则相应扣分。 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 水池维修≥3座，计3分，否则相应扣分。 | 1 |  |
|  | 产出 质量 (6分) | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 6 | 供水管网完好率达95%以上：6分，每下降2%扣1分，扣完为止 | 5 |  |
|  | 产出时效(6分) | 完成及时率 | 实际完成时间与计划完成时间比较 | 6 | 及时完成：6分，每推迟1个工作日处理则扣0.1分，扣完为止 | 3 |  |
|  | 产出成本(6分) | 成本 节约率 | 预算支出预期产出成本与实际产出成本，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。 | 2 | 预算支出实际产出成本是否达到预期设计。达到的计2分，否则计0分。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 4 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 成本节约率得分=成本节约率*6分 | 4 |  |
| 效益 (28分) | 预算支出效益 (28分) | 环境效益 | 是否对饮用水源进行保护，改善生态环境。 | 6 | 通过对饮用水源进行保护，改善生态环境，计6分，否则相应扣分。 | 6 |  |
|  |  | 社会效益 | 居民是否安居乐业，是否促进新邵县和谐发展(以投诉率衡量)。 | 4 | 居民安居乐业：计4分，否则相应扣分。 | 4 |  |
|  |  |  | 考核普通群众对该经费的政策知晓度。 | 4 | 普通群众对该经费的政策知晓率≥80%，计4分，否则相应扣分。 | 2.9 |  |
|  |  | 可持续影响 | 预算支出后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 6 | 通过农村安全饮水维修实施带来可持续影响计6分，否则相应扣分。 | 4.2 |  |
|  |  | 社会满意度 | 安全饮水维修基金对村镇预算支出实施效果的满意程度。 | 8 | 合格问卷调查样本量中，对该项资金满意的样本量≥90%(8分)；80%-90%(6分)；70%-80%(4分)；60%-70%(2分)；60%以下(0分)。 | 6 |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  | 81.1 |  |