湖南新邵白水洞国家地质公园规划（2018-2035年）

新邵县人民政府

二O一八年六月

湖南新邵白水洞国家地质公园规划

（2018-2035年）

项目负责：刘文锋

报告编制： 张舒迟  刘江龙  刘文锋  肖  锋  喻  丹

审    核：陈永明

总工程师：余洪亮

编制单位：湖南大垚国土资源勘查有限公司

新邵县人民政府

二O一八年六月

目 录

第一章  总则	1

第一条　公园位置	1

第二条  范围、边界、面积	1

第三条　规划期限	1

第四条  规划依据	1

第五条  公园发展概况及规划背景	3

第二章  地质公园的性质与发展目标	4

第六条  公园性质与特色	4

第七条 发展目标	4

第三章  地质遗迹景观及评价	7

第八条  地质地貌概述	7

第九条  地质遗迹类型	7

第十条  地质遗迹对比评价	8

第四章  其他景观资源及评价	10

第十一条  生物及其他自然景观及评价	10

第十二条  人文景观及评价	10

第五章  总体布局与功能分区	12

第十三条  总体布局与园区、景区划分	12

第十四条  功能区划分	12

第六章  地质遗迹保护	14

第十五条  地质遗迹保护区的划分及边界坐标（主要拐点）的确定	14

第十六条  各级保护区的控制要求与保护措施	14

第十七条  特殊地质遗迹的保护方案	15

第七章  生态环境与人文景观保护	17

第十八条  地质公园环境容量控制与自然生态环境的保护	17

第十九条  灾害防治	17

第二十条  珍稀物种名录及保护	18

第二十一条  人文景观保护	19

第八章  科学研究	20

第二十二条  课题选择和依据	20

第二十三条  计划编制	20

第二十四条  近期研究计划的实施	21

第二十五条  研究经费	21

第二十六条  科学研究成果出版及转化	22

第九章  解说系统规划	23

第二十七条  解说系统架构	23

第二十八条  地质博物馆及科普电影馆（影视厅）	23

第二十九条  公园主、副碑及综合图文介绍栏	24

第三十条  景点、景物解说牌	24

第三十一条  公共信息标识牌	24

第三十二条  图书音像的出版和推广	25

第三十三条  解说系统设施维护与更新	25

第十章  科学普及行动	26

第三十四条  乡土科普活动	26

第三十五条  科学实践活动	26

第三十六条  面向普通游客的专项科普活动	26

第十一章  旅游发展	27

第三十七条  旅游客源市场	27

第三十八条  地质公园推广计划	27

第三十九条  旅游项目及旅游产品	27

第四十条  专题考察路线	28

第十二章  地质公园信息化建设	29

第四十一条  地质遗迹数据库	29

第四十二条　公园监测系统	29

第四十三条  网站建设	29

第十三章  基础设施及服务设施	30

第四十四条  道路交通	30

第四十五条  水电设施	33

第四十六条  环境卫生	34

第四十七条  服务设施	35

第十四章  土地利用	36

第四十八条  土地利用	36

第十五章  社区行动计划	37

第四十九条  社区行动计划	37

第十六章  规划实施的保障措施	38

第五十条  管理机构设置	38

第五十一条  各类专业人员的配备	38

第五十二条  导游员及其培训	38

第五十三条  管理层培训	39

第五十四条  近期建设项目计划	39

第五十五条  投资估算与资金筹措方案	39

附表1  湖南新邵白水洞国家地质公园拐点坐标列表（北京2000坐标系）

附表2  湖南新邵白水洞国家地质公园主要地质遗迹类型划分一览表

附表3  湖南新邵白水洞国家地质公园地质遗迹一级保护区拐点坐标

附表4  湖南新邵白水洞国家地质公园主要地质遗迹等级机所属保护区一览表

附表5  湖南新邵白水洞国家地质公园内国家Ⅰ级及Ⅱ级保护动植物名录

# 第一章  总则

## 第一条　公园位置

湖南新邵白水洞国家地质公园位于湖南省中部，邵阳市新邵县境内，地理坐标位于E111°19′30″～111°27′45″，N27°22′50″～27°33′40″之间。

## 第二条  范围、边界、面积

一、范围

白水洞国家地质公园范围涉及新邵县严塘镇、大新镇、龙溪铺镇和巨口铺镇4个镇。

二、边界

白水洞国家地质公园边界北至资江岣嵝门；南至铜柱滩南侧；西至铜矿岭北侧；东至罗山湖东北端。

公园西北边界以资江西岸为界；东边界沿岣嵝门北东侧山峰、杨家冲、岱山罗家、斋公坳、七仙坛、郑家冲、杨家冲庵堂、冷家冲杨柳山组成的山脊线为界；南边界沿杨柳山、折向北至大河溪、柑子园、往西至烟竹凼、折向南至镰子湾、小庙头北组成的山麓线为界，公园边界拐点坐标见附表1。

三、面积

公园总面积76.92km2。

## 第三条　规划期限

规划期限2018～2035年，其中：规划近期2018～2020年，中期2021～2025年，远期2026～2035年；规划基期年为2017年。

## 第四条  规划依据

一、法律法规类

中华人民共和国土地管理法(主席令第28号，2004年8月28日)；

中华人民共和国矿产资源法（主席令第74号，1996年8月29日）；

中华人民共和国环境保护法（主席令第9号，2014年4月24日）；

中华人民共和国城乡规划法（主席令第74号，2007年10月28日）；

中华人民共和国水法（主席令第74号，2002年8月29日）；

中华人民共和国森林法（主席令第3号，1998年4月29日）；

中华人民共和国野生动物保护法（主席令第18号，2009年8月27日）；

中华人民共和国城乡规划法（主席令第74号，2007年10月28日）；

中华人民共和国地质灾害防治条例(国务院令第394号，2003年11月24日)；

中华人民共和国古生物化石保护条例(国务院令第580号，2010年9月5日)；

中华人民共和国野生植物保护条例（国务院令第204号，1996年9月30日）；

中华人民共和国自然保护区管理条例(国务院令第167号，1994年10月9日)；

中华人民共和国风景名胜区条例（国务院令第474号，2006年9月19日）；

地质遗迹保护管理规定（原地质矿产部第21号令，1995年5月4日）；

古生物化石保护条例实施办法（国土资源部第57号令，2012年12月27日）（2015年5月6日第2次修正）；

《中华人民共和国文物保护法》2017年11月4日修订。

二、技术规范、标准、指南类

全国主体功能区规划（国发[2010]46号）；

全国生态环境保护纲要（国发[2000]38号）；

全国土地利用总体规划纲要（2006-2020年）（国发[2008]33号）；

《全国生态保护“十二五”规划》(环发[2013]13号)；

《全国生态保护与建设规划（2013-2020年）》(发改农经[2014]226号)；

全国矿产资源规划（2008～2015年）（国土资发[2008]309号）；

全国地质灾害防治“十二五”规划（国土资发[2012]73号）；

旅游规划通则（GB/T18971－2003）；

联合国教科文组织国际地球科学与地质公园计划章程(联合国教科文组织，2015)；

联合国教科文组织世界地质公园操作指南（联合国教科文组织，2015）；

关于加强国家地质公园申报审批工作的通知（国土资厅函[2009]50号）；

国家地质公园验收标准（国土资规[2015]8号）；

国家地质公园建设标准（国土资厅函[2013]345号）；

国土资源部关于发布《国家地质公园规划编制技术要求》的通知（国土资发[2016]83号）；

中国国家地质公园建设指南（2016）；

湖南省人民政府办公厅《湖南省旅游业"十三五"发展规划纲要》。

三、地质公园所在地相关规划

新邵国民经济和社会发展第三十个五年规划纲要；

新邵县土地利用总体规划(2006～2020年)（2015年修订版）；

湖南省新邵县矿产资源总体规划（2016～2020年)

新邵县地质灾害防治规划（2015～2020）；

新邵县环境保护发展规划；

新邵县城市总体规划（2011～2030年）；

新邵县全域旅游发展规划（2017～2025年）；

新邵“十三五”旅游发展规划；

新邵县“十三五期间”交通项目建设规划（2015～2020年）；

新邵县水利“十三五”规划（2015～2020年）。

## 第五条  公园发展概况及规划背景

一、发展概况

2006年5月，湖南省国土资源厅批准白水洞为湖南省省级地质公园；

2018年3月，国土资源部（原）批准白水洞国家级地质公园建设资格。

二、规划背景

为指导白水洞国家地质公园建设和发展，特编制本《湖南新邵白水洞国家地质公园规划（2018-2035）》。

# 第二章  地质公园的性质与发展目标

## 第六条  公园性质与特色

一、公园性质

以构造地貌为主，岩溶地貌、山体崩塌遗迹景观、水体景观和流水地貌为辅，兼具自然景观和历史文化遗迹、宗教遗迹和民俗风情于一体，具备地质遗迹保护、科研科普、文化体验、旅游观光、休闲度假功能的综合型国家地质公园。

二、公园特色

1、地质遗迹数量多，遗迹单体规模大，景点丰度大；

2、白水洞峡谷形状特殊，具有多种地层、多种岩性的组合；

3、不同发育模式的峡谷形态（线谷、巷谷、峡谷、宽谷）和流水侵蚀地貌（石槽、石脊、石穴、石臼、石盆、石潭）表观现象系统而完整；

4、地质遗迹的美学观赏价值高；

5、地质遗迹与宗教文化、民俗风情和谐相融。

## 第七条  发展目标

一、总体发展目标

建成集科学研究、地学普及、旅游观光、休闲度假功能一体，国内著名、国际知名，地质遗迹和人文遗迹得到有效保护，科学研究程度较高，科普教育功能显著，能有效促进地方经济发展的国家级地质公园。

二、分项目标

（一）地质遗迹保护目标：地质遗迹得到有效保护，不会受到人为破坏；

（二）环境保护目标：区域生态环境得到改善和良好的保护，不会受到人为破坏；

（三）地球科学知识普及目标：建成辐射中南、华南地区的地球科学知识普及基地；

（四）经济目标：为公园所在地居民提供就业岗位，促进当地经济发展；

（五）旅游目标：建成湘中旅游业新品牌，作为湘中承接湘东至湘西南旅游线路上的旅游胜地。

三、分期发展目标

（一）近期（2018～2020年）

1、完善国家地质公园管理机构，明确管理权限、机构设置、人员配备及经费情况，提升管理水平；

2、实施地质遗迹保护措施：包括建立地质遗迹名录；设立公园边界界碑；地质遗迹一级保护区保护界碑及保护提示牌；

3、实施地质公园解说系统建设：包括建设主副碑、建设地质公园博物馆（含影视厅、游客服务中心）、地质遗迹景点解说牌、公园引导牌；编制科学导游图、勘定科考科普路线；

4、实施地质公园科学研究与科普活动：包括落实研究经费，开展1项以上的研究项目、开展多次以上科普活动；编制地学科普读物、制作地质标本和地质纪念品；

5、实施地质公园管理与信息化建设：包括建立地学专（兼）职导游队伍、配备多名以上地学专业人员；建立地质公园信息数据库、监控系统；建设独立的具有公园特色的地质公园网站；进行地质公园讲解培训；

6、完善道路交通、水电设施、环境卫生、服务设施工程；

7、通过国家地质公园开园建设验收。

（二）中期（2021～2025年）

1、进一步完善及补充地质遗迹名录；

2、完善地质公园博物馆软硬件水平及地质遗迹景点解说牌、公园引导牌；进一步完善科考科普路线；

3、实施地质公园科学研究与科普活动：开展2项以上科研项目、开展5次以上科普活动；推出新的地质标本和地质纪念品；

4、实施地质公园管理与信息化建设：进一步完善建立地学专（兼）职导游队伍，并保证具有3名以上地学专业人员；进一步完善地质公园信息数据库、监控系统；进一步完善具有公园特色的地质公园网站；

5、进一步完善道路交通、水电设施、环境卫生、服务设施；

6、不断完善和提升公园网站、数据库、信息化建设水平；

7、建成省内著名、国内知名的地质公园。

（三）远期（2026～2035年）

1、地质遗迹得到切实保护；

2、科普工作常态化，效果明显；

3、实施远期科研计划及科普活动；

4、建成省内著名、国内知名的地质公园。

# 第三章  地质遗迹景观及评价

## 第八条  地质地貌概述

一、地质

（一）地层

公园区域出露地层有南华系（Nh）、震旦系（Z）、寒武系（∈）、奥陶系（O）、泥盆系（D）、石炭系（C）、二叠系（P）、白垩系（K）和第四系（Q）。

（二）构造

地质公园所在的区域属我国江南丘陵地带，雪峰山余脉从西部逶迤入境，向东部延伸，祁阳弧与白马山—龙山东西向隆起带交接部位，斜贯全区的北东向构造，规模较大，持续性长，对古生代岩相控制作用明显。横贯东西的隆起带，控制着南北两侧石炭—二叠纪沉积相、厚度及生物组合变化。北北东向构造形迹极为明显。

根据地壳运动及古构造、古地理、岩浆运动、生物演化、变质作用和成矿作用等，本区地质发展史可分为新元古代、早古生代，晚古生代，中生代，新生代五个阶段。

二、地貌

公园所在区域的地形以山地为主，区内最高海拔为1200.13m，最低海拔约220m，相对高差近1000m。

园区内地貌主要有侵蚀构造地貌和溶蚀构造地貌，局部有堆积阶地。

侵蚀构造地貌分布于公园绝大部分地区，属浅切割低中山梁状地形，山势雄伟，山脊狭窄，沟谷深陷，切割深度400～600m，坡角30°～40°，最大70°～80°，沟谷发育，河网密度为0.31km/km2。

溶蚀构造地貌主要分布于公园东南部，属溶丘洼地谷地，一般标高200～400m，切割深度10～15m，山顶浑圆，岩溶洼地、谷地相连，岩溶洼地中漏斗、落水洞、消水点众多，且呈线状分布。

## 第九条  地质遗迹类型

根据国土资源部《国家地质公园规划编制技术要求》（国土资发[2016]83 号），公园的地质遗迹景观类型可划分为地质构造类、地貌景观类、水体景观类和环境地质遗迹景观类4大类，其中地貌景观类包括岩石地貌（岩溶地貌）、流水地貌和构造地貌，以构造地貌为主；水体景观类包括风景河段和瀑布等，环境地质遗迹景观类主要为山体崩塌遗迹景观，见附表2。

## 第十条  地质遗迹对比评价

一、科学价值

公园地层岩性、沉积岩相复杂多样，证明了该区特殊的构造沉积环境和古地理演化特征，在地层学、沉积相学等方面具有重要的科学研究意义。

公园所在地区位于祁阳弧与白马山—龙山东西向隆起带交接部位，褶皱、断层、节理等各种构造均较发育，各种构造特征、构造地貌和构造形迹，在构造地质学等方面具有重要的科学研究意义。

公园地貌景观多样，不同发育模式的峡谷形态（线谷、巷谷、峡谷、宽谷）和流水侵蚀地貌（石槽、石脊、石穴、石臼、石盆）表现系统而完整。断层构造成因的硅质岩线谷、嶂谷具有代表性，多级阶地和多层溶洞反映了该区多次间歇性地壳抬升运动。因此，公园内多样的地貌景观，在地貌学、构造地质学、流水动力学等方面具有重要的科学研究意义。

二、美学价值

公园内幽深曲折的峡谷、陡峭如削的崖壁、千姿百态的山石、藏奥纳奇的溶洞、高悬崖壁的飞瀑、潺潺流淌的溪流、汹涌澎湃的江流、郁郁葱葱的森林，构成了雄壮、险峻、野奇、秀美的天然图画，与丰富的气象、自然景观交融，具有很高的美学观赏价值。

三、科普教育价值

典型、稀有、系统完整的地质构造类、地貌景观类、水体景观类、环境地质遗迹景观类地质遗迹是普及区域地貌景观及发展演变史知识的良好场所，具有较高的科普教育价值。

四、旅游开发价值

公园生态环境良好，景色优美，气候怡人，自然及人文景观丰富，交通便捷，具有较高的旅游开发价值。

五、等级评价

国家级地质遗迹点5处，省级地质遗迹点17处。

5处国家级地质遗迹点为：白龙洞溶洞、白水洞峡谷、仙人巷线谷、芦笛岩崩塌景观、狮达洞峡谷。

# 第四章  其他景观资源及评价

## 第十一条  生物及其他自然景观及评价

一、生物资源景观及评价

（一）植物

公园区域有维管束植物217科1957种。被子植物中乔木有86科336种，灌木有50科147种，藤本有19科41种，草本有88科344种；裸子植物7科42种；蕨类植物11种；菌类植物13种。

其中，有国家Ⅰ级保护树种水杉（Metasequoia glyptostroboides Huet Cheng）、银杏（Ginkgo biloba）、伯乐树(Bretschneidera sinensis Hemsl)、红豆杉（Taxus wallichiana zucc）4 种；有国家Ⅱ级保护树种福建柏、香果树、红椿、毛红椿、凹叶厚朴、闽楠、花榈木、樟树等 20 余种。

主要植物景观有：有古银杏等古树名木。

（二）动物

公园及周边地区记录有哺乳动物7目18科36种，鸟类12目29科67种，爬行类3目10科，两栖类2目7科，有国家Ⅱ级保护动物大鲵、穿山甲、大灵猫、小灵猫、虎纹蛙、水獭等6种。

主要动物景观为大灵猫和小灵猫。

以上动、植物景观具有较高的保护和观赏价值。

二、其他自然景观及评价

有天象景观、田园风光。

天象景观包括：日出、夕照、风云、山雾、雨雪、星月。

以上景观具有较高的观赏价值。

## 第十二条  人文景观及评价

公园内及周边人文景观资源丰富，有古建筑、古墓群、摩崖石刻、碑刻和近现代文物史迹和民俗文化。

古建筑有：简氏贞节孝坊、白水古院、两宜寺、辖神庙。

摩崖石刻与碑刻有：吸潮岩。

民俗文化有：本地山歌、传说故事、腰鼓、秧歌、灯舞、狮舞、九龙舞、木偶戏、花鼓灯。特色饮食有尝新米、酿冬酒、杀年猪、腌腊肉、制猪血丸子等。

上述人文景观均具有较高的文物价值和观赏价值。

# 第五章  总体布局与功能分区

## 第十三条  总体布局与园区、景区划分

一、总体布局

总体布局为1园区，3景区格局。

二、园区、景区划分

整个公园为1个园区，下分3个景区，为：白水洞景区、资江小三峡景区、白云岩景区。

白水洞景区：面积17.5km2。主要地质遗迹有：白龙洞、河沙坪、银涛峡、仙人巷、武士崖、雄狮护洞、飞虹瀑布、水帘洞瀑布、七仙瀑布、罗山湖、芦笛岩、仙人峪、迎君仙、吸潮岩、警世天书、棠溪、金龟望瀑、褶皱构造形迹、断裂构造形迹、地层倒置形迹、岩性岩相遗迹、流水侵蚀地貌、崩塌堆积地貌、峡谷阶地。

资江小三峡景区：面积53.62km2。主要地质遗迹有：狮达洞瀑布、白水峡谷、白水瀑布、岣嵝门、镰子湾、清溪滩、金鸡滩、三门滩、石蛙过江、白沙湾、神猫戏鼠岩。

白云岩景区：面积5.8km2。主要地质遗迹有：铜柱滩倒转背斜、石门献翠、海豹过江、将军岩、蛇形山、骆驼峰、金猴迎客。

公园的旅游服务设施、科普设施主要分布在白水洞景区和资江小三峡景区。

## 第十四条  功能区划分

划分为：综合服务区、地质遗迹景观区、自然生态区和居民点保留区。

一、综合服务区

功能是服务游客、管理公园、科普教育，面积0.86km2，占公园面积的1.12%。设1处服务中心、3处服务基地、5处服务点、11处旅游服务站的四级结构。

规划白水村南侧为旅游综合服务中心所在地，设游客服务接待中心、地质公园博物馆、主碑、售验票、大门、环保公交车停车场及换乘点、社会车辆停车场、游客休憩、游客咨询、餐饮及商业、医疗卫生、治安等设施。

规划白水村、三禾村、大东社区3处旅游服务基地，提供住宿、餐饮、交通集散、解说咨询、购物、医疗救护、管理办公、日常生活用品销售以及休闲娱乐服务；

规划河沙坪、罗山湖、岱山、柑子园、龙口溪5处旅游服务点，设置环保公交换乘或码头、导游、环境卫生、信息咨询、简易游购娱、文化展览及医疗卫生等服务设施。

规划两宜寺、白龙洞、警世天书、水帘洞、芦笛岩、泥塘冲、仙女酒楼、清石溪峡谷入口、杨家桥、南溪峡谷、下南11处服务站，简易游购娱、景观小品等设施。

二、地质遗迹景观区

以地质遗迹、人文、生物及其他自然景观为游览对象，提供科学研究、科普教育、旅游观光、休闲度假功能，面积7.4km2，占公园面积的9.62%。

与地质遗迹保护区重叠，体现地质遗迹保护功能。

三、居民点保留区

为园内集中及分散居民点，面积1.15km2，占公园面积的1.5%，其功能是为本区内原住民提供生产、生活场所及居住地。

四、自然生态区

位于公园北部、东部及西南部，面积67.51km2，占公园面积的87.76%，其功能是保护区内的自然环境。

# 第六章  地质遗迹保护

## 第十五条  地质遗迹保护区的划分及边界坐标（主要拐点）的确定

本公园地质遗迹保护区面积7.4km2，占公园面积的9,。62%。分一级、二级、三级3个等级。

一、地质遗迹一级保护区

地质遗迹一级保护区有 2 处，为白水洞一级保护区（2.2244km2）、狮达洞一级保护区（0.8874km2），总面积为3.1118km2，占公园总面积的 4.05%。

白水洞一级保护区：河沙坪以北、罗山湖以南、因利坪-泥塘冲以西的区域，主要地质遗迹保护对象为：武士崖、银涛峡、仙人巷、飞虹瀑布、水帘洞瀑布、芦笛岩等地质遗迹点，保护区面积为3.05km2。

狮达洞一级保护区：狮达洞峡谷区域，包括狮达洞瀑布、白水瀑布等地质遗迹景点，保护区面积为2.11km2。

公园地质遗迹一级保护区边界拐点坐标见附表2。

二、地质遗迹二级保护区

公园地质遗迹二级保护区有1处，总面积为1.95km2，占公园总面积的 2.54%。分布在白水洞一级保护区西南侧和东北侧，主要地质遗迹保护对象为：吸潮岩、金龟洞、藏宝洞、白龙洞、七仙潭和七仙瀑布等地质遗迹景点。

三、地质遗迹三级保护区

公园地质遗迹三级保护区范围为一、二级保护区以外的地质遗迹保护区，包括白水峡三级保护区、铜柱滩三级保护区、岣嵝门三级保护区和白云岩三级保护区，保护对象主要为区内的地质遗迹、自然山体、森林植被、水体、岩石等自然景观与生态环境，总面积为2.34km2，占公园总面积的3.04%。

## 第十六条  各级保护区的控制要求与保护措施

一、地质遗迹一级保护区

控制要求：禁止非法挖山取石、非法捕猎、非法砍伐树木、从事污染环境的作业、野外用火、建设与地质遗迹保护无关的设施、禁止机动交通工具进入。

可以修建游览观赏、科学研究、遗迹保护必要的游览步道和设施，但设施必须与景观协调；允许进行科普教育、科学研究、观光游览活动；控制游客数量。

保护措施：设立界桩及保护警示牌，设巡视人员定期巡视。

责任人：公园管理机构负责人。

二、地质遗迹二级保护区

控制要求：禁止非法挖山取石、非法捕猎、非法砍伐树木、从事污染环境的作业、野外用火、建设与发展旅游无关的大型人工建筑。

允许进行科普教育、科学研究、观光游览活动，可以建设步行游览和安全防护设施，设置与景观协调的地质旅游服务设施，合理控制游客数量。

保护措施：设立地质遗迹保护警示牌，定期巡视地质遗迹及保护设施。

责任人：公园管理机构管理办公室负责人。

三、地质遗迹三级保护区

控制要求：禁止非法挖山取石、非法捕猎、从事污染环境的作业、野外用火、可以建设与旅游配套的人工建筑，禁止设立与旅游活动无关的建筑和产业。

保护措施：设立保护警示牌。

责任人：公园管理机构人员。

## 第十七条  特殊地质遗迹的保护方案

特殊地质遗迹：白水洞峡谷、天下第一帘（石帘）、白龙洞（溶洞）。保护措施如下：

一、白水洞峡谷

1、禁止一切破坏峡谷完整性的人为活动；

2、在谷中的关键位置设立监测摄像头多处，长期观测；

3、设保护警示牌，定期巡视、实行专人负责制。

二、天下第一帘（石帘）

1、禁止一切破坏石帘的人为活动；

2、设立监测摄像头，长期观测；

3、设保护警示牌，定期巡视、实行专人负责制；

4、禁止游客触碰石帘；

三、白龙洞（溶洞）

1、禁止一切可能破坏溶洞的人为活动；

2、在溶洞中的关键位置设立监测摄像头，长期观测；

3、设保护警示牌，定期巡视、实行专人负责制；

4、控制游人数量，禁止在溶洞区域采集石料、开发溶洞做他用。

5、溶洞内的各项工程均应服从溶洞保护和安全游览的需求；

6、明确溶洞内灯具配置、音响、卫生的控制要求及配套措施。

# 第七章  生态环境与人文景观保护

## 第十八条  地质公园环境容量控制与自然生态环境的保护

一、环境容量控制

整个园区日最大容量控制在12680人次以内，年最大容量控制在342.36万人次以内。各景区日最大容量控制如下：

白水洞景区日最大容量控制在5250人次以内；资江小三峡景区日最大容量控制在3570人次以内；白云岩景区日最大容量控制在3860人次以内。

二、自然生态环境保护内容及措施

（一）保护内容

植被资源、动物资源、水土环境。

（二）保护措施

1、 合理保护、培育；

2、采用生物防治措施防治森林病虫鼠害；

3、园内禁止非法捕猎野生动物；

4、园内禁止开展污染环境的活动；

5、严禁非法毁林开荒、破坏植被等，防止引起水土流失。

## 第十九条  灾害防治

一、地质灾害

（一）进行地质灾害调查，查明园区地质灾害类型和易发点；

（二）成立灾害监测应急小组，做好常态及紧急情况下的监测及应急工作；

（三）在地质灾害易发点设立安全警示牌；

（四）编制防灾减灾预案，加强防灾避灾知识宣传；

（五）极端天气时禁止人员靠近地质灾害易发点。

二、森林火灾

（一）在不影响园区景观完整性及美学观赏性的基础上，在必要主山脊建设防火线，完善防火林带建设；

（二）在制高点设置森林防火瞭望台，配备望远镜、对讲机设备；

（三）加强防火宣传，设置护林防火宣传牌、建立防火护林组织；

（四）严格控制火源，严肃用火纪律、重要景点放置灭火设备。

三、游客安全事故

（一）配备必要的交通、通讯及救护设施，设立安全警示牌、安全防护装置；

（二）加强安全知识的宣传，做好园内安全员的培训；

（三）对威胁游人安全的危岩体，采取有效措施支撑、加固；

（四）限制旅游高峰期人数，有序组织游人安全进出及通过。

四、气象灾害

（一）成立灾害监测应急小组，做好常态及紧急情况下的监测及应急工作；

（二）在游客集中的地区设立安全警示牌；

（三）编制防灾减灾预案，加强防灾避灾知识宣传；

（四）根据气象灾害的预测预报结果限制游客游览区域及时间。

## 第二十条  珍稀物种名录及保护

一、国家Ⅰ级和Ⅱ级保护植物名录

公园内有国家重点保护植物20余种，其中国家Ⅰ级保护植物有水杉（Metasequoia glyptostroboides Huet Cheng）、银杏（Ginkgo biloba）、伯乐树(Bretschneidera sinensis Hemsl)、红豆杉（Taxus wallichiana zucc）4种，国家Ⅱ级保护植物有福建柏、香果树、红椿、毛红椿、凹叶厚朴、闽楠、花榈木7 种。

二、国家Ⅰ级和Ⅱ级保护动物名录

据调查统计，公园内有国家Ⅱ级保护动物6种（大鲵、穿山甲、大灵猫、小灵猫、虎纹蛙、水獭）。

三、保护措施

（一）做好植物资源普查，对公园内植物的科、属、种登记造册，研究植物群落构成等；

（二）贯彻《中国生物多样性保护行动计划》、依照《野生动物保护法》、《自然保护区条例》等法律法规依法保护；

（三）所有珍稀植物进行挂牌保护，并根据地带性植物和植物群落要求，做好植被恢复工作，采用本地物种进行森林培育、林相改造和生物繁育。

（四）生态环境以自然恢复为主，人工建设为辅，避免外来物种侵袭；

（五）采取生物防治为主，化学防治、激素引诱为辅的措施防治病虫害；做好森林防火、病虫害防治工作；营造各种形式的混交林，对现有纯林进行改造，提高森林的生命活力。

（六）鼓励和支持野生动植物科学研究，建立繁育基地、物种资源库或者采取迁地保护措施。

## 第二十一条  人文景观保护

一、重要人文景观名录

简氏贞节孝坊、白水古院、辖神庙。

二、保护措施

（一）按照《中华人民共和国文物保护法》要求对国家级、省级、州（市）级、县级文物保护单位进行保护，未定级的文物建筑，设定相应的暂保等级，并建议按此申报和进行保护。

（二）根据文物建筑的级别划定保护范围和外围控制地带，建立标志。对文物建筑的任何改动都要按法定程序报请文物主管部门批准，并报公园行政主管部门备案，任何单位和个人不得随意拆除、改动、复建文物建筑。

（三）坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理、修旧如旧”的原则对人文景观进行修复或重建。文物建筑的修复，修缮和日常维护必须保证文物的真实性，对于修复，修缮必须要有详细的规划设计，并在文物专家指导下进行。

# 第八章  科学研究

## 第二十二条  课题选择和依据

一、选题原则

（一）将保护地质遗迹资源和生态环境放在首位；

（二）突出公园区域基础地质、典型性地质遗迹的科学研究；

（三）突出地质遗迹资源保护方法研究；

（四）协调地质遗迹资源保护与开发的关系；

（五）突出科普教育，实现地质公园可持续发展，促进公园建设。

二、选题依据

（一）服务于本园科学解说；

（二）服务于本园地质遗迹保护、地质发展史研究；

（三）服务于本园开发与建设。

## 第二十三条  计划编制

一、近期课题（2018～2020年）

1号：湖南新邵白水洞国家地质公园科学解说

实施办法：招投标确定项目承担单位。

技术思路：将地质学、地质公园、地质遗迹基础知识、地质遗迹的发展演化及形成过程通过科学、通俗易懂的方式向游人大众讲解。

完成时间：2019年12月。

2号：湖南新邵白水洞国家地质公园地质灾害调查

实施办法：招标方式确定承担单位。

技术思路：通过调查，摸清园内地质灾害现状，分析形成机制及危险程度，预测其发生条件、发展趋势，提出地质灾害防治措施与建议。

完成时间：2020年12月。

二、中期课题（2021～2025年）

3号：湖南新邵白水洞国家地质公园地貌景观保护研究

实施办法：招投标确定研究机构。

技术思路：通过调查，摸清园内石峰、崖壁、石柱、峡谷等地貌景观的稳定性，预测其发展演变趋势，提出景观保护的措施和建议。

完成时间：2022年12月。

4号：湖南新邵白水洞国家地质公园地质遗迹数据库补充建设

实施办法：招投标确定项目承担单位。

技术思路：在现有地质遗迹数据资料的基础上，对园内及周边地质遗迹进行补充调查，补充完善现有地质遗迹数据库。

完成时间：2025年12月。

三、远期课题（2026～2035年）

5号：湖南新邵白水洞国家地质公园可持续发展研究

实施办法：招标或招投标确定项目承担单位。

技术思路：综合公园运营期间遇到的各种问题，分析原因、影响及发展趋势，在此基础上提出具有针对性建议。

6号：湖南新邵白水洞国家地质公园旅游品牌创建研究

实施办法：招标方式确定承担单位。

技术思路：截至本课题实施时，综合公园知名度、游客量、经营量及品牌效益等因素，客观评价其发展情况，提出本园创建品牌（或提升品牌）的建议。

## 第二十四条  近期研究计划的实施

近期（2018～2020年）安排1与2号研究课题。

具体实施方案和步骤：根据课题类型及性质按研究计划进行委托，确定课题承担单位；进行实地考察和研究；召开专家研讨会确定课题内容、研究成果及完成期限；完成课题研究并提交成果；将课题成果出版和转化。

1号课题于2018.10-2019.12月实施，招投标，经费60万元。

2号课题于2019.1-2020.12月实施，招投标，经费70万元。

## 第二十五条  研究经费

一、列入新邵县人民政府科研项目计划，政府出资一定数额；

二、与高校、科研机构合作，申请国家自然科学基金项目、实验室科研研究基金、省自然科学基金项目等科研项目基金；

三、每年门票收入的2%用作基础科研经费。

## 第二十六条  科学研究成果出版及转化

一、出版专著及发表论文

在学术期刊上发表，或者出版综合科学研究论文集。

二、建设地质公园资料库

建设地质公园资料库，为公园建设、公园科普等提供参考依据。

三、科普解说转化

利用科研成果补充和修改公园科普解说词，编辑科普读物、导游图，把研究成果应用于科普实践活动。

四、乡土科普读物

综合各项课题成果，通过通俗易懂的插图和简要的文字编辑出版地质公园的地质地貌知识，作为当地中小学乡土课外读物。

3、4、5、6号课题研究成果通过发表论文的形式出版；将4号课题成果通过简单、易懂的模型，在地质博物馆中展出，向游人解说本公园地质遗迹的科学成因； 1号课题成果直接在本园应用，2号课题指导公园防灾减灾。

# 第九章  解说系统规划

## 第二十七条  解说系统架构

由室内、户外解说系统、人员解说及解说资料组成。室内解说系统：地质博物馆（含科普电影馆）所配套的解说系统；户外解说设施：主碑、园区综合介绍栏、景点及景物解说牌；解说资料：科学导游图、科普图书、电子读物、宣传片；解说人员：导游员。

## 第二十八条  地质博物馆及科普电影馆（影视厅）

一、选址、规模与建筑风格

建设地质博物馆1座，选址在综合服务中心，博物馆占地约3亩，布展面积约1000m2，以简约田园风为其建筑风格。

二、布展、演示的内容与形式

地质博物馆设游客服务中心、1-5号5个展厅、科普电影馆（影视厅）、公园管理中心（含监控中心）。

1号展厅为序厅，综合介绍白水洞国家地质公园的基本概况、交通位置、水文气象、公园发展历程等内容，配以沙盘模型展示；

2号展厅为综合地学展厅，展示与本公园相关的地质学、地质公园、地质遗迹的相关知识，包括：地层学的概念与分类、构造形迹与构造地貌的概念、流水侵蚀地貌与堆积地貌的概念、水体景观及环境地质遗迹的相关知识，以及这些相关地质现象的发展演化历史和形成机制，展示内容要从本公园的地质现象中提炼出普遍客观规律，突出科普功能。

3号展厅为本园地质遗迹展厅，即把本公园在科学研究价值、科普教育价值、美学价值上具有代表性的遗迹展示出来，突出宣传与展示功能。

4号展厅为生物多样性展厅，展示以公园为中心的，涵盖新邵县乃至邵阳市的珍稀动植物，采用生物标本仿真模型展示，突出科普与陈列功能。

5号展厅为民俗风情展厅，展示以公园为主的，涵盖新邵县重要的历史古迹、民俗风情、历史沿革等内容，突出科普与陈列功能。

布展形式采用图片、模型、实物、视频、音频方式，灯光衬托，综合运用。要求博物馆布展之前要由资质单位编写布展大纲方可实施。

三、科普电影馆

在地质博物馆中建设室内全息影像科普电影馆（影视厅），面积约100m2，座位数60个，播放本园科普宣传片。

地质博物馆及科普电影馆（影视厅）为近期规划项目。

## 第二十九条  公园主、副碑及综合图文介绍栏

一、主碑

新建主碑1座，设置在综合服务中心，白水村，碑体采用天然石料造型，碑体上具备国家地质公园园徽，本园官方名称，批准机关，批准日期。

二、综合图文介绍栏

制作综合图文介绍栏1块，放置在综合服务中心，主碑近旁，文字内容为本地质公园综合情况介绍，配以本公园导览图。

主碑与综合图文介绍栏为近期规划项目。

## 第三十条  景点、景物解说牌

安装景点、景物解说牌50块。白水洞景区25块；资江小三峡景区20块；白云岩景区5块。

解说牌上包含国家地质公园园徽、本园官方全名、解说内容。解说内容要严谨科学、通俗易懂、简明扼要，要求中英文对照，采用图文并茂方式。

景点、景物解说牌为近期规划项目。

## 第三十一条  公共信息标识牌

一、交通信息引导牌

园内设置20块。牌上标明标牌所在位置、周围景点名称、最近服务点和最近景点名称、距离、核心景观方位。

园外设置多块，置于邵阳市、新邵县通往地质公园的高速公路、国道、省道、高等级公园的主要路口及交通节点处。

二、游览信息提示牌

园内设置30块。提示游客保护地质遗迹，保护生态环境，注意环境卫生，注意防火。

三、安全提示牌

园内设置多块，在交通要道的危险路段设置，提示注意游览安全。

四、服务信息提示

园内设置多块，分布在综合服务中心和3处服务基地、5处服务点、11处旅游服务站，提示服务信息。

以上标识牌文字书写要规范、美观，要采用国际通用的形象语言标志，说明牌采用中英文两种文字，表达方式准确，语气友善。

公共信息标识牌为近期规划项目。

## 第三十二条  图书音像的出版和推广

包括科学导游图、地质公园科普读物、光盘及电子读物、地质公园宣传折页。

编制《湖南新邵白水洞国家地质公园》宣传折页、公园导游图、电子读物、宣传册、宣传光盘。委托具备资质的单位实施编制，成果在省内各大书店、游客接待中心及园区服务点公开发售。

图书音像的出版与推广为近期规划项目。

## 第三十三条  解说系统设施维护与更新

设施维护实行专人负责制，解说系统每月巡视1次，巡视过程中如发现提示牌有损坏情况，须报告公园管理处及时维护或更换。

解说系统设施与维护由地质公园管理机构负责组织实施。

解说系统设施的维护与更新为长期实施的项目。

# 第十章  科学普及行动

## 第三十四条  乡土科普活动

将本园作为新邵县小学、中学学生地学类知识科普教育基地，公园揭碑开园以后，每年春秋两季组织新邵县小学、中学学生来园开展科普教育活动，采取专业技术人员授课及实地讲解的方式普及地质学基础知识和本公园的地貌景观基础知识。

公园揭碑开园以后，由地质公园管理机构负责组织，每年世界地球日前后聘请地学人员在公园游客服务中心或地质公园博物馆，开展乡土科普活动，向民众宣讲、普及地质学知识，地质公园、地质遗迹及本公园地貌景观知识，保护地球及生态环境的重要性。

## 第三十五条  科学实践活动

公园揭碑开园以后，将本园作为省内各高等院校相关专业学生的实习基地，每年开展1次科学考察活动；与省内各高校、地学类科研机构及同类型地质公园建立共同研究交流的关系，每年开展1次科研活动。以上科研活动开展后，由科研、实践双方共同编写科技论文，在学术期刊上公开发表。

近期（2018～2020年）制定地质公园科学实践活动方案；制定科考路线、内容和活动安排；制定地质公园科学考察和实习管理办法。

中远期（2021～2035年），建立地质公园科学研究中心，成立地质公园科学研究基金。

## 第三十六条  面向普通游客的专项科普活动

从揭碑开园以后，每年开展为期1周的免收门票活动，活动期间，为来园游客免费赠送地质公园的导游图及科普图书；

设置专项科普路线，选择该条专项科普路线的游客，提供地学专业知识讲解员。

# 第十一章  旅游发展

## 第三十七条  旅游客源市场

一、客源市场

（一）一级市场

新邵县本地及周边市县，包括邵阳市、娄底市、衡阳市、怀化市、永州市等市县区游客群体，以及来学习、考察、参加会议、探亲访友和商务活动的游人。

（二）二级市场

本省及周边省份大中城市的游客群体，包括长株潭城市群；岳阳、常德、益阳、湘西土家族苗族自治州等城市游客群体；珠三角城市群游客群体。

（三）三级市场

国内其他省市、港澳台及国际客源市场。

二、市场预测

以2017年公园接待游客量为基数，预测规划期内来园游客量。2017当年游人数量10万人次；2025当年游人数量27.91万人次；2035当年游人数量110.86万人次。

## 第三十八条  地质公园推广计划

一、与旅行社合作；通过旅行社的宣传和推广，增加客源，提升知名度；

二、网络营销和电子商务：利用地质公园网站、微信、微博、团购宣传营销；

三、促销策略：通过旅游节、周年庆典、主题摄影、绘画展、大众媒体方式进行宣传和推广；

四、与其他景区合作：加强与张家界旅游区、凤凰古城、新宁崀山旅游区、广西桂林旅游区的交流合作，宣传和推广本园；

五、制作地质景观旅游纪念品、风景纪念品、书画、邮票出售；

六、设立专题考察路线。

## 第三十九条  旅游项目及旅游产品

推出科考、科普、观光休闲3类旅游项目，开发的旅游产品包括：

一、地质遗迹景观科考科普游：

（一）可溶岩地貌景观游—白龙洞溶洞景观游；

（二）构造地貌景观游—白水洞峡谷景观游；

（三）岩石地貌景观游—白云岩硅质岩峰丛景观游；

二、水体景观观光型游：

（一）瀑布水体景观游—狮达洞瀑布、白水瀑布、飞虹瀑布观光游；

（二）资江高峡平湖观光游；

三、避暑度假休闲游：地质公园避暑休闲游；

四、人文景观游：白云岩古建筑群休闲游。

## 第四十条  专题考察路线

一、地学专题考察路线：白龙洞（考察溶洞）—白水洞峡谷（考察硅质岩峡谷）—武士崖（考察断层崖）—芦笛岩（考察崩塌遗迹景观）—仙人巷（考察硅质岩线谷）—吸潮岩（考察溶洞分层现象）；

二、生态专题考察路线：古杏迎客（考察古银杏树）—千倾竹海（考察毛竹林生态系统）；

三、人文专题考察路线：白水古院（考察明清古民居）—简氏节孝坊（考察遗址遗迹）—白云岩（考察古建筑群）。

# 第十二章  地质公园信息化建设

## 第四十一条  地质遗迹数据库

按照国家地质公园地质遗迹数据库建设要求，委托具备资质的单位采录本园地质遗迹数据，采用地质遗迹数据库专项软件录入。编录完成后提交至新邵县国土资源局、邵阳市国土资源局及湖南省国土资源厅备案。

数据库系统包括地质遗迹调查与统计系统、地质遗迹GIS辅助评价分析与管理系统、地质遗迹分布信息查询系统、馆藏标本名录查询系统、地质遗迹等级分类查询系统、地质遗迹资源保护网上发布系统功能模块。

数据库录入完成后，定期进行1次维护和更新。

地质遗迹数据库建设为近期规划实施的项目。

## 第四十二条　公园监测系统

建设“湖南新邵白水洞国家地质公园监测系统”。系统包括监测中心1处，监测点多处。监测中心设置于地质公园博物馆内，监测点安排根据监测对象确定，监测对象包括重要地质遗迹点、游客游赏安全隐患点、游客集散点、园区进出口、地质博物馆。

监测系统为近期规划项目。

## 第四十三条  网站建设

组建“湖南新邵白水洞国家地质公园网站”。网站模块包含公园介绍、园区动态、科普活动、网上订票、行业动态、电子政务、旅游资讯、科学园地模块。

建设公园管理局域网（LAN），实现内部文件管理、传输、应用软件共享、电子邮件和传真通信服务功能。

聘请计算机、地理信息系统专业人员组建、管理及维护。

网站建设为近期规划项目。

# 第十三章  基础设施及服务设施

## 第四十四条  道路交通

一、外部交通

建设塘口镇至白水洞的旅游专线公路。

提质改造 S224省道、S244省道、S338省道、X033县道、X037县道，新建园艺大道，远期依托规划的邵阳外环快速路，实现公园出入口与规划区域及设施的交通网络的对接。具体公园各出入口与对外交通衔接如下：

筱溪出入口：经X033县道往北至冷水江，可通过冷水江南互通上娄怀高速；

下南出入口：经城乡主干路至高铁新城，通过坪上互通上邵坪和娄怀高速；

龙溪铺出入口：经S224省道往北至冷水江和新化县城，经S338省道往西至隆回；

白云铺出入口：经 S244 省道往东至新邵县城，往西至隆回，经S224省道往南至邵阳城区；

小庙头出入口：经X037县道和S244省道至新邵县城；

洞口出入口：经园艺大道-大塘路-西湖大道往南至新邵县城和邵阳城区，经酿溪互通可上二广高速，经S338 省道往严塘互通上二广高速和衡邵高速。

绿道：规划在主体景区形成“一纵一环”的绿道网结构。一纵即“园艺大道南端-资江东岸道路-大东-上南-下南-高铁新城”，一环即“-洞口村（白水村）-大禾村-大东-资江东岸车行游览路-园艺大道。

二、园内道路

1、提质改造洞口村—泉塘村的公路，长度约1.2km，路面宽约6m，混凝土路面；

2、新建汤富冲—洞口村的公路，长度约2.7km，路面宽约6m，沥青混凝土路面；

3、提质改造洞口村—白水村—金龟望瀑的公路，长度约4.6km，路面宽约9m，沥青混凝土路面；

4、新建汤富冲—白水村的公路，长度约3.6km，路面宽约7m，沥青混凝土路面；

5、新建白水村内部公路，长度约1.4km，路面宽约5m，沥青混凝土路面；

6、新建杨柳村—樟木村的公路，长度约1.9km，路面宽约6m，混凝土路面；

7、提质改造曾家嘴—樟木村的公路，长度约3.9km，路面宽约6m，混凝土路面；

8、提质改造岣嵝门—龙口溪—护江石林-小庙头的公路，长度约28.3km，路面宽约9m，沥青混凝土路面；

9、提质改造白水洞入口—园珠坪；新建园珠坪—三和—金龙的公路，长度约16.2km，路面宽约8m，沥青混凝土路面；

10、提质改造大东社区—岱山—三和的公路，长度约8.7km，路面宽约8m，沥青混凝土路面；

11、提质改造白石岩—白沙湾—镰子湾—水洞岩的公路，长度约28.6km，路面宽约8m，混凝土路面；

12、提质改造岱山—白石岩的公路，长度约5.9km，路面宽约6m，混凝土路面；

13、提质改造岱山点—穿岩峡的公路，长度约2.2km，路面宽约6m，混凝土路面；

14、提质改造大东村—蛇形山的公路，长度约23.7km，路面宽约6m，混凝土路面；

15、提质改造清石溪峡谷—鸡公石的公路，长度约11.8km，路面宽约6m，混凝土路面；

16、新建杨家桥—释印寺的公路，长度约4.4km，路面宽约8m，混凝土路面；

17、提质改造骆驼峰—三郎庙的公路，长度约4.2km，路面宽约6m，混凝土路面；

三、停车场

停车场：共设置10处机动车停车场，4处环保车停车场。

10处机动车停车场：

1、新建综合服务中心停车场，停车场及附属设施占地面积22640m2；

2、新建河沙坪停车场，停车场及附属设施占地面积4000m2；

3、新建白水村停车场，停车场及附属设施占地面积600m2；

4、新建龙口溪停车场，停车场及附属设施占地面积1600m2；

5、新建资江南段入口停车场，停车场及附属设施占地面积950m2；

6、新建大源村停车场，停车场及附属设施占地面积950m2；

7、新建三禾村停车场，停车场及附属设施占地面积650m2；

8、新建岱山村停车场，停车场及附属设施占地面积900m2；

9、新建大东村停车场，停车场及附属设施占地面积3050m2；

10、新建下南府停车场，停车场及附属设施占地面积950m2；

4处环保车停车场：

1、新建综合服务中心停车场，停车场及附属设施占地面积6500m2；

2、新建河沙坪停车场，停车场及附属设施占地面积1000m2；

3、新建白龙洞停车场，停车场及附属设施占地面积300m2；

4、新建三禾村停车场，停车场及附属设施占地面积300m2。

四、游步道

1、新建白水古院—迎君仙—罗山湖东的游步道，长约6.2km，路面宽不低于1.5m，石板及碎石路面；

2、新建水帘洞瀑布—风雨廊桥的游步道，长约4.2km，路面宽不低于1.2m，石板及碎石路面；

3、提质改造金龟望瀑—水帘洞瀑布—芦笛岩的游步道，长约3.2km，路面宽不低于1.2m，石板及栈道路面；

4、提质改造金龟望瀑—仙人巷—风雨廊桥的游步道，长约3.6km，路面宽不低于0.6m，碎石路面；

5、新建仙人巷—大禾村的游步道，长约0.5km，路面宽不低于1.2m，石板及碎石路面；

6、新建罗山湖水库—大禾村的游步道，长约0.8km，路面宽不低于1.2m，石板及碎石路面；

7、新建风雨廊桥—罗山湖—七仙瀑布的游步道，长约2.9km，路面宽不低于0.6m，碎石路面；

8、改造樟木村—白水村的游步道，长约1.8km，路面宽不低于1.2m，石板及碎石路面；

9、新建洞口村—汤富冲的游步道，长约1.5km，路面宽不低于1.2m，石板及碎石路面；

10、新建的杨家桥—龙口溪游步道，长约3.1km，路面宽不低于1m，实木路面；

11、提质改造岱山村—三禾村的游步道，长约3.6km，路面宽不低于1m，石板路面；

12、新建白水瀑布—狮达洞瀑布的游步道，长约2.5km，路面宽不低于1m，石板及实木路面；

13、新建筱溪登山游步道，长约2.9km，路面宽不低于1m，石板及实木路面；

14、新建筱溪南溪峡谷游步道，长约2.4km，路面宽不低于1m，石板及实木路面；

15、新建筱溪清石溪峡谷游步道，长约3.5km，路面宽不低于1m，石板及实木路面；

五、其他方式游览道

水上游览线：开辟资江峡游船线、白水峡谷大禾村至大东村漂流线。

## 第四十五条  水电设施

一、供水规划

（一）总需水量

预测本园日需水量1700m3，年均需水量459000m3。

（二）水源

公园主要用水单位为综合服务中心，其次为3处服务基地、5处服务点、11处旅游服务站，再次为分散的卫生间。

给水工程：综合服务中心依托严塘镇城镇自来水厂——塘溪水厂（规划扩容至200吨）集中供水。公园内其他村庄和旅游接待用水依托山泉水和溪水。

（三）供水方案

综合服务中心依托严塘镇自来水厂集中供水，其他服务点就近以附近的山泉水及溪水为供水水源，管道长度、铺设方式及蓄水池大小依据实际情况确定，饮用水水源水质标准执行《生活饮用水卫生标准GB5749-2006》。

卫生间为分散环卫供水点。供水方案：就近接引山泉水，修建蓄水池，供给冲洗用水，管道长度、铺设方式及蓄水池大小依据实际情况确定。

二、供电规划

（一）用电负荷

预测本园日用电负荷6290kw，年用电负荷170万kw。

（二）电源

均由国家电网供电。

（三）变配电方案

电力工程：白水洞景区供电电源为酿溪110kV变电站和严塘35KV变电站，资江小三峡景区供电电源为杨家桥电站和大新35kV变电站，白云岩景区供电电源为新田铺35kV变电站。旅游服务设施自备发电机，保证供电安全和可靠性。

## 第四十六条  环境卫生

一、公共卫生间数量及设置方案

公共卫生间：共设置公共厕所22座，综合服务中心3座，3处服务基地、5处服务点、11处旅游服务站各1座。

公共卫生间应实行统一管理，专人维护。公厕的设计和建造应与周围环境、建筑风貌相融合，其建设标准不应低于三星标准，并应当建设部分残疾人厕位。公厕建筑面积一般应为20～150平米，并与相邻建筑间隔一段距离。

二、污水总量及处置方案

预测本园日产生污水量1360m3，年均产生污水367200m3，处理方案如下：

排水工程：综合服务中心、3处服务基地、5处服务点、11处旅游服务站及分散居民点雨水排入就近水体，污水排入沼气池及厌氧池处理，以渗管排入山林，进行土壤净化处理，污水处理率须达到100%。

三、垃圾总量及处置方案

预测本园日均产生垃圾27.15t，年均产生垃圾7330t，处置方案如下：

垃圾箱设置：设置于游览线两侧及各景点附近，一般车行游览线两侧垃圾箱间距为500～1000米，游览区及游客较多的步行游览线按每100～200米设置；水上交通游览船必须配备垃圾袋。

垃圾站转运站：园区依托白云铺、严塘镇垃圾转运站，在白水村分别设置小型垃圾转运站。

垃圾收集点：在罗山湖、大河溪、龙口溪、岱山村和板竹山设置集中式垃圾收集点，每个农村居民点至少设置一处垃圾收集点。

## 第四十七条  服务设施

一、餐饮服务设施

餐饮服务以园外服务设施提供为主，园内服务设施提供为辅。

园外餐饮服务依托新邵县城和严塘镇、白云铺镇、大新镇、巨口铺镇现有餐饮服务设施。

园内在综合服务中心及3处服务基地、5处服务点设置餐饮服务点，提供餐饮服务。

二、住宿服务设施

住宿服务由园外住宿服务设施提供为主，园内住宿服务设施提供为辅。

园外住宿服务依托新邵县城和严塘镇、白云铺镇、大新镇、巨口铺镇现有住宿服务设施。

园内综合服务中心设置住宿服务点，提供住宿服务，3处服务基地、5处服务点、11处旅游服务站不提供住宿服务。居民点保留区在不违背公园管制规定的前提下，可以提供住宿服务。

三、安全及医疗服务设施

安全及医疗服务由园外设施提供为主，园内设施提供为辅。

园外的安全及医疗服务依托新邵县城和严塘镇、白云铺镇、大新镇、巨口铺镇现有安全及医疗服务设施。园内综合服务中心和3处服务基地设置安全及医疗服务设施，提供基础安全及医疗服务。

四、通讯服务设施

园区电子通信设备依托严塘镇、白云铺镇、大新镇、巨口铺镇的设置。电信网布局，在白云铺建立电信中心，包括自动交换、微波通信、移动通信、卫星电视。开通国内、国际长途固定电话，在游客集散点、进出口设公用电话。

# 第十四章  土地利用

## 第四十八条  土地利用

公园土地利用规划与《新邵县土地利用总体规划(2006～2020年)（2015年修订版）》衔接，公园总面积为76.92km2，各个地类面积及占公园总面积比例如下表所示。

表14-1   湖南新邵白水洞国家地质公园用地平衡表

| 序号 | 用地代号 | 用地名称 | 面积（km2） |  | 占总面积的比例（%） |  | 人均面积（m2/人） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现状 | 规划 | 现状 | 规划 | 现状 | 规划 |
| 00 | 合计 | 地质公园规划用地 | 76.92 | 76.92 | 100 | 100 | - | - |
| 01 | 甲 | 地质遗迹景观用地 | 0 | 7.40 | 0 | 9.62 | - | - |
| 02 | 乙 | 公园设施用地 | 0 | 0.86 | 0.17 | 1.12 | - | - |
| 03 | 丙 | 居民社会用地 | 1.15 | 1.15 | 1.49 | 1.49 | 81.37 | 81.37 |
| 04 | 丁 | 交通与工程用地 | 0.14 | 1.27 | 0.18 | 1.65 | 24.86 | 123.65 |
| 05 | 戊 | 林地 | 59.41 | 50.69 | 77.06 | 65.89 | - | - |
| 06 | 己 | 园地 | 0.35 | 0.35 | 0.46 | 0.46 | - | - |
| 07 | 庚 | 耕地 | 6.84 | 6.84 | 8.9 | 8.9 | - | - |
| 08 | 辛 | 草地 | 5.23 | 4.85 | 6.8 | 6.31 | - | - |
| 09 | 壬 | 水域 | 2.92 | 2.92 | 3.8 | 3.8 | - | - |
| 10 | 葵 | 滞留用地 | 0.88 | 0.59 | 1.14 | 0.76 | - | - |

注1：其中“-”表示不适用。

2：第03项的人均面积计算基数，只计算在项用地内居住的人数，不含游客数。游客数时值旅游高峰季节的日平均数。

3：地质遗迹景观用地没有改变土地的原有属性。

# 第十五章  社区行动计划

## 第四十九条  社区行动计划

一、近期社区行动计划

1、依法维护园内原住居民的合法权益，合理调控居民点建设和人口规模，保持现状人口自然增长率；

2、地质遗迹一级保护区内的居民点，应在尊重居民意愿的前提下逐步安置至大新、严塘、白云铺等乡镇居住区，也可按住户意愿，由当地政府统一安置至新邵县城，并保障居民权益和生活水平不降低，搬迁后的用地进行生态恢复；

3、改善道路和其他公共设施，方便居民的生产和生活；

4、公园设施建设和道路建设用工优先安排园内和搬迁户中的有劳动能力的居民。

二、中远期行动计划（2021～2035）

1、政府统一建设，统一管理，鼓励居民参与到地质公园的服务与经营活动中，调动群众积极性，增加适当就业，制定社区参与的管理机制，确保居民在地质公园建设和运营中利益共享；

2、充分利用地质遗迹一级保护区以外的已有居民点，发展乡村旅游业，提高居民收入；

3、园内及周边地区的餐饮、住宿、环卫、保安、零售、联防等工作岗位优先考虑园内及周边地区的民众；

4、通过地质公园的有效管理和科普宣传，提升居民的文化水平和生活水平。

# 第十六章  规划实施的保障措施

## 第五十条  管理机构设置

一、机构名称、级别、主要职责及人员编制

成立湖南新邵白水洞国家地质公园管理处，级别为副处级，隶属新邵县人民政府，任命国家地质公园管理处负责人。管理处主要职责是专职保护地质遗迹及地质公园的日常管理工作，管理处核定人员编制85人。

二、机构内部部门名称、职能及人员编制

白水洞国家地质公园管理处下设办公室、自然资源调查与保护科、规划建设科、旅游服务科、行政执法科、计划财务科、教育培训科、白水洞景区管理分部、资江小三峡景区管理分部、白云岩景区管理分部。

办公室主要负责日常管理、人事等工作，资源保护科主要负责地质遗迹等旅游资源与生态环境保护与管理工作，规划建设科主要负责地质公园具体详细的规划与建设管理工作，旅游服务科主要负责旅游接待以及景区安全卫生工作，行政执法科主要负责依法查处破坏风景名胜资源的各种违法违规、违章行为，教育培训科主要负责科普教育及人才培养工作。

## 第五十一条  各类专业人员的配备

管理处各专业人员组成：管理30人；技术人员30人；后勤人员25人，聘用60人，除管理和技术人员外，其余人员优先从本地聘用。

## 第五十二条  导游员及其培训

一、导游队伍建设

人数：15人，其中外语导游2人；

学历：大专以上；

专业：导游专业8人，地学专业3人、外语专业1人、林学类专业2人、旅游专业1人。

二、培养计划

2020年12月聘请地学、林学、旅游专业技术人员对导游进行专业知识培训。2021年开始，每年组织导游到省内相关院校进行培训，培训时长不低于3个工作日。

## 第五十三条  管理层培训

规划从2020年开始，组织公园管理层人员每年参加1次地质公园管理的培训，培训方式为参观相关的培训班和进入高校进行专门学习培训。

## 第五十四条  近期建设项目计划

一、地质公园主碑建设，主碑1座；

二、地质博物馆（含影视厅）建设，面积1000m2；

三、地质公园解说系统建设，户外和室内的解说设施：包括综合图文介绍栏；景点、景物解说牌；交通信息引导牌；游览信息、安全、服务信息提示牌。

四、地质公园网站建设，1套；

五、地质公园导游图编制，1套；

六、地质公园科普宣传资料编制，1套；

七、近期科研计划课题，1与2号课题；

八、界碑建设；

九、地质遗迹数据库建设，1套；

十、道路交通设施建设，公路长153.3km，停车场面积44390m2，游步道长43.7km，水上游道5km；

十一、供水、排水、供电设施建设；

十二、环境卫生服务设施建设；

## 第五十五条  投资估算与资金筹措方案

近期（2018-2020年）建设投资估算2.1196亿元，中远期投资估算1.22亿。建设资金通过政府、集体、个人等多渠道、多层次筹措。近期资金具体来源有：

1、白水洞国家地质公园管理处自筹资金，县旅游开发有限公司自筹资金，申请银行贷款，占近期投资估算的34%；

2、地质公园门票中抽取2%作为地质遗迹保护专项资金，用于地质遗迹保护和景区景点的日常维护，占近期投资估算的3%；

3、县各级政府预算内基本建设投资、财政资金、科教资金等，以及其他如交通、环保、水利水电、电信、林业等部门的资金投入，占近期投资估算的30%；

4、在政策性银行设立专项优惠贷款，鼓励利用信贷和社会资金开展公园内的基础设施建设工作，占近期投资估算的23%；

5、争取上级相关部门的财政资金，用于公园地质遗迹保护，占近期投资估算的10%。

附表1  湖南新邵白水洞国家地质公园边界拐点坐标列表（北京2000坐标系）

| 序号 | 平面直角坐标 |  | 地理坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X坐标 | Y坐标 | 经度（东经） | 纬度（北纬） |
| 1 | 3039109.96 | 19544777.99 | 111°27′06.61″ | 27°27′49.78″ |
| 2 | 3038878.16 | 19544479.69 | 111°26′55.72″ | 27°27′42.29″ |
| 3 | 3038450.16 | 19544263.49 | 111°26′47.79″ | 27°27′28.41″ |
| 4 | 3038305.06 | 19543765.49 | 111°26′29.64″ | 27°27′23.75″ |
| 5 | 3039789.37 | 19543837.99 | 111°26′32.47″ | 27°28′11.97″ |
| 6 | 3040688.57 | 19543692.99 | 111°26′27.30″ | 27°28′41.19″ |
| 7 | 3041278.37 | 19543335.18 | 111°26′14.35″ | 27°29′00.40″ |
| 8 | 3041674.87 | 19542411.78 | 111°25′40.76″ | 27°29′13.38″ |
| 9 | 3042462.87 | 19542426.28 | 111°25′41.39″ | 27°29′38.98″ |
| 10 | 3043816.58 | 19543209.48 | 111°26′10.09″ | 27°30′22.87″ |
| 11 | 3048428.80 | 19543973.38 | 111°26′38.53″ | 27°32′52.61″ |
| 12 | 3049777.70 | 19543944.38 | 111°26′37.65″ | 27°33′36.44″ |
| 13 | 3049608.50 | 19542895.28 | 111°25′59.38″ | 27°33′31.06″ |
| 14 | 3048573.90 | 19542798.58 | 111°25′55.73″ | 27°32′57.46″ |
| 15 | 3045985.49 | 19542641.68 | 111°25′49.68″ | 27°31′33.39″ |
| 16 | 3044212.98 | 19540062.17 | 111°24′15.47″ | 27°30′36.09″ |
| 17 | 3042965.67 | 19538017.16 | 111°23′00.82″ | 27°29′55.78″ |
| 18 | 3041389.57 | 19536465.16 | 111°22′04.11″ | 27°29′04.73″ |
| 19 | 3040654.66 | 19535372.56 | 111°21′24.23″ | 27°28′40.96″ |
| 20 | 3039315.56 | 19535490.36 | 111°21′28.38″ | 27°27′57.45″ |
| 21 | 3038099.25 | 19535251.76 | 111°21′19.57″ | 27°27′17.95″ |
| 22 | 3037396.25 | 19535259.66 | 111°21′19.78″ | 27°26′55.12″ |
| 23 | 3037491.25 | 19534975.16 | 111°21′09.43″ | 27°26′58.23″ |
| 24 | 3037978.65 | 19534292.15 | 111°20′44.61″ | 27°27′14.12″ |
| 25 | 3038741.15 | 19533632.35 | 111°20′20.66″ | 27°27′38.96″ |
| 26 | 3038593.45 | 19533476.55 | 111°20′14.97″ | 27°27′34.17″ |
| 27 | 3038358.65 | 19533226.85 | 111°20′05.85″ | 27°27′26.56″ |
| 28 | 3038101.35 | 19532955.95 | 111°19′55.96″ | 27°27′18.23″ |
| 29 | 3037874.25 | 19532987.15 | 111°19′57.07″ | 27°27′10.85″ |
| 30 | 3037550.95 | 19533015.65 | 111°19′58.08″ | 27°27′00.34″ |
| 31 | 3037304.85 | 19533276.85 | 111°20′07.57″ | 27°26′52.33″ |
| 32 | 3037050.05 | 19533481.35 | 111°20′14.99″ | 27°26′44.03″ |
| 33 | 3036795.35 | 19533676.35 | 111°20′22.06″ | 27°26′35.74″ |
| 34 | 3036531.35 | 19533823.85 | 111°20′27.41″ | 27°26′27.15″ |
| 35 | 3036181.05 | 19533901.15 | 111°20′30.19″ | 27°26′15.76″ |
| 36 | 3035668.34 | 19534016.35 | 111°20′34.33″ | 27°25′59.09″ |
| 37 | 3035426.84 | 19534335.66 | 111°20′45.93″ | 27°25′51.22″ |
| 38 | 3035203.64 | 19534596.36 | 111°20′55.40″ | 27°25′43.94″ |
| 39 | 3034996.94 | 19534610.36 | 111°20′55.89″ | 27°25′37.23″ |
| 40 | 3034727.64 | 19534540.46 | 111°20′53.32″ | 27°25′28.49″ |
| 41 | 3034429.04 | 19534314.36 | 111°20′45.06″ | 27°25′18.81″ |
| 42 | 3034312.04 | 19533531.55 | 111°20′16.55″ | 27°25′15.07″ |
| 43 | 3034147.04 | 19532649.95 | 111°19′44.43″ | 27°25′09.79″ |
| 44 | 3033575.43 | 19532718.75 | 111°19′46.88″ | 27°24′51.22″ |
| 45 | 3032991.13 | 19532673.85 | 111°19′45.19″ | 27°24′32.24″ |
| 46 | 3032439.03 | 19532300.45 | 111°19′31.55″ | 27°24′14.33″ |
| 47 | 3032280.23 | 19533047.05 | 111°19′58.71″ | 27°24′09.11″ |
| 48 | 3031859.13 | 19533809.86 | 111°20′26.43″ | 27°23′55.36″ |
| 49 | 3031450.33 | 19533906.66 | 111°20′29.92″ | 27°23′42.07″ |
| 50 | 3031040.93 | 19533932.96 | 111°20′30.83″ | 27°23′28.77″ |
| 51 | 3031086.53 | 19534395.56 | 111°20′47.67″ | 27°23′30.21″ |
| 52 | 3031152.53 | 19534861.96 | 111°21′04.66″ | 27°23′32.31″ |
| 53 | 3031144.13 | 19535271.56 | 111°21′19.56″ | 27°23′32.00″ |
| 54 | 3031098.03 | 19535675.66 | 111°21′34.27″ | 27°23′30.46″ |
| 55 | 3030961.63 | 19536093.76 | 111°21′49.47″ | 27°23′25.99″ |
| 56 | 3030596.03 | 19536637.97 | 111°22′09.24″ | 27°23′14.06″ |
| 57 | 3030111.32 | 19536514.87 | 111°22′04.70″ | 27°22′58.33″ |
| 58 | 3029997.73 | 19537332.47 | 111°22′34.45″ | 27°22′54.56″ |
| 59 | 3032677.54 | 19537586.87 | 111°22′44.00″ | 27°24′21.59″ |
| 60 | 3032817.74 | 19537185.57 | 111°22′29.41″ | 27°24′26.19″ |
| 61 | 3033799.24 | 19537374.07 | 111°22′36.38″ | 27°24′58.06″ |
| 62 | 3034472.84 | 19535254.66 | 111°21′19.29″ | 27°25′20.14″ |
| 63 | 3035846.25 | 19535299.66 | 111°21′21.07″ | 27°26′04.76″ |
| 64 | 3037015.15 | 19536972.86 | 111°22′22.12″ | 27°26′42.57″ |
| 65 | 3039678.16 | 19537074.36 | 111°22′26.11″ | 27°28′09.07″ |
| 66 | 3040045.56 | 19536948.66 | 111°22′21.57″ | 27°28′21.02″ |
| 67 | 3040277.56 | 19537122.66 | 111°22′27.94″ | 27°28′28.54″ |
| 68 | 3040147.06 | 19538486.07 | 111°23′17.58″ | 27°28′24.17″ |
| 69 | 3040253.36 | 19539496.47 | 111°23′54.40″ | 27°28′27.52″ |
| 70 | 3040896.37 | 19540434.47 | 111°24′28.64″ | 27°28′48.31″ |
| 71 | 3040205.07 | 19541507.68 | 111°25′07.65″ | 27°28′25.73″ |
| 72 | 3038454.96 | 19542005.68 | 111°25′25.57″ | 27°27′28.82″ |
| 73 | 3037323.66 | 19542257.08 | 111°25′34.58″ | 27°26′52.04″ |
| 74 | 3036777.35 | 19541522.28 | 111°25′07.76″ | 27°26′34.38″ |
| 75 | 3036037.05 | 19541046.48 | 111°24′50.34″ | 27°26′10.38″ |
| 76 | 3035249.55 | 19540386.08 | 111°24′26.20″ | 27°25′44.86″ |
| 77 | 3033658.44 | 19540756.98 | 111°24′39.51″ | 27°24′53.13″ |
| 78 | 3032876.04 | 19542051.91 | 111°25′26.56″ | 27°24′27.58″ |
| 79 | 3033662.44 | 19544423.29 | 111°26′52.98″ | 27°24′52.85″ |
| 80 | 3033952.44 | 19544625.79 | 111°27′00.39″ | 27°25′02.25″ |
| 81 | 3034941.45 | 19544125.39 | 111°26′42.30″ | 27°25′34.44″ |
| 82 | 3035263.25 | 19544339.89 | 111°26′50.16″ | 27°25′44.87″ |
| 83 | 3036852.06 | 19544558.29 | 111°26′58.32″ | 27°26′36.46″ |
| 84 | 3036950.26 | 19544989.19 | 111°27′14.02″ | 27°26′39.60″ |
| 85 | 3037414.76 | 19544864.29 | 111°27′09.53″ | 27°26′54.70″ |
| 86 | 3037774.36 | 19544774.39 | 111°27′06.31″ | 27°27′06.40″ |
| 87 | 3037914.16 | 19544664.59 | 111°27′02.33″ | 27°27′10.95″ |
| 88 | 3038433.66 | 19544609.59 | 111°27′00.39″ | 27°27′27.83″ |
| 89 | 3039109.96 | 19544777.99 | 111°27′06.61″ | 27°27′49.78″ |

附表2  湖南新邵白水洞国家地质公园主要地质遗迹类型划分一览表

| 大类 | 类 | 亚类 | 主要地质遗迹点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地质构造大类 | 构造 形迹 | 中小型构造 | 褶皱：铜柱滩倒转褶皱、狮达洞褶皱、挠曲构造。 断层：河沙坪逆冲断层、河沙坪擦痕、狮达洞断层带。 |
| 地貌景观大类 | 构造地貌景观 | 构造地貌 景观 | 峡谷：银涛峡、龙脊峡、仙人巷、资江小三峡、白水峡谷、岣嵝门峡谷、狮达洞峡谷。 断层崖和峰脊：白水洞两侧断层崖壁和峰脊、 武士崖、银涛峡崖壁、铜柱滩崖壁 |
|  | 岩石地貌景观 | 可溶岩(喀斯特地貌)景观 | 岩溶洞穴：白龙洞溶洞、吸潮岩、金龟洞、藏宝洞。 地表岩溶：卓笔峰、资水河畔石芽、石林。 |
|  | 流水地貌景观 | 流水侵蚀 地貌景观 | 棠溪河谷流水侵蚀地貌（石槽、石穴、石臼、石盆等） |
|  |  | 流水堆积 地貌景观 | 棠溪河谷堆积阶地、资水河谷洲滩和阶地 |
| 水体景观大类 | 瀑布 景观 | 瀑布景观 | 飞虹瀑布、水帘洞瀑布、 七仙瀑布、白水瀑布、狮达洞瀑布 |
|  | 河流 景观 | 风景河段 | 棠溪、白水溪 |
|  | 湖沼 景观 | 湖泊景观 | 罗山湖、落雁池、七仙潭、白水龙潭 |
| 环境地质遗迹景观大类 | 地质灾害遗迹景观 | 山体崩塌 遗迹景观 | 顿起石、镜子石、聚仙厅、芦笛岩 |

附表3  湖南新邵白水洞国家地质公园地质遗迹一级保护区拐点坐标（北京2000坐标系）

| 保护区名称 | 等级 | 拐点编号 | 拐点坐标 |  |  |  | 面积（km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X坐标 | Y坐标 | 经度 | 纬度 |  |
| 狮达洞保护区 | 一级 | Y-1 | 3041334.23 | 19541625.88 | 27°29′02.48″ | 111°25′16.32″ | 0.8877 |
|  |  | Y-2 | 3041278.37 | 19542149.21 | 27°29′00.61″ | 111°25′35.38″ |  |
|  |  | Y-3 | 3041057.81 | 19542391.28 | 27°28′53.42″ | 111°25′44.17″ |  |
|  |  | Y-4 | 3040949.77 | 19542566.25 | 27°28′49.89″ | 111°25′50.53″ |  |
|  |  | Y-5 | 3040786.10 | 19542594.63 | 27°28′44.57″ | 111°25′51.54″ |  |
|  |  | Y-6 | 3040398.68 | 19542832.77 | 27°28′31.96″ | 111°26′00.16″ |  |
|  |  | Y-7 | 3040070.68 | 19542952.89 | 27°28′21.29″ | 111°26′04.50″ |  |
|  |  | Y-8 | 3039810.62 | 19542982.97 | 27°28′12.83″ | 111°26′05.56″ |  |
|  |  | Y-9 | 3039561.69 | 19542970.79 | 27°28′04.75″ | 111°26′05.08″ |  |
|  |  | Y-10 | 3039440.23 | 19542800.27 | 27°28′00.82″ | 111°25′58.86″ |  |
|  |  | Y-11 | 3039542.91 | 19542627.15 | 27°28′04.18″ | 111°25′52.57″ |  |
|  |  | Y-12 | 3039833.22 | 19542509.63 | 27°28′13.62″ | 111°25′48.32″ |  |
|  |  | Y-13 | 3040317.33 | 19542461.58 | 27°28′29.35″ | 111°25′46.63″ |  |
|  |  | Y-14 | 3040768.79 | 19542229.65 | 27°28′44.05″ | 111°25′38.24″ |  |
|  |  | Y-15 | 3041041.42 | 19541914.35 | 27°28′52.94″ | 111°25′26.79″ |  |
|  |  | Y-16 | 3040970.76 | 19541682.88 | 27°28′50.67″ | 111°25′18.35″ |  |
|  |  | Y-17 | 3041112.48 | 19541494.37 | 27°28′55.29″ | 111°25′11.50″ |  |
|  |  | Y-18 | 3041229.23 | 19541476.03 | 27°28′59.09″ | 111°25′10.85″ |  |
| 白水洞保护区 | 一级 | Y-19 | 3038449.55 | 19544261.38 | 27°27′28.47″ | 111°26′51.94″ | 2.2244 |
|  |  | Y-20 | 3038878.16 | 19544479.69 | 27°27′42.37″ | 111°26′59.95″ |  |
|  |  | Y-21 | 3039109.96 | 19544777.99 | 27°27′49.86″ | 111°27′10.84″ |  |
|  |  | Y-22 | 3038433.66 | 19544609.59 | 27°27′27.91″ | 111°27′04.62″ |  |
|  |  | Y-23 | 3037914.16 | 19544664.59 | 27°27′11.03″ | 111°27′06.56″ |  |
|  |  | Y-24 | 3037815.73 | 19544499.66 | 27°27′07.85″ | 111°27′00.54″ |  |
|  |  | Y-25 | 3037673.54 | 19544349.31 | 27°27′03.25″ | 111°26′55.04″ |  |
|  |  | Y-26 | 3037429.63 | 19544128.62 | 27°26′55.35″ | 111°26′46.97″ |  |
|  |  | Y-27 | 3037279.58 | 19544102.72 | 27°26′50.48″ | 111°26′46.01″ |  |
|  |  | Y-28 | 3037129.24 | 19544279.07 | 27°26′45.58″ | 111°26′52.41″ |  |
|  |  | Y-29 | 3036799.24 | 19544104.28 | 27°26′34.87″ | 111°26′46.01″ |  |
|  |  | Y-30 | 3036518.62 | 19543863.01 | 27°26′25.79″ | 111°26′37.18″ |  |
|  |  | Y-31 | 3036338.07 | 19543531.70 | 27°26′19.96″ | 111°26′25.10″ |  |
|  |  | Y-32 | 3036096.57 | 19543238.51 | 27°26′12.15″ | 111°26′14.39″ |  |
|  |  | Y-33 | 3036022.92 | 19542908.31 | 27°26′09.79″ | 111°26′02.36″ |  |
|  |  | Y-34 | 3036140.76 | 19542716.82 | 27°26′13.64″ | 111°25′55.40″ |  |
|  |  | Y-35 | 3036393.46 | 19542619.20 | 27°26′21.86″ | 111°25′51.88″ |  |
|  |  | Y-36 | 3036563.68 | 19542738.78 | 27°26′27.38″ | 111°25′56.25″ |  |
|  |  | Y-37 | 3036908.61 | 19543039.95 | 27°26′38.55″ | 111°26′07.26″ |  |
|  |  | Y-38 | 3037328.51 | 19543301.03 | 27°26′52.16″ | 111°26′16.82″ |  |
|  |  | Y-39 | 3037586.66 | 19543389.85 | 27°27′00.54″ | 111°26′20.09″ |  |
|  |  | Y-40 | 3037749.42 | 19543417.87 | 27°27′05.82″ | 111°26′21.13″ |  |
|  |  | Y-41 | 3037842.61 | 19543627.31 | 27°27′08.83″ | 111°26′28.77″ |  |
|  |  | Y-42 | 3038000.29 | 19543801.87 | 27°27′13.93″ | 111°26′35.15″ |  |
|  |  | Y-43 | 3038084.86 | 19544013.49 | 27°27′16.65″ | 111°26′42.87″ |  |
|  |  | Y-44 | 3038194.76 | 19544188.78 | 27°27′20.20″ | 111°26′49.27″ |  |
|  |  | Y-45 | 3038347.92 | 19544297.90 | 27°27′25.16″ | 111°26′53.26″ |  |
| 白龙洞保护区 | 二级 | E-1 | 3036033.61 | 19541043.60 | 27°26′10.35″ | 111°24′54.46″ | 1.95 |
|  |  | E-2 | 3035839.28 | 19541324.58 | 27°26′04.00″ | 111°25′04.67″ |  |
|  |  | E-3 | 3035791.40 | 19541619.98 | 27°26′02.41″ | 111°25′15.42″ |  |
|  |  | E-4 | 3035847.98 | 19541995.88 | 27°26′04.21″ | 111°25′29.11″ |  |
|  |  | E-5 | 3035872.26 | 19542274.51 | 27°26′04.97″ | 111°25′39.26″ |  |
|  |  | E-6 | 3035741.53 | 19542486.98 | 27°26′00.70″ | 111°25′46.98″ |  |
|  |  | E-7 | 3035431.61 | 19542329.28 | 27°25′50365″ | 111°25′41.20″ |  |
|  |  | E-8 | 3035127.87 | 19542086.67 | 27°25′40381″ | 111°25′32.33″ |  |
|  |  | E-9 | 3034640.31 | 19541907.61 | 27°25′24399″ | 111°25′25.75″ |  |
|  |  | E-10 | 3034277.82 | 19541951.35 | 27°25′13.21″ | 111°25′27.30″ |  |
|  |  | E-11 | 3033714.13 | 19542043.84 | 27°24′54.88″ | 111°25′30.59″ |  |
|  |  | E-12 | 3033542.34 | 19541967.41 | 27°24′49.31″ | 111°25′27.79″ |  |
|  |  | E-13 | 3033471.51 | 19541834.58 | 27°24′47.02″ | 111°25′22.95″ |  |
|  |  | E-14 | 3033558.55 | 19541653.22 | 27°24′49.87″ | 111°25′16.36″ |  |
|  |  | E-15 | 3033755.93 | 19541573.32 | 27°24′56.29″ | 111°25′13.47″ |  |
|  |  | E-16 | 3033809.81 | 19541351.65 | 27°24′58.07″ | 111°25′05.41″ |  |
|  |  | E-17 | 3034179.65 | 19541230.63 | 27°25′10.10″ | 111°25′01.05″ |  |
|  |  | E-18 | 3034844.94 | 19541504.88 | 27°25′31.68″ | 111°25′11.11″ |  |
|  |  | E-19 | 3035319.21 | 19541133.09 | 27°25′47.13″ | 111°24′57.64″ |  |
|  |  | E-20 | 3035637.77 | 19540711.65 | 27°25′57.52″ | 111°24′42.33″ |  |
| 岣嵝门保护区 | 三级 | S-1 | 3049685.53 | 19543372.91 | 27°33′33.59″ | 111°26′21.03″ | 0.5454 |
|  |  | S-2 | 3049543.41 | 19543399.70 | 27°33′28.97″ | 111°26′21.99″ |  |
|  |  | S-3 | 3049461.04 | 19543479.21 | 27°33′26.29″ | 111°26′24.88″ |  |
|  |  | S-4 | 3049331.59 | 19543437.13 | 27°33′22.09″ | 111°26′23.33″ |  |
|  |  | S-5 | 3049164.56 | 19543178.34 | 27°33′16.69″ | 111°26′13.88″ |  |
|  |  | S-6 | 3048960.74 | 19543025.54 | 27°33′10.09″ | 111°26′08.28″ |  |
|  |  | S-7 | 3048628.65 | 19543127.93 | 27°32′59.29″ | 111°26′11.97″ |  |
|  |  | S-8 | 3048430.20 | 19543160.48 | 27°32′52.84″ | 111°26′13.13″ |  |
|  |  | S-9 | 3048301.62 | 19543127.21 | 27°32′48.66″ | 111°26′11.90″ |  |
|  |  | S-10 | 3048223.87 | 19543002.73 | 27°32′46.15″ | 111°26′07.35″ |  |
|  |  | S-11 | 3048101.87 | 19542904.76 | 27°32′42.20″ | 111°26′03.77″ |  |
|  |  | S-12 | 3048055.49 | 19542767.16 | 27°32′40.71″ | 111°25′58.75″ |  |
|  |  | S-13 | 3048573.90 | 19542798.58 | 27°32′57.54″ | 111°25′59.96″ |  |
|  |  | S-14 | 3049608.50 | 19542895.28 | 27°33′31.14″ | 111°26′03.61″ |  |
| 铜柱滩保护区 | 三级 | S-15 | 3031144.13 | 19535271.56 | 27°23′32.08″ | 111°21′23.79″ | 1.7963 |
|  |  | S-16 | 3031323.45 | 19535296.07 | 27°23′37.91″ | 111°21′24.70″ |  |
|  |  | S-17 | 3031492.41 | 19535311.12 | 27°23′43.39″ | 111°21′25.26″ |  |
|  |  | S-18 | 3031662.83 | 19535514.79 | 27°23′48.91″ | 111°21′32.70″ |  |
|  |  | S-19 | 3031794.34 | 19535916.28 | 27°23′53.14″ | 111°21′47.32″ |  |
|  |  | S-20 | 3031916.34 | 19536207.97 | 27°23′57.08″ | 111°21′57.95″ |  |
|  |  | S-21 | 3031980.61 | 19536759.55 | 27°23′59.12″ | 111°22′18.04″ |  |
|  |  | S-22 | 3031774.00 | 19537396.35 | 27°23′52.34″ | 111°22′41.19″ |  |
|  |  | S-23 | 3031395.06 | 19537304.58 | 27°23′40.04″ | 111°22′37.81″ |  |
|  |  | S-24 | 3031104.63 | 19537028.54 | 27°23′30.63″ | 111°22′27.73″ |  |
|  |  | S-25 | 3030596.03 | 19536637.97 | 27°23′14.15″ | 111°22′13.46″ |  |
|  |  | S-26 | 3030961.63 | 19536093.76 | 27°23′26.08″ | 111°21′53.69″ |  |
|  |  | S-27 | 3031098.03 | 19535675.66 | 27°23′30.55″ | 111°21′38.49″ |  |

附表4  湖南新邵白水洞国家地质公园主要地质遗迹等级机所属保护区一览表

| 序号 | 名称 | 类型 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 白水洞一级保护区 |  |  |  |
| 1 | 白水洞峡谷 | 构造地貌 | 国家级 |
| 2 | 仙人巷线谷 | 构造地貌 | 国家级 |
| 3 | 芦笛岩崩塌景观 | 崩塌景观 | 国家级 |
| 4 | 水帘洞瀑布 | 水体景观 | 省级 |
| 5 | 武士崖 | 构造地貌 | 省级 |
| 6 | 银涛峡 | 构造地貌 | 省级 |
| 7 | 飞虹瀑布 | 水体景观 | 省级 |
| 8 | 七仙瀑布 | 水体景观 | 省级 |
| 9 | 棠溪 | 水体景观 | 省级 |
| 10 | 罗山湖 | 水体景观 | 省级 |
| 11 | 龙脊峡 | 构造地貌 | 市县级 |
| 12 | 卓笔峰 | 岩溶地貌 | 市县级 |
| 13 | 河沙坪逆冲断层 | 构造形迹 | 市县级 |
| 14 | 河沙坪擦痕 | 构造形迹 | 市县级 |
| 15 | 白水洞峡谷两侧断层崖壁和峰脊 | 构造地貌 | 市县级 |
| 16 | 银涛峡崖壁 | 构造地貌 | 市县级 |
| 17 | 棠溪河谷流水侵蚀地貌（石槽、石穴、石臼、石盆等） | 流水侵蚀地貌 | 市县级 |
| 18 | 棠溪河谷堆积阶地 | 流水堆积地貌 | 市县级 |
| 19 | 七仙潭 | 水体景观 | 市县级 |
| 20 | 顿起石 | 崩塌景观 | 市县级 |
| 21 | 镜子石 | 崩塌景观 | 市县级 |
| 22 | 聚仙厅 | 崩塌景观 | 市县级 |
| 狮达洞一级保护区 |  |  |  |
| 23 | 狮达洞峡谷 | 构造地貌 | 国家级 |
| 24 | 狮达洞瀑布 | 水体景观 | 省级 |
| 25 | 白水峡谷 | 构造地貌 | 省级 |
| 26 | 白水瀑布 | 水体景观 | 省级 |
| 27 | 白水溪 | 水体景观 | 市县级 |
| 28 | 白水龙潭 | 水体景观 | 市县级 |
| 29 | 狮达洞褶皱 | 构造行迹 | 市县级 |
| 30 | 狮达洞断层带 | 构造形迹 | 市县级 |
| 31 | 挠曲构造 | 构造行迹 | 市县级 |
| 白龙洞二级保护区 |  |  |  |
| 32 | 白龙洞 | 岩溶地貌 | 国家级 |
| 33 | 吸潮岩 | 岩溶地貌 | 省级 |
| 34 | 金龟洞 | 岩溶地貌 | 市县级 |
| 35 | 藏宝洞 | 岩溶地貌 | 市县级 |
| 36 | 落雁池 | 水体景观 | 市县级 |
| 岣嵝门三级保护区 |  |  |  |
| 37 | 岣嵝门峡谷 | 构造地貌 | 省级 |
| 38 | 资江小三峡 | 构造地貌 | 市县级 |
| 39 | 资水河畔石芽、石林 | 岩溶地貌 | 市县级 |
| 40 | 资水河谷洲滩和阶地 | 流水堆积地貌 | 市县级 |
| 铜柱滩三级保护区 |  |  |  |
| 41 | 铜柱滩崖壁 | 构造地貌 | 省级 |
| 42 | 铜柱滩倒转褶皱 | 构造行迹 | 市县级 |

附表5  湖南新邵白水洞国家地质公园内国家Ⅰ级及Ⅱ级保护动植物名录

| 序号 | 种名 | 保护级别 |
| --- | --- | --- |
| 植物 |  |  |
| 1 | 水杉 Metasequoia glyptostroboides Huet Cheng | Ⅰ级 |
| 2 | 银杏Ginkgo biloba |  |
| 3 | 伯乐树Bretschneidera sinensis Hemsl |  |
| 4 | 红豆杉Taxus wallichiana zucc | Ⅱ级 |
| 5 | 福建柏Fokienia hodginsii （Dunn）Henry et Thomas |  |
| 6 | 香果树Emmenopterys henryi Oliv. |  |
| 7 | 红椿Toona ciliata Roem |  |
| 8 | 毛红椿Toona ciliata Roem. var. pubescens (Franch.) Hand.-Mazz |  |
| 9 | 凹叶厚朴Magnolia officinalis subsp.biloba (Rehd. et Wils.) Cheng et Law |  |
| 10 | 闽楠Phoebe bournei (Hemsl.) Yang |  |
| 11 | 花榈木0rmosia henryi Prain |  |
| 动物 |  |  |
| 1 | 大鲵Andrias、Cryptobranchus | Ⅱ级 |
| 2 | 穿山甲Manis |  |
| 3 | 大灵猫Viverra zibetha |  |
| 4 | 小灵猫Viverricula indica |  |
| 5 | 虎纹蛙Hoplobatrachus rugulosus |  |
| 6 | 水獭Lutra lutra |  |