附件2

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表

项目名称:新邵县碧水云涧住宅小区建设项目 审核部门（公章）：

工程编号：43052218111501002 审核人（签字）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本信息 | 建设单位 | 湖南正基房地产开发有限公司 | | | | 企业信用代码 | 91430522MA4PDJGR29 | | | |
| 具体地点 | 新邵县正东路与规划路交汇处东北角 | | | | | | | | |
| 投资类型 | 房建工程 | | | | 项目类别 |  | | | |
| 建设工程规划许可证编号 | 建规（建）字第1811075号 | | | | | | | | |
| 立项文号 | 新发改备[2018]90号 | | | | | | | | |
| 立项批准机关 | 新邵县发展和改革局 | | | | | | | | |
| 立项批复时间 | 2018年10月24号 | | | | 立项机关级别 | 3 | | | |
| 总面积  （平方米） | 30717 | | | | 总投资  （万元） | 6500 | | | |
| 建设性质 | 新建 | | | | 工程用途 | 居住建筑 | | | |
| 建设规模 | 新建3#楼框架剪力墙结构，9层（含地下3层），建筑总高度27m，建筑面积5846.27m2，外墙內保温，旋挖桩基础 | | | | | | | | |
| 计划开工 | 2018年12月3日 | | | | 计划竣工 | 2019年6月23日 | | | |
| 施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | SG72463 | | | | 开标时间 | 2018年11月15日 | | | |
| 中标金额  (万元) | 754.850229 | | | | 面积(平方米) | 5846.27 | | | |
| 发包单位名称 | 湖南正基房地产开发有限公司 | | | | 中标单位名称 | 湖南正基建设有限公司 | | | |
| 招标代理机构 | 中科高盛咨询集团有限公司 | | | | 联合体承包单位名称 | / | | | |
| 项目负责人 | 潘丽娜 | | | | 项目负责人证书编号 | 湘24316164\*\*\*\* | | | |
| 工程概况 | 新建3#楼框架剪力墙结构，9层（含地下3层），建筑总高度27m，建筑面积5846.27m2；外墙內保温，旋挖桩基础 | | | | | | | | |
| 中标范围 | 新建3#楼框架剪力墙结构，9层（含地下3层），建筑总高度27m，建筑面积5846.27m2；外墙內保温，旋挖桩基础 | | | | | | | | |
| 监理单位招投标信息 | 中标通知书编号 | |  | | --- | |  | | | | | 中标单位 |  | | | |
| 招标代理机构 |  | | | | 招标方式 |  | | | |
| 开标时间 | |  | | --- | |  | | | | | 中标记录登记时间 | |  | | --- | |  | | | | |
| 项目负责人 |  | | | | 项目负责人身份证号码 |  | | | |
| 项目负责人注册类型及等级 |  | | | | 项目负责人证书编号 |  | | | |
| 开工日期 |  | | | | 计划竣工 |  | | | |
| 中标金额 |  | | | | 总工期 |  | | | |
| 工程概况 |  | | | | | | | | |
| 中标范围 |  | | | | | | | | |
| 施工图审查信息 | 施工图审查合格书编号 | 邵施审（2018）第247号 | | | | 审查完成日期 | 2018年9月19日 | | | |
| 勘察单位名称 |  | | | | 勘察单位企业信用代码 |  | | | |
| 施工图审查机构名称 | |  | | --- | | 邵阳市施工图审查中心有限公司 | | | | | 施工图审查机构企业信用代码 |  | | | |
| 建设规模 | 3＃楼框架剪力墙结构，9层（含地下3层），建筑总高度27米，建筑面积5846.27平米；外墙内保温，旋挖桩基础 | | | | | | | | |
| 施工合同信息 | 合同名称 | 新邵县碧水云涧住宅小区建设项目第二标段施工合同 | | | | | | | | |
| 合同类别 | / | | | | 承包单位 | 湖南正基建设有限公司 | | | |
| 合同编号 | |  | | --- | | 43052218111501002-HZ-001 | | | | | 合同金额  （万元） | 754.850229 | | | |
| 项目负责人 | 潘丽娜 | | | | 身份证号码 | 432502\*\*\*\*\*\*184828 | | | |
| 建设规模 | |  | | --- | | 3＃楼框架剪力墙结构，9层（含地下3层），建筑总高度27米，建筑面积5846.27平米；外墙内保温，旋挖桩基础 | | | | | | | | | |
| 合同承包内容 | |  | | --- | | 3＃楼框架剪力墙结构，9层（含地下3层），建筑总高度27米，建筑面积5846.27平米；外墙内保温，旋挖桩基础 | | | | | | | | | |
| 合同签订日期 | 2018年11月22日 | | | | 记录登记时间 | 2019年5月14日 | | | |
| 计划开工日期 | 2018年12月3日 | | | | 计划竣工 | 2019年6月23日 | | | |
| 合同工期 | 200天 | | | | 质量目标 | 合格 | | | |
| 监理合同信息 | 合同编号 | JL44335 | | | | 合同名称 | 新邵县碧水云涧住宅小区建设项目监理合同 | | | |
| 承包单位 | 福建安华发展有限公司邵阳分公司 | | | | 签订日期 | 2018年8月28日 | | | |
| 合同金额 | 24.8万元 | | | | 合同记录登记  时间 | 2019年3月5日 | | | |
| 计划开工日期 | 2018年12月3日 | | | | 计划竣工 | 2019年6月23日 | | | |
| 合同工期 | 200天 | | | | 质量目标 | 合格 | | | |
| 建设规模 | |  | | --- | | 3＃楼框架剪力墙结构，9层（含地下3层），建筑总高度27米，建筑面积5846.27平米；外墙内保温，旋挖桩基础 | | | | | | | | | |
| 合同承包内容 | |  | | --- | | 3＃楼框架剪力墙结构，9层（含地下3层），建筑总高度27米，建筑面积5846.27平米；外墙内保温，旋挖桩基础 | | | | | | | | | |
| 施工许可信息 | 工程名称 | 新邵县碧水云涧住宅小区建设项目 | | | | 施工许可证编号 | 430522201812030201 | | | |
| 施工企业 | 湖南正基建设有限公司 | | | | 监理企业 | 福建安华发展有限公司邵阳分公司 | | | |
| 设计企业 | 湖南视点建筑设计有限公司 | | | | 设计项目负责人 | 张小伟 | | | |
| 勘察企业 | 湖南视点建筑设计有限公司 | | | | 勘察项目负责人 | 朱学文 | | | |
| 合同金额（万元） | 754.850229 | | | | 面积（平方米） | 5846.27 | | | |
| 发证日期 | 2018年12月3日 | | | | 合同工期 | 200天 | | | |
| 合同开工日期 | 2018年12月3日 | | | | 合同竣工日期 | 2019年6月23日 | | | |
| 建设规模 | 3＃楼框架剪力墙结构，9层（含地下3层），建筑总高度27米，建筑面积5846.27平米；外墙内保温，旋挖桩基础 | | | | | | | | |
| 项目负责人 | 潘丽娜 | | | | 项目负责人身份证号码 | 432502\*\*\*\*\*\*184828 | | | |
| 项目负责人证书编号 | 湘243161647499 | | | | | | | | |
| 技术负责人 | 邬文波 | | | | 技术负责人身份证号码 | 430682\*\*\*\*\*\*244454 | | | |
| 技术负责人证书编号 | B08133010000000070 | | | | | | | | |
| 总监理工程师 | 戴香阳 | | | | 总监理工程师身份证号码 | 430581\*\*\*\*\*\*028297 | | | |
| 总监理工程师证书编码 | 3500\*\*\*\* | | | | | | | | |
| 单项工程1 | 3# | | 建筑面积（平方米） | 5846.27 | 地上/下层数 | 6/3 | 高度（米） | | 27 |
| 单项工程2 |  | | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） | |  |
| 单项工程3 |  | | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） | |  |
| 单项工程4 |  | | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） | |  |
| 单项工程5 |  | | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） | |  |
| 单项工程6 |  | | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） | |  |
| 单项工程7 |  | | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） | |  |
| 单项工程8 |  | | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） | |  |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案  编号 | 43052218111501002-JX-001 | | | | | | | | |
| 实际造价  （万元） | 754.850229 | | | | 实际面积  （平方米） |  | | | |
| 实际建设规模 | 3＃楼框架剪力墙结构，9层（含地下3层），建筑总高度27米，建筑面积5846.27平米；外墙内保温，旋挖桩基础 | | | | | | | | |
| 实际开工  日期 | 2018年12月3日 | | | | 竣工验收  备案日期 | 2021年1月4日 | | | |
| 实际竣工  日期 | 2020年7月29日 | | | | 结构体系 | 框架 | | | |
| 单项工程1 | 3# | 建筑面积（平方米） | | 5846.27 | 地上/下层数 | 6/3 | 高度（米） | 27 | |
| 单项工程2 |  | 建筑面积（平方米） | |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  | |
| 单项工程3 |  | 建筑面积（平方米） | |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  | |
| 单项工程4 |  | 建筑面积（平方米） | |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  | |
| 单项工程5 |  | 建筑面积（平方米） | |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  | |
| 单项工程6 |  | 建筑面积（平方米） | |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  | |
| 单项工程7 |  | 建筑面积（平方米） | |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  | |
| 单项工程8 |  | 建筑面积（平方米） | |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位）** | | | | |
| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| 湖南正基建设有限公司 | 项目经理 | 潘丽娜 | 432502\*\*\*\*\*\*184828 | 湘24316164\*\*\*\* |
| 湖南正基建设有限公司 | 项目技术负责人 | 邬文波 | 430682\*\*\*\*\*\*244454 | B0813301000000\*\*\*\* |
| 湖南正基建设有限公司 | 项目施工员 | 黄群林 | 430522\*\*\*\*\*\*050054 | 4316101900\*\*\*\* |
| 湖南正基建设有限公司 | 质量员 | 曾广富 | 430511\*\*\*\*\*\*288018 | 4318106000\*\*\*\* |
| 湖南正基建设有限公司 | 安全员 | 陈花花 | 430522\*\*\*\*\*\*240020 | 4316202000\*\*\*\* |
| 福建安华发展有限公司邵阳分公司 | 总监 | 戴香阳 | 430581\*\*\*\*\*\*028297 | 3500\*\*\*\* |
| 福建安华发展有限公司邵阳分公司 | 监理员 | 王利辉 | 430581\*\*\*\*\*\*115019 | XY18-T\*\*\*\* |
| 福建安华发展有限公司邵阳分公司 | 监理员 | 石国根 | 430522\*\*\*\*\*\*222874 | XY18-T\*\*\*\* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设计人员信息表** | | | | | |
| 企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
| 湖南视点建筑设计有限公司 | 项目经理 | 张小伟 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

填写说明：基本信息、施工图审查、招投标、合同、施工许可、竣工验收备案部分的内容应分别严格按照立项批复、施工图审查备案表、中标通知书、合同、施工许可证、竣工验收备案表上的内容填写，本表格应填写完整不留空白。图审信息由设计单位登录“施工图审查系统”填写，经主管部门审核后，图审信息自动推送至“湖南省建筑市场监管公共服务平台”。